

администрация Городского округа Заречный

**п о с т а н о в л е н и е**

от\_\_\_22.03.2024\_\_\_\_ № \_\_\_429-П\_\_\_\_

г. Заречный

**О проведении весенних мероприятий по санитарной очистке**

**территории городского округа Заречный в 2024 году**

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 27.02.2024   
№ 66 – РП «О проведении весенних мероприятий по санитарной очистке территорий городов и иных населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, в 2024 году», в целях проведения санитарно-эпидемиологических, экологических и противопожарных мероприятий на территории городского округа Заречный, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Провести с 1 апреля по 30 апреля 2024 года мероприятия по санитарной уборке территории городского округа Заречный.

2. Утвердить План мероприятий по санитарной уборке территории городского округа Заречный в 2024 году (далее – план) (прилагается).

3. Руководителям муниципальных организаций городского округа Заречный:

1) организовать и провести мероприятия по санитарной уборке территорий в соответствии с прилагаемым планом в срок до 30 апреля 2024 года;

2) обеспечить участие в мероприятиях по санитарной уборке территорий сотрудников организаций;

3) направить заявки для получения мешков и инвентаря при проведении весенних мероприятий по санитарной очистке территорий городского округа Заречный в МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Собственникам, иным законным владельцам земельных участков провести санитарную уборку принадлежащих им земельных участков.

5. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, организациям, обслуживающим жилищный фонд и частный сектор, организациям, независимо от формы собственности, садоводческим товариществам, гаражным кооперативам, владельцам торговых киосков, павильонов, магазинов городского округа Заречный:

1) провести санитарную уборку прилегающих территорий;

2) направить заявки для получения мешков и инвентаря при проведении весенних мероприятий по санитарной очистке территорий городского округа Заречный в МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

6. Рекомендовать управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, организациям, обслуживающим жилищный фонд, организовать участие в санитарной очистке территорий собственников помещений многоквартирных домов.

7. Директору АО «Акватех» А.Ш. Хачатуряну организовать благоустройство территории в местах проведения аварийно–восстановительных работ, в том числе в местах просадки дорожного полотна и (или) грунта над сетями инженерных коммуникаций (тепло и водоснабжения).

8. Рекомендовать первому заместителю генерального директора АО «Облкоммунэнерго» С.Л. Куликову организовать проведение работ по:

1) очистке территории вблизи трансформаторных подстанций и иного муниципального имущества, находящего в аренде;

2) благоустройству территорий в местах прокладки кабеля.

9. Рекомендовать директору Производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» В.В. Бабкину организовать проведение работ по:

1) очистке территорий вблизи трансформаторных подстанций;

2) благоустройству территорий в местах прокладки кабеля.

10. Рекомендовать начальнику Федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» «Федерального дорожного агентства» А.А. Бедусенко организовать контроль за проведением работ по уборке и вывозу мусора в границах полос отвода участков автомобильных дорог федерального значения, проходящих по территории городского округа Заречный:

1) «Екатеринбург – Тюмень»;

2) «Екатеринбург – Тюмень» (новое направление).

11. Рекомендовать начальнику Государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог» В.В. Данилову организовать контроль за проведением работ по уборке и вывозу мусора в границах полос отвода автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории городского округа Заречный:

1) «с. Мезенское – ст. Баженово»;

2) «с. Мезенское – г. Заречный»;

3) «г. Заречный - цех ЖБИ»;

4) «с. Мезенское - д. Курманка - д. Боярка – Гидроузел»;

5) «Подъезд к санаторию «Баженово» от км 1+121 а/д «с. Мезенское -   
д. Курманка - д. Боярка – Гидроузел».

12. Запретить сжигание отходов и мусора на всей территории городского округа Заречный.

13. Директору МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» Н.Л. Голышеву:

1) организовать очистку проезжей части автомобильных дорог и улично-дорожной сети от мусора, грязи и посторонних предметов;

2) организовать мойку дорожного покрытия автомобильных дорог и улично-дорожной сети;

3) провести работы по обеспыливанию проезжей части автомобильных дорог;

4) провести работы по уборке и мойке остановок общественного транспорта, автопавильонов;

5) организовать доставку мешков и инвентаря (лопаты, грабли, метлы) для сбора твердых коммунальных отходов, мусора, веток, уличного смёта, растительных отходов при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками по адресам, указанным в заявке (приложение № 1);

6) обеспечить необходимой техникой проводимые мероприятия по санитарной уборке территории городского округа Заречный;

7) еженедельно (по пятницам до 12.00 часов) предоставлять в адрес администрации городского округа Заречный информацию о проведении весенних мероприятий по санитарной очистке территорий в городском округе Заречный по прилагаемой форме (приложение № 2);

8) направить в адрес администрации городского округа Заречный копию приказа о назначении ответственных лиц за проведение мероприятий, указанных в подпунктах 1 – 7 пункта 13 настоящего постановления.

14. Отделу экономики и стратегического планирования администрации городского округа Заречный (Е.С. Олейникова) организовать взаимодействие с хозяйствующими субъектами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в области торговли, питания и услуг, по вопросу участия в мероприятиях по санитарной очистке прилегающих территорий.

15. Начальнику информационно – аналитического отдела администрации городского округа Заречный Л.К. Сергиенко обеспечить освещение хода работ в период проведения весенних мероприятий по санитарной очистке территорий городского округа Заречный в средствах массовой информации.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Заречный О.П. Кириллова.

17. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава  городского округа Заречный |  | А.В. Захарцев |
|  |  |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от\_\_\_22.03.2024\_\_\_\_ № \_\_\_429-П\_\_\_\_

«О проведении весенних мероприятий по санитарной очистке территории городского округа Заречный в 2024 году»

**ПЛАН**

**мероприятий по санитарной уборке территории городского округа Заречный в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес | Наименование организации и (или) учреждения | Ответственный | Планируемая дата |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Заречный, бульвар Алещенкова и прилегающие к нему территории | МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» | C.В. Кирюхина | 20.04.2024 – 30.04.2024 |
| МАУ ГОЗ «Городской телецентр» | К.Н. Сажаева |
| Хозяйствующие субъекты, расположенные по  ул. Алещенкова, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14 и д. 15 |  |
| 2. | г. Заречный, ул. Ленина  (обе стороны) от дома № 4 до площади Победы | филиал  «Уралатомэнергоремонт» - филиал  АО «Атомэнергоремонт» | В.В. Олейников | 20.04.2024 – 30.04.2024 |
| 3. | г. Заречный, ул. Ленина  (от кругового движения до ул. Бажова, д. 24, с двух сторон) | ООО «ДЕЗ» | О.Н. Трубина | 20.04.2024 – 30.04.2024 |
| 4. | г. Заречный, ул. Ленина  (от Бажова, д. 24 до Площади Победы, с двух сторон) включая лесопарковую зону по ул. Лермонтова, д. 27А | МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» | Н.Л. Голышев | 06.04.2024 – 30.04.2024 |
| 5. | г. Заречный, от кругового движения от ул. Ленина до ул. Мира газоны и лесопарковая зона в (МСЧ № 32) | МУП ГО Заречный «Теплоцентраль» | Е.В. Кайзер | 10.04.2024 – 30.04.2024 |
| 6. | г. Заречный, газоны от Храма во имя Покрова Божией матери до Почты по ул. Ленина, включая лесопарковую зону между Храмом во имя Покрова Божией Матери и круговым движением улиц Ленина – Курчатова | АО «ИРМ» | Е.Н. Селезнев | 10.04.2024 – 30.04.2024 |
| 7. | г. Заречный ул. Ленина, д. 26 Б и прилегающая территория (со стороны ул. Алещенкова) | Почтовое отделение № 624250 | Д.А. Глебов | 10.04.2024 – 30.04.2024 |
| 8. | г. Заречный, ул. 9 Мая (Аллея Победы, тротуары) до комплекса спортивных сооружений БАЭС  (мойка и уборка памятника Землякам-героям Великой Отечественной войны  1941-1945 г.г. - МКУ «УКС ГО Заречный») | МКУ «УКС ГО Заречный | Я.А. Скоробогатова | 10.04.2024  – 30.04.2024 |
| Администрация городского округа Заречный | Л.П. Калиниченко |
| Городской совет ветеранов | А.Н. Степанов |
| 9. | г. Заречный, от бассейна «Нептун»  лесопарковая зона; прибрежная зона Белоярского водохранилища  от КСС БАЭС до гидроузла | филиал АО  «Концерн Росэнергоатом»  «Белоярская атомная станция» | И.И. Сидоров | 17.04.2024 – 30.04.2024 |
| 10. | г. Заречный, от ул. Клары Цеткин –  ул. Лермонтова  (включая газоны и лесопарковую зону напротив дома по ул. Клары Цеткин, д. 13) | ООО «Белоярская АЭС – Авто» | С.А. Кривошеин | 20.04.2024 – 30.04.2024 |
| 11. | г. Заречный, лесопарковая зона между Лазурным берегом и зданием пожарной части | 99 ПЧ 59 ОФПС ГУ МЧС России  по Свердловской области | Е.Н. Исыпов | 20.04.2024 – 30.04.2024 |
| 12. | г. Заречный, ул. Мира (от ул. Бажова до ул. Мира, д. 38) | Спортивный клуб «Олимп»,  хозяйствующие субъекты, расположенные по  ул. Мира, д. 35 | К.С. Петров | 17.04.2024 – 30.04.2024 |
| МО МВД России «Заречный» | Ф.М. Искандеров |
| 13. | г. Заречный, ул. Октябрьская  (от ул. Мира до кругового движения) | ООО «УК «Апельсин» | Ю.А. Кочубей | 20.04.2024 – 30.04.2024 |
| ГАПОУ СО «БМТ» | О.Ю. Петунина |
| 14. | г. Заречный, ул. Горького (от ул. Мира до ул. Островского, включая лесной массив напротив музыкальной школы) | ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России | С.И. Шонохова | 24.04.2024 – 30.04.2024 |
| 15. | г. Заречный ул. Ленина до  ул. Островского | УрТК НИЯУ МИФИ | Д.В. Тарасов |
| 16. | г. Заречный, ул. Островского  (от ул. Горького до ДЮСШ), включая лесопарковую зону | Межрегиональное управление № 32 ФМБА России | И.В. Рыжкина | 24.04.2024 – 30.04.2024 |
| МБУ ДО ГО Заречный «Детская музыкальная школа» | Н.А. Набиева |
| МБОУ ДО ГО Заречный «ДЮСШ» | Е.А. Смирнов |
| МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ» | Г.Ф. Петунина |
| ФГБУЗ ЦГИЭ № 32 ФМБА России | А.А. Симошин |
| 17. | г. Заречный, ул. Бажова  (от ул. Мира до ул. Ленина) | МБДОУ ГО Заречный «Детство» | Т.Ю. Шибаева | 24.04.2024 – 30.04.2024 |
| Отделение 7003/636 ПАО «Сбербанк» | Д.В. Кошкина |
| 18. | г. Заречный, ул. Бажова  (от ул. Ленина до ул. Клары -Цеткин) | МБДОУ ГО Заречный «Детство» | Т.Ю. Шибаева | 24.04.2024 – 30.04.2024 |
| МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» | Т.С. Непряхина |
| 19. | г. Заречный, лесопарковая зона  ул. Ленина – ул. Невского –  ул. Свердлова | Администрация городского округа Заречный | Л.П. Калиниченко | 24.04.2024 – 30.04.2024 |
| МКУ «УКС ГО Заречный» | Я.А. Скоробогатова |
| Дума городского округа Заречный | А.А. Кузнецов |
| Контрольно-счетная палата городского округа Заречный | В.В. Ольшевская |
| Заречная территориальная избирательная комиссия | О.В. Гаплик |
| Хозяйствующие субъекты по ул. Невского, д. 5 |  |
| 20. | г. Заречный, лесопарковая зона по  ул. Свердлова (около здания ФСБ) | Отдел управления ФСБ по Свердловской области в г. Заречный | С.А. Семешко | 24.04.2024 – 30.04.2024 |
| 21. | г. Заречный, Сквер им. Ю.Б. Муракова (лесопарковая зона за ДК «Ровесник») | МБУ ГО Заречный  «ДК «Ровесник» | С.Г. Яшкина | 24.04.2024 – 30.04.2024 |
| 22. | г. Заречный, лесопарковая зона  (между общежитиями УрТК)  ул. Ленина 16, ул. Клары -Цеткин 13 А | УрТК НИЯУ МИФИ | Д.В. Тарасов | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| 23. | г. Заречный, лесопарковая зона  ул. Лермонтова – ул. Мира – ул. Комсомольская – ул. Свердлова | МКУ «Управление образования ГО Заречный» | И.Г. Соловьев | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| Белоярская межрайонная прокуратура  Свердловской области | М.В. Мякишев |
| 24. | г. Заречный, лесопарковая зона, прилегающая к ЛПФО «Малахит» | филиал АО «Концерн Росэнергоатом»  «Белоярская атомная станция» | А.А. Кузнецов | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| 25. | г. Заречный, лесопарковая зона, прилегающая к ЛПФО «Малахит»;  г. Заречный, лесопарковая зона и прилегающая территория Комплекса спортивных сооружений БАЭС; | филиал  АО «Концерн Росэнергоатом»  «Белоярская атомная станция» | Е.В. Боярский | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| 26. | г. Заречный, территория, прилегающая к спасательной станции | МКУ ГО Заречный «Центр спасения» | С.В. Хрущев | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| 27. | г. Заречный, ул. Попова (от кругового движения до ул. Попова, д. 9) | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» | Р.Ф. Гаянов | 18.04.2024-30.04.2024 |
| ГУП СО «СООПА» | А.А. Жиров |
| 28. | г. Заречный, ул. Попова, д. 9 и прилегающая территория | ООО «ПГС – Сервис» | И.Г. Нистель | 18.04.2024-30.04.2024 |
| 29. | г. Заречный, ул. Ленина (четная и нечетная сторона от кругового движения до перекрестка ул. Бажова — ул. Ленина) | ООО «ДЕЗ» | О.Н. Трубина | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| 30. | г. Заречный, ул. Попова, д. 3 (территория АО «Акватех») | АО «Акватех» | А.Ш. Хачатурян | 18.04.2024-30.04.2024 |
| 31. | г. Заречный, в 20м к северо-западу от здания почты ул. Ленина, 26 Б лесопарковая зона II | АО «Акватех» | А.Ш. Хачатурян | 22.04.2024-30.04.2024 |
| 32. | г. Заречный, ул. Попова  (от кругового движения  до ул. Попова, 1А) | ООО «Деловой центр» (медицинский центр «Медилайн» | Н.А. Митро | 22.04.2024-30.04.2024 |
| ООО «УралАктив» | В.В. Максимов |
| ИП Дрыгин К.Д.  (магазин «СОМ») | К.Д. Дрыгин |
| Хозяйствующие субъекты по ул. Попова, 3 |  |
| 33. | г. Заречный, лесопарковая зона между стеллой «Заречный» и пешеходной дорожкой от РУСа до ДЮСШ | ООО «ПК Контур» | В.В. Околелов | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| 34. | г. Заречный, ул. Кузнецова  от дома № 2 до дома № 8 (благоустроенная территория включая газоны) | Хозяйствующие субъекты по  ул. Кузнецова, д. 2 и д. 8 |  | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| МБОУ ДО ГО Заречный ДЮСШ «СК «Десантник» | С.Н. Евсиков |
| 35. | г. Заречный, ул. Кузнецова  от дома № 12 до дома № 16 | Хозяйствующие субъекты по  ул. Кузнецова, д. 12, д. 14 и д. 16 |  |
| 36. | г. Заречный, ул. Кузнецова  от дома № 3 до дома № 7 | Хозяйствующие субъекты по  ул. Кузнецова, д. 5 и 7А |  |
| 37. | Лесопарковая зона (за домами ул. Кузнецова, д. 1, д. 3) и газоны от перекрестка ул. Курчатова- Кузнецова | Зареченское местное отделение Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ | И.А. Зурбашева | 20.04.2024 – 30.04.2024 |
| 38. | Газоны по ул. Курчатова от МФЦ до ул. Курчатова (скейт площадка) | ООО «Белоярская Уралэнергостроймеханизация» | В.А. Роготовский | 20.04.2024 – 30.04.2024 |
| 39. | Газоны по ул. Курчатова (скейт площадка) до перекрестка ул. Клары Цеткин – Курчатова (обе стороны) | ООО «БАЭС-Авто» | С.А. Кривошеин |  |
| 40. | г. Заречный, ул. Кузнецова  от дома № 9 до дома № 13 | Хозяйствующие субъекты по  ул. Кузнецова, д. 9, д. 11, д. 13 |  | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| отдел субсидий и компенсаций расходов на оплату ЖКУ МКУ ГО Заречный «Административное управление» | Э.В. Окладникова |
| 41. | г. Заречный, лесопарковая зона по  ул. Курчатова (от Храма во имя Покрова Божией Матери до дома № 15) | Администрация городского округа Заречный | Л.П. Калиниченко | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| 42. | г. Заречный, ул. Курчатова (газоны, тротуары) | Хозяйствующие субъекты по ул. Курчатова, д. 4, д. 21, 25, д. 27, д. 29, д. 31 |  | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| ТСЖ «Аквариум» | К.С. Дубровский |
| ТСЖ «Наш дом» | В.В. Ведерников |
| 43. | г. Заречный, ул. Ленинградская (тротуары, газоны) | ТСЖ «Квартал» | Н.Н. Игошина | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| ТСЖ «СССТ – Заречный» | Е.Н. Заостровных |
| Хозяйствующие субъекты по ул. Ленинградской, д. 2, д. 4, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 9, д. 15, д. 17, д. 21, д. 23, 25, д. 29 |  |
| 44. | г. Заречный, ул. Алещенкова от  ул. Ленина до ул. Кузнецова  (тротуары, газоны) | Хозяйствующие субъекты по ул. Алещенкова, д. 1, д. 2, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11 |  | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| 45. | г. Заречный, ул. Ленинградская,  д. 15А и прилегающая территория, включая лесопарковую зону | МБУ ДО ГО Заречный  «Детская художественная школа» | Ю.З. Третьякова | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| 46. | г. Заречный, ул. Восточная | Военный комиссариат города Заречный и Белоярского района Свердловской области | И.В. Буров | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| Белоярский участок  по ЭГХ АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» | А.Н. Черняев |
| АО «ФРЗТ» | Е.Н. Логунцев |
| 47. | г. Заречный, ул. Свердлова, д. 15 и прилегающая территория | МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» | В.С. Гришина | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| 48. | г. Заречный, ул. Ленина, д. 22 и прилегающая территория | МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» | Т.С. Непряхина | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| 49. | г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 23 и прилегающая территория | МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» | В.С. Гришина | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| 50. | г. Заречный, ул. Алещенкова, д. 6 и прилегающая территория | МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» | М.А. Рагозина | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| 51. | г. Заречный, ул. Алещенкова, 19, лесопарковая зона между СОШ № 7 и домом № 20 по ул. Ленинградской | МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» | С.В. Кирюхина | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| 52. | г. Заречный, прилегающие территории к детским дошкольным учреждениям | МБДОУ ГО Заречный «Детство» | Т.Ю. Шибаева | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| 53. | г. Заречный, ул. Победы д. 20, д. 22, д. 24 (территория между парковкой и автомобильной дорогой  «с. Мезенское – г. Заречный»), лесопарковые зоны примыкающие к домам № 20, № 22, № 24 по  ул. Победы | ТСЖ «Победы, 20» | Ю.В. Головина | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| ТСЖ «Победы, 22» | А.И. Бартушевич |
| ТСЖ «Победы, 24» | О.П. Варкентин |
| Дума городского округа Заречный | А.А. Кузнецов |
| хозяйствующие субъекты по ул. Победы, д. 20, д. 22, д.24 |  |
| 54. | г. Заречный, внутри дворовые территории и проезды многоквартирных домов (включая лесные массивы по ул. Лермонтова, д. 31, ул. Клары — Цеткин, д.5, ул. Ленинградская, д. 31, ул. Энергетиков, д. 10, ул. Ленинградская, д. 29, д.21, д.15, д.17, д. 2, д. 4, д. 6, д.8,   ул. Таховская, д. 20) | ООО «ДЕЗ» | О.Н. Трубина | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| ТСЖ «Согласие» | О.А. Бисерова |
| ОТСЖ «Квартал» | Н.Н. Игошина |
| ТСЖ «Наш дом» | В.В. Ведерников |
| ООО «Фонд развития Заречного ЖКХ» | В.В. Ведерников |
| ТСЖ «СССТ-Заречный» | Е.Н. Заостровных |
| ТСЖ «Лазурный берег» | Е.Г. Афанасьев |
| ООО «УК «Ленинградская» | С.А. Конева |
| ООО «Викинг» | Л.П. Мильхен |
| ТСЖ «Мечта» | Е.Г. Афанасьев |
| ТСЖ «Бажовское 1» | С.А. Кордюков |
| ТСЖ «Аквариум» | К.С. Дубровский |
| ТСЖ «Лермонтова 13»  ТСЖ «Лермонтова 17»  ТСЖ «Клары Цеткин 7» | В.А. Мильхен |
| ТСЖ «Победы 20» | Ю.В. Головина |
| ТСЖ «Победы 22» | А.И. Бартушевич |
| ТСЖ «Победы 24» | О.П. Варкентин |
| ТСЖ «Облака» | Д.С. Злобин |
| ТСН «Звездный» | С.А. Конева |
| ТСЖ «Звездный-1» | Т.В. Азарченко |
| ТСЖ «Звездный-2» | О.А. Морозова |
| ТСЖ « 50 лет ВЛКСМ 12» | А.П. Кореневская |
| ТСЖ «Ленинградская 24» | Л.П. Рябова |
| 55. | г. Заречный:  ул. Сиреневая, ул. Европейская,  ул. Карнавальная, ул. Весенняя,  ул. Вишневая, ул. Северная,  ул. Радужная, ул. Цветочная,  ул. Белоярская, ул. Летняя |  | собственники частных домовладений | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| 56. | г. Заречный,  ул. Яблоневая, ул. Черникова,  ул. Розы Люксембург, ул. Кольцевая,  ул. Мамина – Сибиряка,  ул. Дзержинского, ул. Уральская,  ул. Попова, ул. Садовая, ул. Южная  ул. Парковая, ул. Октябрьская,  ул. Коммунаров |  | собственники частных домовладений | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| 57. | г. Заречный, ул. Родниковая,  ул. Бирюзовая,  ул. Хрустальная, ул. Агатовая,  ул. Янтарная, ул. Ключевая,  ул. Рубиновая, ул. Малахитовая,  ул. Гранитная, ул. Арсенальная,  ул. Фестивальная, ул. Ольховая,  ул. Поворотная, ул. Дальняя,  ул. Лиственная, ул. Молодежная,  ул. Уютная, ул. Зеленая,  ул. Муранитная |  | собственники частных домовладений | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| 58. | г. Заречный, гаражные кооперативы и прилегающая к ним территория |  | Председатели гаражных кооперативов | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| 59. | г. Заречный, садоводческие товарищества и прилегающая к ним территория |  | Председатели садоводческих товариществ | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| 60. | с. Мезенское, ул. Трактовая, д. 38 и прилегающая территория | отдел сельской территории МКУ ГО Заречный «Административное управление» | С.В. Олейников | 22.04.2024 – 30.04.2024 |
| МУП ГО Заречный «Единый город» | А.С. Ехлаков |
| 61. | с. Мезенское, ул. Строителей, 24 (МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6») и прилегающая территория | МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» | Ю.В. Гац | 22.04.2024 – 30.04.2024 |
| 62. | с. Мезенское, ул. Новая, д. 19 и д. 20 | МУП ГО Заречный «Единый город» | А.С. Ехлаков | 22.04.2024 – 30.04.2024 |
| 63. | с. Мезенское, ул. Строителей, д. 9,  д. 23, ул. Санаторная, д. 7 | МУП ГО Заречный «Единый город» | А.С. Ехлаков | 22.04.2024 – 30.04.2024 |
| 64. | с. Мезенское:  ул. Главная, ул. Трактовая,  ул. Рабочая, ул. Набережная,  ул. Нагорная, ул. Изумрудная,  ул. Майская, ул. Клубничная,  ул. Юбилейная, ул. Новая, ул. Строителей, пер. Школьный,  ул. Новоселов, ул. Дачная,  ул. Санаторная, пер. Светлый |  | собственники частных домовладений | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| 65. | д. Курманка, ул. Юбилейная, д. 16  и прилегающая территория | МБУ ГО Заречный «ЦКДС «Романтик» | Н.В. Хахалкин | 22.04.2024 – 30.04.2024 |
| 66. | д. Курманка, ул. Юбилейная, д. 2,  д. 2А, д. 3, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8,  д. 9, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15 | МУП ГО Заречный «Единый город» | А.С. Ехлаков | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| 67. | д. Курманка, ул. Гагарина, д. 3 и  д. 13 | МУП ГО Заречный «Единый город» | А.С. Ехлаков | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| 68. | д. Курманка:  ул. Толмачева, ул. Вайнера,  ул. Проезжая  ул. Садовая, пер. Школьный,  пер. Лесной, ул. Полевая,  ул. Карьерная,  ул. Славянская, ул. Гагарина |  | собственники частных домовладений | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| отдел сельской территории МКУ ГО Заречный «Административное управление» | С.В. Олейников |
| 69. | д. Гагарка, ул. Ленина, 2 А и прилегающая территория к Дому досуга | отдел сельской территории МКУ ГО Заречный «Административное управление» | С.В. Олейников | 22.04.2024 – 30.04.2024 |
|  | собственники частных домовладений |
| 70. | д. Гагарка:  ул. Республиканская, ул. Титова,  ул. Ленина, ул. Розы Люксембург,  ул. Карла Маркса, ул. Свердлова,  ул. Сосновая, ул. Малахитовая,  ул. Ясная, ул. Рябиновая,  ул. Клубная, ул. Механизаторов,  ул. Речная, пер. Прохладный,  пер. Ягодный | отдел сельской территории МКУ ГО Заречный «Административное управление» | собственники частных домовладений | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| С.В. Олейников |
|  |  |
| 71. | д. Боярка, ул. 8 Марта, д. 12 и прилегающая территория к Дому досуга | отдел сельской территории МКУ ГО Заречный «Административное управление» | собственники частных домовладений | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| С.В. Олейников |
| 72. | д. Боярка:  ул. 8 Марта, ул. Дачная,  ул. Набережная, ул. Мира,  ул. Хохрякова, ул. Пятилетки,  ул. Уральская, ул. Российская,  ул. Солнечная, ул. Боярская,  ул. Горная, ул. Луговая,  пер. Садовый. пер. Хохрякова,  пер. Березовый, ул. Светлая,  ул. Заречная, ул. Камышенская,  ул. Летчиков, ул. Кедровая  ул. Морская, ул. Звездная,  ул. Адмирала Нахимова,  ул. Есенина, ул. Черничная  ул. Арсеньевская, ул. Зеленая Роща | отдел сельской территории МКУ ГО Заречный «Административное управление» | С.В. Олейников | 18.04.2024 – 30.04.2024 |
| собственники частных домовладений |

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа Заречный

от\_\_\_22.03.2024\_\_\_\_ № \_\_\_429-П\_\_\_\_

**ЗАЯВКА**

**для получения мешков и инвентаря при проведении весенних мероприятий по санитарной очистке территорий**

**городского округа Заречный**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Адрес  (место проведения) | Дата проведения | Потребность \* | | | |
| Грабли | Мётлы | Лопаты | Мешки |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

Контактный телефон МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» - (34377) 7-83-07

Адрес электронной почты МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» - dez@gorod-zarechny.ru

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа Заречный

от\_\_\_22.03.2024\_\_\_\_ № \_\_\_429-П\_\_\_\_

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о проведении весенних мероприятий по санитарной очистке территорий в городском округе Заречный**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество собранного мусора | | | | | | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения мусора | | Количество организаций, принявших участие в мероприятиях по очистке территорий |
| всего | | в том числе | | | |
| с придомовых территорий | | с общественных территорий | |
| тонн | тыс. куб.  метров | тонн | тыс. куб.  метров | тонн | тыс. куб.  метров | тонн | тыс. куб.  метров | тонн |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |