

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

**п о с т а н о в л е н и е**

от\_\_\_14.08.2019\_\_\_\_\_ № \_\_\_829-П\_\_\_\_

г. Заречный

**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Заречный до 2030 года»**

(в редакции постановления от 26.08.2021 № 867-П)

В соответствии с п. 6.1 ст. 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании [ст. ст. 28, 31](consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=77975;fld=134;dst=100296) Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Заречный до 2030 года» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского округа Заречный ([www.gorod-zarechny.ru](http://www.gorod-zarechny.ru)).

4. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного реестра МНПА.

Глава

городского округа Заречный А.В. Захарцев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Заречный

от\_\_\_14.08.2019\_\_\_\_\_ № \_\_\_829-П\_\_\_\_ «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Заречный до 2030 года»

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие социальной инфраструктуры**

**городского округа Заречный до 2030 года»**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное развитие социальной инфраструктуры**

**городского округа Заречный до 2030 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Заречный до 2030 года»  (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2013 № 1336-р «План мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»;  Градостроительный кодекс Российской Федерации;  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=E57E9D3070906742A1950B8B971A8DE2E5E054BF55EB61C8A73225696F0ACBCFEDC1EAD94D15729Bc40DD) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  Генеральный план городского округа Заречный, утвержденный решением Думы городского округа Заречный от 07.02.2013 № 3-р;  Генеральный план городского округа Заречный, применительно к территории д. Курманка, д. Боярка, д. Гагарка, утвержденный решением Думы городского округа Заречный от 07.02.2013 № 5-р;  Генеральный план городского округа Заречный применительно к территории города Заречный, утвержденный решением Думы городского округа Заречный от 06.12.2018 № 131-р. |
| Разработчик Программы | Администрация городского округа Заречный |
| Исполнители Программы | Администрация городского округа Заречный  Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Заречный»  Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный» |
| Цели Программы | Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры городского округа Заречный;  Обеспечение сбалансированного развития систем социальной инфраструктуры городского округа Заречный до 2030 года в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  Достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского округа Заречный услугами объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры городского округа Заречный для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры городского округа Заречный. |
| Задачи Программы | Анализ социально-экономического развития городского округа Заречный, наличия и уровня обеспеченности населения городского округа Заречный услугами объектов социальной инфраструктуры;  Прогноз потребностей населения городского округа Заречный в объектах социальной инфраструктуры до 2030 года;  Формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа Заречный, которые предусмотрены стратегией социально-экономического развития городского округа Заречный;  Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа Заречный;  Оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования городского округа Заречный;  Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры городского округа Заречный;  Предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения городского округа Заречный. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | Развитие сети объектов социальной инфраструктуры городского округа с увеличением мощностей:  в области образования  1) дошкольные образовательные организации – до 2300 мест;  2) общеобразовательные организации – до 3700 учащихся;  в области физической культуры и массового спорта  3) строительство плоскостных спортивных сооружений на территории округа общей площадью 5 тыс. м2;- строительство лыжной трассы общей протяжённостью 8 км.;- строительство культурно-оздоровительного комплекса в г. Заречный общей площадью 10 тыс. кв.м;  в области культуры:  1) учреждения культуры клубного типа – до 125 мест;  2) музеи – до 1 объекта;  3) выставочный зал - до 1 объекта. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | Мероприятия по строительству объектов местного значения городского округа Заречный в области образования и культуры;  Мероприятия по строительству объектов местного значения городского округа Заречный в области физической культуры и массового спорта. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Этапы реализации:  первый этап – 2019-2024 годы;  второй этап – 2025-2030 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с муниципальными программами в соответствующих сферах деятельности за счет местного бюджета, областного бюджета и федерального бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Наличие сбалансированной сети объектов социальной инфраструктуры городского округа Заречный;  Обеспеченность населения городского округа Заречный объектами социальной инфраструктуры:  *в области образования*  1) дошкольными образовательными организациями не менее 100 %;  2) общеобразовательными организациями не менее 100 %;  в области физической культуры и массового спорта  3) плоскостными сооружениями не менее 60 %;  в области культуры  1) учреждениями культуры клубного типа не менее 100 %;  2) музеями до 100 %;  Создание новых рабочих мест, в том числе в областях:  1) образование – 183;  2) физическая культура и массовый спорт – 55;  3) культура – 50;  Обеспечение территориальной доступность объектов социальной инфраструктуры городского поселения. |
| Объемы финансирования  муниципальной программы  по годам реализации, тыс.  рублей | ВСЕГО: 524 800,00 в том числе:  2019 год - 0,00;  2020 год – 0,00;  2021 год – 6331,24;  2022 год – 50 200,00;  2023 год – 52 268,76;  2024 год – 46 000,00;  2025 - 2030 годы – 370 000,00.  из них:  местный бюджет: 524 800,00  2019 год - 0,00;  2020 год – 0,00;  2021 год – 6331,24;  2022 год – 50 200,00;  2023 год – 52 268,76;  2024 год – 46 000,00;  2025 - 2030 годы – 370 000,00.  областной бюджет: 0,00  2019 год - 0,00;  2020 год – 0,00;  2021 год – 0,00;  2022 год – 0,00;  2023 год – 0,00;  2024 год – 0,00;  2025 - 2030 годы – 0,00.  федеральный бюджет: 0,00  2019 год - 0,00;  2020 год – 0,00;  2021 год – 0,00;  2022 год – 0,00;  2023 год – 0,00;  2024 год – 0,00;  2025 - 2030 годы – 0,00.  внебюджетные источники: 0,00  2019 год - 0,00;  2020 год – 0,00;  2021 год – 0,00;  2022 год – 0,00;  2023 год – 0,00;  2024 год – 0,00;  2025 - 2030 годы – 0,00. |
| Адрес размещения  муниципальной программы в  сети Интернет | www.gorod-zarechny.ru |

**Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ**

* 1. **Уровень социально-экономического развития**

Уровень социально-экономического развития городского округа Заречный оценен демографическими показателями, показателями занятости населения и рынка труда, наличием объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения.

По состоянию на 01.01.2019 года численность населения городского округа Заречный составляла 31,2 тыс. человек, из них: городское население – 27,6 тыс. человек, сельское население – 3,6 тыс. человек. В половозрастной структуре населения на долю населения моложе трудоспособного возраста приходилось 18,4 % от общей численности населения, на долю трудоспособного населения – 56,1 %, на долю старше трудоспособного возраста – 25,56 %. Доля детей в возрасте от 0 до 18 лет в общей численности населения городского поселения составляла 16,6 %.

Численность занятых в экономике городского округа по состоянию на 01.01.2019 года составляла 13,8 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы – 0,68%.

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество предоставляемых объектами услуг.

Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения проведена в следующих областях: образование, здравоохранение, социальное обслуживание, культура, физическая культура и массовый спорт.

Описание объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения с указанием количества объектов и мощностей выполнено на основании исходных данных о действующей сети учреждений и организаций по состоянию на начало 2019 года.

Обеспеченность населения городского округа Заречный объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения определена в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Свердловской области, утвержденными постановлением Правительства Свердловской области от 15 марта 2010 г. № 380-ПП, приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта», и Местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Заречный, утвержденными Решением Думы городского округа Заречный от 29.03.2019 № 27-Р

*Образование*

Система образования в городском округе Заречный представлена следующими образовательными организациями:

1. 11 дошкольных образовательных организаций;
2. 6 общеобразовательных организаций;
3. 3 организации дополнительного образования детей;
4. 1 образовательная организация - **Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи**.

Численность воспитанников, получающих дошкольное образование, составляла 2 270 детей. В общеобразовательных организациях по программам начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования обучались 3 623 человек. Численность воспитанников, посещающих организации дополнительного образования, составляла 4 257 человека.

Обеспеченность населения городского округа Заречный дошкольными образовательными организациями составила 60% от потребности.

*Здравоохранение*

Базовой лечебно-профилактической медицинской организацией, оказывающей услуги медицинского обслуживания населения городского округа Заречный, ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России, коечный фонд составляет 118 коек с круглосуточным пребыванием пациентов и 26 коек с дневным пребыванием пациентов. В структуру медико-санитарной части входит поликлиника на 600 посещений в смену: терапевтическое отделение поликлиники, педиатрическое отделение поликлиники, женская консультация, стоматологическое отделение поликлиники. В ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России оказываются следующие виды медицинской помощи:

1) первичная медико-санитарная помощь;

2) скорая медицинская помощь;

3) специализированная медицинская помощь.

*Социальное обслуживание*

Предоставление социальных услуг, осуществление социальной реабилитации и адаптации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в городском округа Заречный - задачи комплексного центра социального обслуживания населения (мощность 30 коек).

В соответствии с Методическими рекомендациями по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 934н, рекомендуется создавать не менее 1 комплексного центра социального обслуживания населения на муниципальное образование, что соответствует наличию данного вида объекта в городском округе Заречный.

На территории городского округа Заречный функционирует государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» Белоярского района». Целью учреждения является социальное обслуживание граждан, проживающих на территории городского округа Заречный.

С учетом индивидуальных потребностей получателям социальных услуг предоставляются следующие виды социальных услуг:

1) социально-бытовые услуги;

2) социально-медицинские услуги;

3) социально-психологические услуги;

4) социально-трудовые услуги;

5) социально-правовые услуги;

6) услуги, оказываемые в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, предоставляемые во всех формах социального обслуживания.

*Физическая культура и массовый спорт*

Услуги по развитию физкультурно-оздоровительной работы в организациях и учреждениях с детьми дошкольного и школьного возраста, молодежью, пенсионерами, лицами с ограниченными возможностями и другими категориями граждан в области физической культуры и массового спорта на территории городского округа Заречный осуществляли следующие объекты:

*объекты местного значения городского округа Заречный*

1. 19 физкультурно-спортивных залов суммарной площадью пола 4 728 кв.м (в том числе 12 при общеобразовательных организациях);
2. 8 плавательных бассейнов суммарной мощностью 1 610 кв. м. зеркала воды (в том числе 6 при дошкольных образовательных организациях);

С учетом объектов, находящихся в ведении городского округа Заречный, обеспеченность населения учреждениями физической культуры и массового спорта в процентах от нормативной потребности составила:

1) физкультурно-спортивными залами – 12,75 %;

2) плавательными бассейнами – 4,21 %;

*Культура*

Формирование социокультурной среды, доступности к культурным ценностям и информации, развитие единого культурного, творческого пространства в городском округе Заречный обеспечивали следующие учреждения:

1. объекты местного значения городского округа Заречный
2. 5 общедоступных библиотек;
3. 2 детских школы искусств;
4. 9 учреждений культуры клубного типа мощностью 1 311 мест.

Обеспеченность населения объектами местного значения в области культуры в процентах от нормативной потребности составила:

1. учреждениями культуры клубного типа – 133 %;
2. общедоступными и детскими библиотеками – 100 %.
   1. **Сведения о градостроительной деятельности**

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области градостроительной деятельности, согласно ч. 2 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования;

2) подготовка местных нормативов градостроительного проектирования;

3) утверждение правил землепользования и застройки;

4) утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования, документации по планировке территории;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений, на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа Заречный;

6) выдача уведомлений о соответствии и (или) несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

7) выдача уведомлений о соответствии и (или) несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;

8) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа Заречный.

Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация городского округа Заречный подготовила и утвердила муниципальные правовые акты в области градостроительства.

На территории городского округа Заречный утверждены градостроительные документы:

1. Генеральный план городского округа Заречный, утвержденный решением Думы городского округа Заречный от 07.02.2013 № 3-р;
2. Генеральный план городского округа Заречный, применительно к территории д. Курманка, д. Боярка, д. Гагарка, утвержденный решением Думы городского округа Заречный от 07.02.2013 № 5-р;
3. Генеральный план городского округа Заречный применительно к территории города Заречный, утвержденный решением Думы городского округа Заречный от 06.12.2018 № 131-р;
4. Правила землепользования и застройки городского округа Заречный, утверждены решением Думы городского округа Заречный от 08.06.2017 № 83-р;
5. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Заречный, утвержденные решением Думы городского округа Заречный от 29.03.2018 № 27-Р.
   1. **Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры**

В соответствии с целевым сценарием развития предусмотренным Стратегией социально-экономического развития городского округа Заречный до 2035 года, утвержденной Решением Думы городского округа Заречный № 1-Р от 31.01.2019, в городском округе Заречный ожидается постепенный рост численности населения: к 2020 году до 31,3 тыс. человек, к 2030 году до 34,0 тыс. человек.

Согласно генеральному плану городского округа Заречный, объем жилищного фонда муниципального образования к 2030 году должен составить не менее 1045,0 тыс. кв. м общей площади, объем нового жилищного строительства – порядка 330 ,0 тыс. кв. м общей площади. Развитие жилой застройки городского округа Заречный планируется как за счет завершения строительства существующих микрорайонов, так и за счет создания новых. Освоение новых территорий предполагает строительство сопутствующих объектов первичного обслуживания населения в радиусе нормативной доступности.

Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры учитывает мероприятия по выбытию из эксплуатации объектов, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии или расположенных в приспособленных помещениях.

Потребность в объектах социальной инфраструктуры до 2030 года определена на основании документов территориального планирования городского округа Заречный. С учетом прогнозного роста численности населения городского округа Заречный и нормативов градостроительного проектирования, к 2030 году ожидается дефицит в объектах социальной инфраструктуры:

1. в области образования: дошкольные образовательные организации (350 мест), общеобразовательные организации (400 учащихся);
2. в области культуры и искусства: музеи (1 объект), учреждения культуры клубного типа (порядка 125 мест), выставочные залы (1 объект);
3. в области физической культуры и массового спорта: физкультурно-спортивные залы (порядка 20,93 тыс. кв. м площади пола), плоскостные сооружения (более 27,23 тыс. кв. м)..

Показатели потребности населения городского поселения в объектах социальной инфраструктуры в период с 2016 по 2030 год представлены в таблицах № 1 и № 2.

Таблица 1 Расчет потребности населения городского округа Заречный в объектах социальной инфраструктуры местного значения городского округа в период с 2016 по 2030 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Норматив | Проектная мощность действующих объектов | Сохраняемая мощность действующих объектов | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | Дефицит (-), излишек (+) на 2030 год |
| Прогнозная численность населения, тыс. человек | | | | | | | | | | | | | | |
| 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,3 | 31,3 | 31,4 | 31,4 | 31,9 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 33,9 |
| *В области культуры и искусства* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Учреждения культуры клубного типа, место | 45 на 1 тыс. человек | 1311 | 1311 | 1404 | 1404 | 1413 | 1418 | 1418 | 1418 | 1440 | 1440 | 1440 | 1445 | 1445 | 1449 | 1449 | 1445 | 1436 | -125 |
| Музеи, объект | 1 на городской округ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Общедоступные библиотеки, объект | 1 на городской округ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Детские библиотеки, объект\* | 0 на городской округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Юношеские библиотеки, объект\* | 0 на городской округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Выставочные залы, картинные галереи, объект\* | 1 на городской округ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| *В области физической культуры и массового спорта* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Физкультурно-спортивные залы, кв. м площади пола\* | 3,5 тыс.кв.м на 10 тыс. человек | 2075734 | 2075734 | 12,87 | 12,87 | 12,79 | 12,75 | 21,86 | 21,86 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,45 | 21,45 | 21,38 | 21,38 | 21,45 | 20,93 |  |
| Плавательные бассейны, кв. м зеркала воды\*\*\* | 750 кв.м. на 10 тыс. человек | 487580 | 487580 | 4,26 | 4,26 | 4,23 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,14 | 4,14 | 4,12 | 4,12 | 4,14 | 4,04 |  |

Таблица 2 Расчет потребности населения городского округа Заречный в объектах социальной инфраструктуры местного значения городского округа в период с 2016 по 2030 гг.

| Наименование показателя | Норматив | Проектная мощность действующих объектов | Сохраняемая мощность действующих объектов | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | Дефицит (-), излишек (+) на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозная численность населения, тыс. человек | | | | | | | | | | | | | | |
| 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,3 | 31,3 | 31,4 | 31,4 | 31,9 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 33,9 |
| *В области образования* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дошкольные образовательные организации, место | до 2020 г. - \_\_\_ на 1 тыс. чел.; 2030 г. - \_\_\_ на 1 тыс. чел. | 2182 | 2182 | 2116 | 2145 | 2205 | 2215 | 2238 | 2261 | 2284 | 2307 | 2330 | 2353 | 2376 | 2399 | 2422 | 2452 | 2452 | -280 |
| Общеобразовательные организации, учащийся | \_\_\_ на 1 тыс. человек общей численности населения | 4138 | 4138 | 3299 | 3491 | 3613 | 3636 | 3659 | 3682 | 3705 | 3728 | 3751 | 3774 | 3797 | 3820 | 3840 | 3860 | 3860 | +660 |
| Организации дополнительного образования, место | \_\_\_\_% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | - | - | 94,6 | 94,6 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | - |

* 1. **Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры**

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации. В Основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного общества.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной сфере:

1) в области образования: организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

2) в области здравоохранения: организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации; организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенных категорий граждан; организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;

1. в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан;
2. в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, организация и поддержка учреждений культуры и искусства;
3. в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения поселений, городских округов. В частности, к вопросам местного значения поселения в социальной сфере относятся:

1. обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;
2. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
3. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
4. обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории поселений отнесено Законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района, так же как и создание условий для оказания медицинской помощи населению.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:

1. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
5. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений — гражданами и юридическими лицами. К участию же названных субъектов в обороте, как правило, применяются нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в России, включает в себя документы, ряд из которых приняты еще в 90-х годах. Это, в частности, Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в социальной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени сложилась определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере относятся и к социальной сфере.

В целях создания благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в экономику в Свердловской области принят Закон Свердловской области от 30.06.2006 № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области», который определяет общие принципы, формы государственной поддержки инвестиционной деятельности органами государственной власти Свердловской области, полномочия органов государственной власти Свердловской области в сфере инвестиционной деятельности.

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Свердловской области утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП и содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, в том числе в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и в иных областях, указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Свердловской области, а также содержат предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований.

Схемой территориального планирования Свердловской области определены виды, назначение и наименование объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, в области культуры и социального обслуживания, планируемые для размещения на территории Свердловской области.

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в городском округе Заречный, включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа Заречный утверждаются схемой территориального планирования городского округа Заречный и должны также отражать решения по размещению объектов социальной инфраструктуры, принятые в Схеме территориального планирования Свердловской области.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных отношений.

Таблица 1.1 Технико-экономические показатели учреждений образования городского округа Заречный

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации | Адрес | Мощность (мест) | Численность воспитанников на 01.01.2021 | Учебная площадь (тех. паспорт) | Площадь на одного воспитанника (гр.6/гр.5) | Год ввода в эксплуатацию | Износ зданий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» | Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 6а | 1000 | 1004 | 3574 | 3,59 | 1986 | 100 |
| 2. | МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» | Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленина, 22 | 600 | 683 | 2125 | 3,11 | 1966 | 100 |
| 3. | МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» | Свердловская область, г. Заречный, ул. Алещенкова, д.6 | 700 | 801 | 2445 | 3,05 | 1972 | 100 |
| 4. | МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» | Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, 15, 15а | 350 | 514 | 2014 | 3,92 | 1959 | 100 |
| Свердловская область, г. Заречный, ул. Лермонтова, 23 | 1961 | 100 |
| 5. | МКОУ ГО Заречный «СОШ № 6» | Свердловская область, г. Заречный, с. Мезенское, ул. Строителей, 24 | 536 | 206 | 1154,9 | 5,6 | 1968 | 100 |
| Свердловская область, г. Заречный, д. Гагарка, ул. Клубная, д. 40 | 200 | 114 | 590,6 | 5,18 | 1958 | 100 |
| 6. | МКОУ ГО Заречный «СОШ № 7» | Свердловская область, г. Заречный, ул. Алещенкова, 19 | 648 | 342 | 6029 | 9,38 | 2007 | 20 |
| 7. | МБОУ ГО Заречный «ЦППМиСП» | Свердловская область, г. Заречный, ул. Островского, 4 | 598 | 618 | 408,9 | 0,7 | 1970 | 100 |
| 8. | МБОУ ГО Заречный «ЦДТ» | Свердловская область, г. Заречный, ул. Островского, 4 | 100 | 1419 | 634,4 | 6,3 | 1970 | 100 |
| 9. | МБОУ ДО ГО Заречный «ДЮСШ» | Свердловская область, г. Заречный, ул. Островского 6 | 100 | 769 | 951,6 | 1,24 | 2007 | 25 |
| 10. | МБОУ ДО ГО Заречный «ДЮСШ» СК «Десантник» | Свердловская область, г. Заречный, ул. Алещенкова, 15А | 100 | 650 | 609,2 | 0,94 | 2011 | 15 |
| 11. | МБДОУ ГО Заречный «Детский сад «Маленькая страна» | Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 27А | 240 | 229 | 674,3 | 2,9 | 2014 | 30 |
| 12. | МБДОУ ГО Заречный «Детский сад «Детство» |  | 2014 | 1879 |  |  |  |  |
| Детский сад «Рябинка» Б. 22 | Свердловская область, г. Заречный, Бажова, 22 | 55 | 41 | 147,5 | 3,4 | 1965 | 37 |
| Детский сад «Рябинка» М .28 | Свердловская область, г. Заречный, Мира, 28 | 32 | 28 | 99,6 | 3,56 | 1963 | 39 |
| Детский сад «Светлячок» Б. 28 | Свердловская область, г. Заречный, ул. Бажова, 28 | 121 | 111 | 269,4 | 2,43 | 1965 | 37 |
| Детский сад «Светлячок» Б. 13 | Свердловская область, г. Заречный, Бажова, 13 | 204 | 192 | 497 | 2,59 | 1965 | 37 |
| Детский сад «Дюймовочка» | Свердловская область, г. Заречный, ул. Алещенкова, 25А | 181 | 173 | 712,6 | 4,12 | 1990 | 21 |
| Детский сад «Звездочка» | Свердловская область, г. Заречный, ул. Алещенкова, 25А | 150 | 131 | 401 | 3,06 | 1994 | 18 |
| Детский сад «Золотая рыбка» | Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленина, 30А | 258 | 245 | 634,4 | 2,59 | 1981 | 27 |
| Детский сад «Радуга» | Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 4А | 295 | 282 | 620,1 | 2,2 | 1984 | 13,2 |
| Детский сад «Сказка» | Свердловская область, г. Заречный, ул. Алещенкова, 15А | 277 | 272 | 640,9 | 2,36 | 1988 | 22 |
| Детский сад «Ласточка» | Свердловская область, г. Заречный, ул. Курчатова, 29А | 233 | 224 | 640,9 | 2,86 | 1990 | 20,6 |
| Детский сад «Теремок» | Свердловская область, г. Заречный с. Мезенское, ул. Новая, 16 | 107 | 90 | 289,2 | 3,21 | 1991 | 20 |
| Детский сад «Журавлик» | Свердловская область, г. Заречный, д. Курманка, ул. Юбилейная, 7А | 101 | 90 | 308,4 | 3,43 | 1989 | 21 |

Таблица 2.1 Технико-экономические показатели учреждений культуры городского округа Заречный

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Единица измерения | Проектная мощность | Загрузка объекта ежедневная % | Год ввода в эксплуатацию | Износ ОС % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения культуры клубного типа | | | | | | | |
| 1. | Муниципальное казённое учреждение городского округа Заречный «Дворец культуры «Ровесник» | г. Заречный  ул. Ленина, 11 | мест | 506 | 35 | 1965 | 100 |
| г. Заречный  ул. Курчатова, 25а | мест | 141 | 37 | 2014 | 21,67 |
| 2. | Муниципальное казённое учреждение культуры городского округа Заречный «Централизованная культурно-досуговая сеть «Романтик» | ГО Заречный  д. Курманка,  ул. Юбилейная | мест | 234 | 60 | 1970 | 100 |
| ГО Заречный  д. Гагарка,  ул. Клубная, 2 | мест | 60 | 35 | 1967 | 100 |
| ГО Заречный  д. Боярка,  ул. Марта, 12 | мест | 40 | 15 | 2011 | 24,17 |
| Библиотеки | | | | | | | |
| 1. | Муниципальное казённое учреждение городского округа Заречный «Централизованная библиотечная система» | г. Заречный  ул. Бажова, д. 24 | посещений | 21 000 | 79 | 2012 | 25 |
| г. Заречный  ул. Кузнецова, 10 | посещений | 37 000 | 79 | 1985 | 65,63 |
| ГО Заречный  д. Курманка,  ул. Юбилейная | посещений | 1 900 | 88 | 1970 | 100 |
| ГО Заречный  д. Гагарка,  ул. Клубная, 2 | посещений | 1 350 | 82 | 1967 | 100 |
| ГО Заречный  с. Мезенское,  ул. Трактовая, 38 | посещений | 2 100 | 93 | 1991 | 100 |
| Музеи | | | | | | | |
| 1. | Заречное муниципальное казённое учреждение «Краеведческий музей» | г. Заречный  ул. Островского,  д. 6 | посещений | 52 | 40 | 1970 | 100 |

**Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

[Цели](consultantplus://offline/ref=81C4423BF2A7740F289B23B0DB2F035F2A91C8E7171DFC58CE0F04305E0D6F65693451D4DBC2199D567D7A32380CH) и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Заречный до 2030 года».

Целевые показатели приведены в разбивке по годам 2019-2024 годы и 2025-2030 годы.

**Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

[План](consultantplus://offline/ref=117C5CC4F9E21B4F35BBBD33552788D31A183E37CF4E81172D3D0C17E81E2CEFA685E598A7FCA2E8150816A12C10H) мероприятий по выполнению мероприятий Программы приведен в приложении № 2.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация городского округа Заречный, Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Заречный» и Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный».

Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями - юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=117C5CC4F9E21B4F35BBA33E434BD6D919136038CF40894171610A40B7241EH) от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять за счет бюджетов всех уровней.

**Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа Заречный в программе комплексного развития социальной инфраструктуры должен базироваться на решениях генерального плана городского округа Заречный в части планируемых к строительству объектов местного значения поселения.

Федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и вопросы местного значения, и полномочия органов местного самоуправления соответственно. На основании установленных полномочий и вопросов местного значения на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств бюджетов соответствующих уровней должна быть создана сеть объектов социальной сферы в различных областях (Таблица 3).

Таблица 3 Распределение обязательств по созданию и содержанию объектов социальной инфраструктуры органами исполнительной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Область | Орган исполнительной власти субъекта РФ | Городской округ Заречный |
| Образование | \* | \* |
| Культура и искусство | \* | \* |
| Физическая культура и спорт | \* | \* |
| Здравоохранение | \* |  |
| Социальное обслуживание | \* |  |
| Молодежная политика | \* | \* |

Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов (далее – Требования), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050, определен состав, содержание программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также закреплены области, в которых должен быть установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения поселения, городского округа (образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, культура).

Согласно таблице 1 очевидно, что области, в которых указаны обязательства по созданию и содержанию объектов социальной инфраструктуры органами местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством, не соответствуют областям, относительно которых в программе комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов должен быть установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения поселения.

В соответствии с п. 21 ч. 2 ст. 26.3  Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» решение вопросов организации оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

К объектам регионального значения в соответствии с федеральным законодательством относятся также объекты социальной инфраструктуры в области социального обслуживания. Мероприятия относительно строительства (реконструкции) объектов регионального значения (в том числе в области здравоохранения и социального обслуживания) в соответствии со ст. 14 Градостроительного кодекса РФ должны содержать в своем составе документы территориального планирования субъектов РФ, в частности, схема территориального планирования Свердловской области.

В Требованиях к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов отсутствует упоминание об объектах в области молодежной политики. Такие объекты в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относятся к объектам местного значения муниципального района, поселения и, соответственно, должны быть отображены на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, а в последующем, в программе комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.

В соответствии со ст. 14, ст. 19, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ документы территориального планирования субъектов РФ, муниципальных районов и поселений должны содержать в своем составе положения о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов регионального значения, местного значения муниципального района и местного значения поселения соответственно.

Таким образом, на схеме территориального планирования субъекта РФ в сфере социальной инфраструктуры подлежат отображению объекты капитального строительства в области образования (образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации), здравоохранения, социального обслуживания, физической культуры и спорта (как правило спортивные объекты в области спорта высших достижений и для инвалидов), культуры и искусства.

На схеме территориального планирования городского округа в сфере социальной инфраструктуры подлежат отображению объекты капитального строительства в области образования (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования), культуры и искусства (районные музеи, дома культуры, выставочные залы, библиотеки), физической культуры и спорта (районные спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения и т.д.), молодежной политики (учреждения по работе с детьми и молодежью).

На схеме генерального плана городского округа в сфере социальной инфраструктуры подлежат отображению объекты капитального строительства в области культуры и искусства (сельские клубы, музеи, библиотеки), физической культуры и спорта (спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения).

Анализ градостроительной документации, используемой для разработки программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Заречный, позволил сделать следующие выводы:

1. утверждаемая часть Схемы территориального планирования городского округа Заречного (положение о территориальном планировании, карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа) содержит перечень мероприятий по строительству (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры местного значения;
2. утверждаемая часть генерального плана городского округа Заречный (положение о территориальном планировании, Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа) содержит перечень мероприятий по строительству (реконструкции) объектов местного значения.

Учитывая вышеперечисленное, в целях сбалансированного развития социальной инфраструктуры городского округа Заречный, в Программе сформирован перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Таблица 4 Перечень документов территориального планирования и документов стратегического социально-экономического развития, предусматривающий мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения.

| № п/п | Полное наименование документа | Сокращенное наименование документа |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный план, городского округа Заречный, утвержденный решением Думы городского округа Заречный от 07.02.2013 № 3-Р (с изменениями от 06.12.2018 № 129-Р) | Генплан ГО Заречный |
|  | Генеральный план, городского округа Заречный применительно к территории города Заречный, утвержденный решением Думы городского округа Заречный от 06.12.2018 № 131-Р | Генплан г. Заречный |
|  | Генеральный план, городского округа Заречный применительно к территории с. Мезенское, утвержденный решением Думы городского округа Заречный от 07.02.2013 № 4-Р | Генплан с. Мезенское |
|  | Генеральный план, городского округа Заречный применительно к территории д. Курманка, д. Боярка, д. Гагарка, утвержденный решением Думы городского округа Заречный от 07.02.2013 № 5-Р (с изменениями от 06.12.2018 № 130-Р) | Генплан д. Боярка, д. Гагарка, д. Курманка |
|  | Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Заречный, утвержденные решением Думы городского округа Заречный от 29.03.2018 N 27-Р | НГП ГО Заречный |

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа Заречный представлен ниже.

Таблица 5 Перечень мероприятий по строительству объектов местного значения городского округа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Местоположение | Технико- экономические параметры (мощность, площадь) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| 1. | Проектирование и строительство культурно-образовательного спортивного комплекса с ледовой ареной | ул. К. Цеткин  г. Заречный  Свердловская область | 5 тыс. м2 | 2021-2023 | Начальник МКУ «УКС и МП ГО Заречный» |
| 2. | Создание спортивных площадок, оснащенных спортивным оборудованием, для занятий уличной гимнастикой | г. Заречный  Свердловская область | 5 тыс. м2 | 2022-2024 | Начальник МКУ «УКС и МП ГО Заречный» |
| 3. | Строительство (реконструкция) загородного оздоровительного лагеря на территории  ГО Заречный (военно-патриотический центр) | г. Заречный  Свердловская область | 2 тыс. м2 | 2024-2028 | Начальник МКУ «Управление образования ГО Заречный» |
| 4. | Создание Парка технического творчества | г. Заречный  Свердловская область | 1,4 тыс. обучающихся | 2024-2026 | Администрация городского округа Заречный |
| 5. | Строительство сельского клуба в с. Мезенское | с. Мезенское  г. Заречный  Свердловская область | 125 мест | 2027 | Начальник МКУ «УКС и МП ГО Заречный» |
| 6. | Строительство дошкольного образовательного учреждения | д. Боярка  г. Заречный Свердловская область | 33 места | 2026-2028 | Начальник МКУ «Управление образования ГО Заречный» |
| 7. | Строительство ФАП | д. Боярка  г. Заречный Свердловская область | 20 посещений в смену | 2027-2029 | Администрация городского округа Заречный |
| 8. | Строительство плоскостного спортивного сооружения | д. Боярка  г. Заречный Свердловская область | 220 м2 | 2027-2030 | Начальник МКУ «УКС и МП ГО Заречный» |
| 9. | Строительство дошкольного учреждения | д. Гагарка  г. Заречный Свердловская область | 43 места | 2027-2030 | Начальник МКУ «Управление образования ГО Заречный» |

**Раздел 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ СРЕДЫ**

**ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и другие).

Для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения требования к проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры определяются следующими нормативными документами:

1. СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01.2001»;
2. СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;
3. СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;
4. СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;
5. СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;
6. РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

Здания и сооружения объектов социальной инфраструктуры рекомендуется проектировать с учетом критериев доступности, безопасности, удобства и информативности:

1. возможности беспрепятственно достигнуть места обслуживания и воспользоваться предоставленным обслуживанием;
2. беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам;
3. возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания;
4. возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости из-за свойств архитектурной среды зданий;
5. возможность своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска;
6. предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную опасность;
7. своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных зданий;
8. точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения;
9. использование средств информирования, соответствующих особенностям различных групп потребителей;
10. возможность эффективной ориентации посетителя, как в светлое, так и в темное время суток;
11. сокращение времени и усилий на получение необходимой информации;
12. возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути следования по зданию.

**Раздел 6. СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Методика определения стоимости реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает несколько вариантов:

1. расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-2014. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-2014;
2. расчет по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и народнохозяйственного профиля для всех климатических зон страны», разработанного ЦНИИП градостроительства в 1986 г.;
3. определение в соответствии с данными программ социально-экономического развития регионального и/или местного уровней;
4. определение на основе объектов-аналогов из сети Интернет.

Для мероприятий, предусмотренных программами социально-экономического развития регионального и/или местного уровня, стоимость их реализации определена в соответствии с данными программ. Для иных мероприятий, стоимость их реализации определена либо на основании расчетов, либо установлена с использованием данных по объектам-аналогам.

**Раздел 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа позволит достичь определенных социальных эффектов:

1. Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию городского округа квалифицированных кадров.
2. Создание условий для развития таких отраслей, как образование, физическая культура и массовый спорт, культура.
3. Улучшение качества жизни населения городского округа за счет увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры в городском округе Заречный приведены ниже (Таблица 6).

Таблица 6 Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид объекта | Количество создаваемых рабочих мест | Уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, % | |
| 2015 год | 2030 год |
| Дошкольные образовательные организации | 183 | 85 | 100 |
| Общеобразовательные организации | 86 | 77 |
| Организации дополнительного образования | 137 | 137 |
| Учреждения культуры клубного типа | 50 | 133 | 148 |
| Выставочный зал | 0 | 100 |
| Музеи | 100 | 100 |
| Физкультурно-спортивные залы | 78 | 98 | 109 |
| Плавательные бассейны | 36 | 70 |
| Плоскостные сооружения | 27 | 88 |

Создание новых рабочих мест, которые предусматриваются мероприятиями программы комплексного развития социальной инфраструктуры, приведет к увеличению налоговых доходов за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет Свердловской области и городского округа Заречный.

На 01.01.2019 согласно статистическим данным, средняя заработная плата в городском округе Заречный составила 49 532,7 рублей. Согласно прогнозу социально экономического развития Свердловской области, ежегодный прирост заработной платы работников бюджетной сферы составит 5%.

**Раздел 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

В качестве предложений по совершенствованию нормативно-правового обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа в целях достижения целевых показателей Программы сформированы следующие рекомендации:

1. В результате анализа градостроительной документации городского округа Заречный установлено, что планируемые к размещению объекты социальной инфраструктуры в документах территориального планирования приведены без учета их значений согласно законодательно установленным полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований.

Рекомендуется внести изменения в схему территориального планирования городского округа Заречный в части уточнения перечня планируемых к размещению объектов в соответствии с требованиями ст. 19 и ст. 23 Градостроительного кодекса РФ и вопросами местного значения, определёнными Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1. Планирование развития сети объектов обслуживания в документах территориального планирования городского округа Заречный выполнено на основании норм расчета учреждений и предприятий обслуживания, размерах их земельных участков, представленных в СНИП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (далее - СНИП).

Приведенные в СНИП нормативы являются усредненными в целом для территории Российской Федерации и значительно могут превышать величину пропускной способности существующих сооружений в конкретном муниципальном образовании, а также не учитывают национальных и территориальных особенностей, плотности населения и системы расселения городского округа Заречный.

Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значения соответственно. Расчетные показатели устанавливаются с учетом особенностей и специфики территории, а именно, учитывают природно-климатические условия, социально-возрастной состав населения, систему расселения и т.д.

Таким образом, рекомендуется внести изменения в генеральный план городского округа Заречный на предмет учета нормативных значений минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения при планировании развития сети объектов капитального строительства согласно РНГП Свердловской области.

31 января 2019 года решением Думы городского округа Заречный № 1-Р утверждена Стратегия СЭР городского округа Заречный до 2035 года. В сфере социальной инфраструктуры в ССЭР городского округа Заречный определены целевые показатели развития городского округа Заречный в целом.

Таким образом, рекомендуется внести изменения в генеральный план городского округа Заречный, а также в ССЭР городского округа Заречный на предмет учета норм минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

**Раздел 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории городского округа Заречный в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных слуг в сфере строительства позволит сократить истинные сроки инвестиционного цикла в строительстве от предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, улучшить функционирования и взаимодействия органов местного самоуправления не только между собой, но и с органами исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг.

Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в городском округе Заречный рекомендуется:

1. Создание и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании и обеспечение интеграции с координационным центром в уполномоченном подразделении Свердловской области, обеспечение актуализации базы пространственных данных о современном и планируемом состоянии территории в векторном электронном виде во взаимосвязи с документами и процессами предоставления муниципальных услуг. Внедрение стандартов и инструментов контроля качества и взаимосвязанности решений градостроительной документации. Организация двустороннего электронного информационного взаимодействия с информационными ресурсами Росреестра.
2. Автоматизация предоставления следующих муниципальных услуг и функций:
3. предоставление земельного участка, подготовка схемы расположения земельного участка;
4. выдача градостроительного плана земельного участка;
5. выдача разрешения на строительство;
6. выдача разрешения на ввод в эксплуатацию;
7. предоставление сведений из ИСОГД;
8. организация разработки и утверждения документов территориального планирования в электронном виде;
9. организация разработки и утверждения документации по планировке территорий в электронном виде;
10. организация разработки и утверждения и внесения изменений в документацию градостроительного зонирования в электронном виде;
11. и др.

На уровне Свердловской области необходимо создание региональной публичной интерактивной градостроительной карты и веб-сервисов, обеспечивающих предоставление юридически значимых, актуальных и достоверных пространственных данных и сведений о территории для граждан и организаций в режиме онлайн доступа, интеграция с федеральной государственной информационной системой территориального планирования и иными системами, публикация информации в форматах открытых данных

Приложение № 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Заречный до 2030 года

Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические и социально-экономические

показатели развития социальной инфраструктуры городского округа Заречный

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикатор (целевой показатель | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели по годам | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Образование | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей, обеспеченных учреждениями дополнительного образования | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных  в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию  за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Затраты на мероприятия  по строительству новых учреждений дошкольного  и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770,0 |
| Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Затраты на мероприятия  по реконструкции учреждений дошкольного  и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,4982 | 0 |
| Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Культура | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Количество реконструированных учреждений культуры, введенных  в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Затраты на мероприятия  по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 110,0 |
| Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Затраты на мероприятия  по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Физическая культура и спорт | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой  и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 46 |
| Обеспеченность спортивными объектами: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями; | % | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя  из единовременной пропускной способности объектов спорта\* | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Количество реконструированных учреждений физической культуры  и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Затраты на мероприятия  по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,0 | 75,0 |
| Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Затраты на мероприятия  по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Заречный до 2030 года

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по выполнению муниципальной программы**

**«Комплексное развитие социальной инфраструктура городского округа Заречный до 2030 года»**

| № строки | Наименование мероприятия/ Источник расходов на финансирование | Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | | | | | | | | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 524800,00 | 0,00 | 0,00 | 6331,24 | 50200,00 | 52268,76 | 46000,00 | 370000,00 |  |
| 2. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Местный бюджет | 524800,00 | 0,00 | 0,00 | 6331,24 | 50200,00 | 52268,76 | 46000,00 | 370000,00 |  |
| 5. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | Капитальные вложения, в том числе: | 524800,00 | 0,00 | 0,00 | 6331,24 | 50200,00 | 52268,76 | 46000,00 | 370000,00 |  |
| 7. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9. | Местный бюджет | 524800,00 | 0,00 | 0,00 | 6331,24 | 50200,00 | 52268,76 | 46000,00 | 370000,00 |  |
| 10. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11. | Прочие нужды, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16. | Капитальные вложения | | | | | | | | | |
| 17. | Мероприятие 1. Проектирование и строительство культурно-образовательного спортивного комплекса с ледовой ареной | 108000,00 | 0,00 | 0,00 | 6331,24 | 50000,00 | 51668,76 | 0,00 | 0,00 | 3.1; 3.2; 3.3; 3.4. |
| 18. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20. | Местный бюджет | 108000,00 | 0,00 | 0,00 | 6331,24 | 50000,00 | 51668,76 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22. | Мероприятие 2. Создание спортивных площадок, оснащенных спортивным оборудованием, для занятий уличной гимнастикой | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 600,00 | 1000,00 | 0,00 | 3.1; 3.2; 3.3; 3.4. |
| 23. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25. | Местный бюджет | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 600,00 | 1000,00 | 0,00 |  |
| 26. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27. | Мероприятие 3. Строительство (реконструкция) загородного оздоровительного лагеря на территории  ГО Заречный (военно-патриотический центр) | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 70000,00 | 3.1; 3.2; 3.3; 3.4. |
| 28. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30. | Местный бюджет | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 70000,00 |  |
| 31. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32. | Мероприятие 4. Создание Парка технического творчества | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 | 1.1; 1.2; 1.3; 1.4. |
| 33. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 35. | Местный бюджет | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 |  |
| 36. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 37. | Мероприятие 5. Строительство сельского клуба в с. Мезенское | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 | 2.1; 2.2; 2.3; 2.4. |
| 38. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 39. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 40. | Местный бюджет | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 |  |
| 41. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42. | Мероприятие 6. Строительство дошкольного образовательного учреждения | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 1.1; 1.2; 1.3; 1.4. |
| 43. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 44. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 45. | Местный бюджет | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 |  |
| 46. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 47. | Мероприятие 7. Строительство ФАП | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45000,00 |  |
| 48. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 49. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 50. | Местный бюджет | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45000,00 |  |
| 51. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 52. | Мероприятие 8. Строительство плоскостного спортивного сооружения | 55000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 | 3.1; 3.2; 3.3; 3.4. |
| 53. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 54. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 55. | Местный бюджет | 55000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 |  |
| 56. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 57. | Мероприятие 9. Строительство дошкольного учреждения | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 1.1; 1.2; 1.3; 1.4. |
| 58. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 59. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 60. | Местный бюджет | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 |  |
| 61. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Заречный до 2030 года

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ**

**В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Заречный до 2030 года»

| № строки | Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: | | Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) | | Объемы финансирования, тыс. рублей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) | в ценах соответствующих лет реализации проекта | начало | ввод (завершение) | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025-2030 |
| 1 | Объект 1. Проектирование и строительство культурно-образовательного спортивного комплекса с ледовой ареной | г. Заречный | 108000,00 | 108000,00 | 2021 | 2023 | 108000,0 | 0,00 | 0,00 | 6331,24 | 50000,00 | 51668,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | местный бюджет |  |  |  |  |  | 108000,0 | 0,00 | 0,00 | 6331,24 | 50000,00 | 51668,76 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Объект 2. Создание спортивных площадок, оснащенных спортивным оборудованием, для занятий уличной гимнастикой | ГО Заречный | 1800,00 | 1800,00 | 2022 | 2024 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 600,00 | 1000,00 | 0,00 |
| 7 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | местный бюджет |  |  |  |  |  | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 600,00 | 1000,00 | 0,00 |
| 10 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Объект 3. . Строительство (реконструкция) загородного оздоровительного лагеря на территории ГО Заречный (военно-патриотический центр) | г. Заречный | 75000,00 | 75000,00 | 2024 | 2025-2030 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 70000,00 |
| 12 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | местный бюджет |  |  |  |  |  | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 70000,00 |
| 15 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Объект 4. Создание Парка технического творчества | г. Заречный | 80000,00 | 80000,00 | 2024 | 2025-2030 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 |
| 17 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | местный бюджет |  |  |  |  |  | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 |
| 20 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Объект 5. Строительство сельского клуба в с. Мезенское | ГО Заречный  с. Мезенское | 70000,00 | 70000,00 | 2025-2030 | 2025-2030 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 |
| 22 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | местный бюджет |  |  |  |  |  | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 |
| 25 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Объект 6. Строительство дошкольного образовательного учреждения | ГО Заречный  д. Боярка | 50000,00 | 50000,00 | 2025-2030 | 2025-2030 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 |
| 27 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | местный бюджет |  |  |  |  |  | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 |
| 30 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Объект 7. Строительство ФАП | ГО Заречный  д. Боярка | 45000,00 | 45000,00 | 2025-2030 | 2025-2030 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45000,00 |
| 37 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | местный бюджет |  |  |  |  |  | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45000,00 |
| 40 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Объект 8. Строительство плоскостного спортивного сооружения | ГО Заречный  д. Боярка | 55000,00 | 55000,00 | 2025-2030 | 2025-2030 | 55000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 |
| 42 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | местный бюджет |  |  |  |  |  | 55000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 |
| 45 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Объект 9. Строительство дошкольного учреждения | ГО Заречный  д. Гагарка | 40000,00 | 40000,00 | 2025-2030 | 2025-2030 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 |
| 52 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | местный бюджет |  |  |  |  |  | 40000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,0 |
| 55 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |