

администрация Городского округа Заречный

**п о с т а н о в л е н и е**

от\_\_\_05.10.2020\_\_\_ № \_\_\_764-П\_\_\_\_

г. Заречный

**О внесении изменений** **в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014**

**№ 306-ПП (в действующей редакции), на территории городского округа Заречный на 2021-2023 годы, утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный от 01.07.2019 № 675-П**

В целях реализации пункта 1 статьи 6 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), части 4 пункта 7 Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 3 июня 2014 года № 477-ПП «Об установлении порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП», на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), на территории городского округа Заречный на 2021-2023 годы, утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный от 01.07.2019 № 675-П с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Заречный от 10.10.2019 № 1009-П, от 06.07.2020 № 478-П, изменения, изложив краткосрочный план в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава  городского округа Заречный |  | А.В. Захарцев |

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Заречный  
от\_\_\_05.10.2020\_\_\_ № \_\_764-П\_\_\_

**Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области**

**от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), на территории городского округа Заречный на 2021-2023 годы**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации**

**региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на**

**2021-2023 годы на территории МО городской округ Заречный**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Адрес многоквартирного дома | | Год | | Материал стен | | Количество этажей | | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | | Площадь помещений МКД | | | | | | | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | | Стоимость капитального ремонта | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | | Плановая дата завершения работ | |
| Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Всего: | | В том числе | | | | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | |
| Нежилых помещений | | Жилых помещений | |
| кв.м | | кв.м | | кв.м | | кв.м | | кв.м | | чел. | | руб. | | руб./кв.м | | руб./кв.м | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | |
| городской округ Заречный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 6 | | 1958 | |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | | 1 | | 803,9 | 519,2 | | 18,7 | | 500,5 | | 0 | | 26 | | 7545756,79 | | 9386,44 | |  | | 2022 | |  |
| 2 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 18 | | 1960 | | 2009 | Кирпичные | 2 | | 2 | | 671,3 | 618,6 | | 0 | | 618,6 | | 618 | | 36 | | 3330039,92 | | 4960,58 | |  | | 2021 | |  |
| 3 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 31 | | 1964 | |  | Кирпичные | 9 | | 1 | | 2138,2 | 1918,1 | | 0 | | 1918,1 | | 1918,1 | | 98 | | 2221978,72 | | 1039,18 | |  | | 2021 | |  |
| 4 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 8 | | 1969 | |  | Кирпичные | 9 | | 1 | | 2267 | 2267 | | 0 | | 2267 | | 2267 | | 103 | | 2222795,1 | | 980,5 | |  | | 2021 | |  |
| 5 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 7 | | 1970 | |  | Кирпичные | 2 | | 2 | | 740,8 | 740,8 | | 81,3 | | 489 | |  | | 25 | | 8029871,68 | | 10839,46 | |  | | 2022 | |  |
| 6 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 8 | | 1969 | |  | Кирпичные | 2 | | 2 | | 527,8 | 527,8 | | 78 | | 306 | |  | | 22 | | 5721066,79 | | 10839,46 | |  | | 2021 | |  |
| 7 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 6 | | 1970 | |  | Кирпичные | 2 | | 2 | | 736,1 | 736,1 | | 49,8 | | 471,6 | |  | | 33 | | 7978926,23 | | 10839,46 | |  | | 2021 | |  |
| 8 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 28 | | 1978 | | 2009 | Кирпичные | 9 | | 1 | | 5150,3 | 4192,6 | | 0 | | 4192,6 | | 3984,5 | | 191 | | 2236983,09 | | 434,34 | |  | | 2021 | |  |
| 9 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 30 | | 1980 | |  |  | 9 | |  | | 5170,5 |  | |  | |  | |  | |  | | 135796,62 | | 26,26 | |  | | 2021 | |  |
| 10 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 17 | | 1994 | |  | Кирпичные | 9 | | 1 | | 2113,3 | 1934,8 | | 0 | | 1934,8 | | 1793,4 | | 92 | | 2220502,91 | | 1050,73 | |  | | 2021 | |  |
| 11 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 23 | | 1994 | |  | Кирпичные | 9 | | 1 | | 1900,5 | 1117,6 | | 0 | | 1117,6 | | 1117,6 | | 85 | | 2220127,11 | | 1168,18 | |  | | 2021 | |  |
| 12 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 24 | | 1994 | |  | Панельные | 9 | | 4 | | 10030,1 | 8253,3 | | 0 | | 8253,3 | | 8022,8 | | 391 | | 8533901,74 | | 850,83 | |  | | 2021 | |  |
| 13 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 45 | | 1996 | |  |  | 9 | |  | | 2131,7 |  | |  | |  | |  | |  | | 120972,24 | | 56,75 | |  | | 2021 | |  |
| 14 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 19 | | 1996 | |  |  | 9 | |  | | 2099,4 |  | |  | |  | |  | |  | | 120163,06 | | 57,24 | |  | | 2021 | |  |
| 15 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 21А | | 1997 | |  |  | 9 | |  | | 2117,6 |  | |  | |  | |  | |  | | 119435,95 | | 56,4 | |  | | 2021 | |  |
| Итого за 2021 | | | - | | - | - | - | | - | | 38598,5 | 22825,9 | | 227,8 | | 22069,1 | | 19721,4 | | 1102 | | 52758317,5 | | 52585,81 | | - | | - | |  |
| 2022 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27 | | 1963 | |  | Кирпичные | 3 | | 2 | | 1010,8 | 936,9 | | 0 | | 936,9 | |  | | 41 | | 6934945,89 | | 6860,85 | |  | | 2022 | |  |
| 17 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 29А | | 1964 | |  | Кирпичные | 4 | | 2 | | 2474,4 | 1618,1 | | 202 | | 1416,1 | | 13,1 | | 115 | | 12611327,48 | | 5096,72 | |  | | 2022 | |  |
| 18 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 19 | | 1967 | |  | Кирпичные со сборным ж/б каркасом | 5 | | 4 | | 3397,3 | 3383,2 | | 0 | | 3383,2 | | 3383,2 | | 145 | | 15185322,91 | | 4469,82 | |  | | 2022 | |  |
| 19 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 21 | | 1967 | |  | Кирпичные со сборным ж/б каркасом | 5 | | 4 | | 3394,5 | 3394,3 | | 0 | | 3394,9 | | 3394,9 | | 154 | | 15181324,38 | | 4472,33 | |  | | 2022 | |  |
| 20 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 2 | | 1967 | |  | Кирпичные | 5 | | 4 | | 3622,1 | 3359,8 | | 0 | | 3359,8 | | 3359,8 | | 158 | | 15905931,22 | | 4391,36 | |  | | 2022 | |  |
| 21 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 19 | | 1996 | |  |  | 9 | |  | | 2099,4 |  | |  | |  | |  | |  | | 2022455,31 | | 963,35 | |  | | 2022 | |  |
| 22 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 21А | | 1997 | |  |  | 9 | |  | | 2117,6 |  | |  | |  | |  | |  | | 2039988,27 | | 963,35 | |  | | 2022 | |  |
| 23 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27А | | 1964 | |  | Кирпичные | 4 | | 1 | | 2137,7 | 1608 | | 286,1 | | 1321,9 | | 1415 | | 134 | | 19383793,99 | | 9067,59 | |  | | 2022 | |  |
| Итого за 2022 | | | - | | - | - | - | | - | | 20253,8 | 14300,3 | | 488,1 | | 13812,8 | | 11566 | | 747 | | 89265089,45 | | 36285,37 | | - | | - | |  |
| 2023 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 4 | | 1968 | |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 9 | | 1 | | 2498,6 | 2269,2 | | 257,3 | | 2011,9 | | 2011,9 | | 103 | | 10238693,93 | | 4097,77 | |  | | 2023 | |  |
| 25 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 24 | | 1968 | |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 9 | | 1 | | 2492,5 | 2248,6 | | 76,2 | | 2172,4 | | 2172,4 | | 98 | | 10224349,02 | | 4102,05 | |  | | 2023 | |  |
| 26 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 23 | | 1969 | |  | Кирпичные | 5 | | 4 | | 6537,2 | 6536,2 | | 476,5 | | 6059,7 | | 6059,7 | | 281 | | 28331372,81 | | 4333,87 | |  | | 2023 | |  |
| 27 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 6 | | 1969 | |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 9 | | 1 | | 2515,4 | 2276 | | 0 | | 2276 | | 2276 | | 84 | | 10278201,33 | | 4086,11 | |  | | 2023 | |  |
| 28 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 8 | | 1969 | |  | Кирпичные | 9 | | 1 | | 2267 | 2267 | | 0 | | 2267 | | 2267 | | 103 | | 9775449,57 | | 4312,06 | |  | | 2023 | |  |
| 29 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 25 | | 1969 | |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 9 | | 1 | | 2514,2 | 2272 | | 95,3 | | 2176,7 | | 2176,7 | | 102 | | 10275379,38 | | 4086,94 | |  | | 2023 | |  |
| 30 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 30 | | 1980 | |  |  | 9 | |  | | 5170,5 |  | |  | |  | |  | |  | | 4980997,04 | | 963,35 | |  | | 2023 | |  |
| 31 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 45 | | 1996 | |  |  | 9 | |  | | 2131,7 |  | |  | |  | |  | |  | | 2053571,49 | | 963,35 | |  | | 2023 | |  |
| Итого за 2023 | | | - | | - | - | - | | - | | 26127,1 | 17869 | | 905,3 | | 16963,7 | | 16963,7 | | 771 | | 86158014,57 | | 26945,5 | | - | | - | |  |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Заречный | | | - | | - | - | - | | - | | 84979,4 | 54995,2 | | 1621,2 | | 52845,6 | | 48251,1 | | 2620 | | 228181422 | | 115816,68 | | - | | - | |  |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации**

**Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на**

**2021-2023 годы на территории МО городской округ Заречный**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | | | | | | | | | | | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона | | | | | | | | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | | Ремонт крыши | | Ремонт подвальных помещений | | Ремонт фасада | | Ремонт фундамента | | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем пожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в случае перевода лица, указанного в подпункте 2 или 3 части первой пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, на систему горячего водоснабжения, при которой горячее водоснабжение осуществляется путем нагрева воды с использованием индивидуального теплового пункта без отбора горячей воды из тепловой сети | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль |
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Заречный | | 228 181 421,97 | 107 138 435,90 | 13 | 29 413 155,31 | 10 428,66 | 37 711 731,78 | 5 641,90 | 9 865 523,30 | 18 637,01 | 35 581 142,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 077 233,55 | 0,00 | 4 394 199,79 |
| Итого за 2021 год | | 52 758 317,95 | 12 575 146,20 | 9 | 18 533 731,68 | 1 242,50 | 11 731 422,44 | 440,00 | 1 643 650,77 | 1 075,00 | 5 717 164,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 179,94 | 0,00 | 1 004 022,31 |
| 1 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 6 | 7 545 756,79 | 3 450 740,76 | 0 | 0,00 | 649,50 | 1 932 937,98 | 0,00 | 406 508,11 | 486,60 | 1 522 045,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 279,42 | 0,00 | 146 244,65 |
| 2 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 18 | 3 330 039,92 | 519 230,68 | 0 | 0,00 | 593,00 | 1 481 565,52 | 440,00 | 223 426,00 | 588,40 | 1 040 522,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 294,90 |
| 3 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 31 | 2 221 978,72 | 0,00 | 1 | 2 059 303,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 489,13 | 0,00 | 41 186,07 |
| 4 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 8 | 2 222 795,10 | 0,00 | 1 | 2 059 303,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 305,51 | 0,00 | 41 186,07 |
| 5 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 7 | 8 029 871,68 | 3 179 884,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 073 364,37 | 0,00 | 374 600,34 | 0,00 | 1 165 722,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 428,66 | 0,00 | 155 871,43 |
| 6 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 8 | 5 721 066,79 | 2 265 581,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 189 689,14 | 0,00 | 266 892,63 | 0,00 | 830 546,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 303,25 | 0,00 | 111 054,19 |
| 7 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 6 | 7 978 926,23 | 3 159 709,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 053 865,43 | 0,00 | 372 223,69 | 0,00 | 1 158 326,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 918,38 | 0,00 | 154 882,51 |
| 8 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 28 | 2 236 983,09 | 0,00 | 1 | 2 059 303,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 493,50 | 0,00 | 41 186,07 |
| 9 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 30 | 135 796,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 796,62 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 17 | 2 220 502,91 | 0,00 | 1 | 2 059 303,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 013,32 | 0,00 | 41 186,07 |
| 11 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 23 | 2 220 127,11 | 0,00 | 1 | 2 059 303,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 637,52 | 0,00 | 41 186,07 |
| 12 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 24 | 8 533 901,74 | 0,00 | 4 | 8 237 214,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 943,38 | 0,00 | 164 744,28 |
| 13 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 45 | 120 972,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 972,24 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 19 | 120 163,06 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 163,06 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 21А | 119 435,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 435,95 | 0,00 | 0,00 |
| Итого за 2022 год | | 89 265 089,45 | 48 699 344,92 | 2 | 3 982 787,82 | 5 427,16 | 16 698 369,61 | 2 882,30 | 5 306 233,72 | 6 297,01 | 11 822 391,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 779,81 | 0,00 | 1 730 182,54 |
| 16 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27 | 6 934 945,89 | 3 545 638,04 | 0 | 0,00 | 627,00 | 1 441 995,40 | 0,00 | 511 131,24 | 1 023,74 | 1 300 201,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 979,33 |
| 17 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 29А | 12 611 327,48 | 6 999 879,65 | 0 | 0,00 | 913,25 | 2 820 791,81 | 0,00 | 775 674,91 | 986,10 | 1 574 624,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 937,50 | 0,00 | 243 419,41 |
| 18 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 19 | 15 185 322,91 | 9 610 689,93 | 0 | 0,00 | 967,00 | 2 368 685,84 | 924,40 | 1 170 697,14 | 895,00 | 1 472 409,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 391,11 | 0,00 | 292 449,64 |
| 19 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 21 | 15 181 324,38 | 9 602 768,96 | 0 | 0,00 | 965,00 | 2 363 786,80 | 931,60 | 1 179 815,50 | 895,00 | 1 472 409,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 168,26 | 0,00 | 292 375,61 |
| 20 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 2 | 15 905 931,22 | 10 246 631,14 | 0 | 0,00 | 983,00 | 2 407 878,16 | 935,30 | 1 184 501,33 | 895,00 | 1 472 409,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 282,94 | 0,00 | 306 228,40 |
| 21 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 19 | 2 022 455,31 | 0,00 | 1 | 1 982 799,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 655,99 |
| 22 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 21А | 2 039 988,27 | 0,00 | 1 | 1 999 988,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 999,77 |
| 23 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27А | 19 383 793,99 | 8 693 737,20 | 0 | 0,00 | 971,91 | 5 295 231,60 | 91,00 | 484 413,60 | 1 602,17 | 4 530 337,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 074,39 |
| Итого за 2023 год | | 86 158 014,57 | 45 863 944,73 | 2 | 6 896 635,81 | 3 759,00 | 9 281 939,73 | 2 319,60 | 2 915 638,81 | 11 265,00 | 18 041 586,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 273,80 | 0,00 | 1 659 994,94 |
| 24 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 4 | 10 238 693,93 | 5 565 606,51 | 0 | 0,00 | 398,00 | 989 710,58 | 115,00 | 141 623,65 | 1 972,00 | 3 146 030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 863,57 | 0,00 | 196 859,42 |
| 25 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 24 | 10 224 349,02 | 5 552 018,84 | 0 | 0,00 | 398,00 | 989 710,58 | 115,00 | 141 623,65 | 1 972,00 | 3 146 030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 378,08 | 0,00 | 196 587,67 |
| 26 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 23 | 28 331 372,81 | 18 493 215,83 | 0 | 0,00 | 1 764,00 | 4 320 953,28 | 1 689,90 | 2 140 156,96 | 1 405,00 | 2 311 435,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 295,75 | 0,00 | 545 315,24 |
| 27 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 6 | 10 278 201,33 | 5 603 028,35 | 0 | 0,00 | 398,00 | 989 710,58 | 115,00 | 141 623,65 | 1 972,00 | 3 146 030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 200,69 | 0,00 | 197 607,86 |
| 28 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 8 | 9 775 449,57 | 5 049 719,83 | 0 | 0,00 | 403,00 | 1 002 144,13 | 169,70 | 208 987,25 | 1 972,00 | 3 146 030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 430,53 | 0,00 | 188 137,63 |
| 29 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 25 | 10 275 379,38 | 5 600 355,37 | 0 | 0,00 | 398,00 | 989 710,58 | 115,00 | 141 623,65 | 1 972,00 | 3 146 030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 105,18 | 0,00 | 197 554,40 |
| 30 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 30 | 4 980 997,04 | 0,00 | 1 | 4 883 330,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 666,61 |
| 31 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 45 | 2 053 571,49 | 0,00 | 1 | 2 013 305,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 266,11 |