администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от___13.08.2018___  №  ___637-П___

г. Заречный

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 28.12.2016 № 1728-П «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), на территории городского округа Заречный на 2018-2020 годы»

В целях реализации пункта 1 статьи 6 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), постановления Правительства от 3 июня 2014 года № 477-ПП «Об установлении порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП», на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации городского округа Заречный от 28.12.2016 № 1728-П «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, на территории городского округа Заречный на 2018-2020 годы» изменения, изложив краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, на территории городского округа Заречный на 2018-2020 годы в новой редакции (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

городского округа Заречный                                                                    А.В. Захарцев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | постановлением администрации городского округа Заречный |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от___13.08.2018___ № ___637-П___ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 28.12.2016 № 1728-П «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, на территории городского округа Заречный на 2018-2020 годы» |
| КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН |
| реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), на территории городского округа Заречный на 2018 - 2020 годы |
| ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 на территории МО городской округ Заречный |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нежилых помещений | Жилых помещений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2018 г. |
| 1. | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 14 | 1963 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 006,20 | 943,80 | 45,00 | 888,80 |  |  | 8 786 514,75 | 8 732,37 | 10 600,68 | 2018 |
| 2 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 16 | 1963 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1 965,20 | 1 459,20 | 0,00 | 1 459,20 |  |  | 11 962 342,05 | 6 087,09 | 10 600,68 | 2018 |
| 3. | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 18 | 1963 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 993,00 | 918,30 | 0,00 | 918,30 |  |  | 8 533 605,94 | 8 593,76 | 10 600,68 | 2018 |
| 4. | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27 | 1963 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 012,70 | 938,80 | 0,00 | 938,80 |  |  | 71 730,28 | 70,83 | 10 600,68 | 2018 |
| 5. | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 31 | 1964 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1 382,90 | 1 286,10 | 0,00 | 1 286,10 |  |  | 102 360,70 | 74,02 | 7 722,95 | 2018 |
| 6. | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 4 | 1968 |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 9 | 1 | 2 498,60 | 2 269,20 | 257,30 | 2 011,90 |  | 106 | 1 988 000,00 | 795,65 | 6 499,64 | 2018 |
| 7. | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 24 | 1968 |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 9 | 1 | 2 492,50 | 2 248,60 | 76,20 | 2 172,40 |  | 98 | 1 988 000,00 | 797,59 | 6 499,64 | 2018 |
| 8. | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 6 | 1969 |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 9 | 1 | 2 515,40 | 2 276,00 | 0,00 | 2 276,00 |  | 78 | 1 988 000,00 | 790,33 | 6 499,64 | 2018 |
| 9. | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 25 | 1969 |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 9 | 1 | 2 514,20 | 2 272,00 | 95,30 | 2 176,70 | 2 176,70 | 102 | 1 988 000,00 | 790,71 | 6 499,64 | 2018 |
| 10. | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Алещенкова, д. 20 | 1989 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 2 160,80 | 1 915,10 | 0,00 | 1 915,10 |  | 89 | 1 988 000,00 | 920,03 | 6 499,64 | 2018 |
| 11. | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Алещенкова, д. 18 | 1990 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 2 125,50 | 1 943,60 | 0,00 | 1 943,60 |  | 93 | 1 988 000,00 | 935,31 | 6 499,64 | 2018 |
| 12. | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 33 | 1990 | 2008 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 165,10 | 1 961,40 | 0,00 | 1 961,40 |  | 97 | 1 988 000,00 | 918,20 | 6 499,64 | 2018 |
| 13. | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Алещенкова, д. 22 | 1991 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 2 101,80 | 1 867,20 | 0,00 | 1 867,20 |  | 95 | 1 988 000,00 | 945,86 | 6 499,64 | 2018 |
| 14. | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Энергетиков, д. 10 | 1991 | 2009 | Панельные | 9 | 5 | 10 690,80 | 9 599,00 |  | 9 599,00 |  | 462 | 9 940 000,00 | 929,77 | 6 499,64 | 2018 |
| 15. | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 2А | 1996 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2 442,00 | 2 442,00 | 0,00 | 2 442,00 |  |  | 2 285 337,91 | 935,85 | 7 722,95 | 2018 |
| Итого за 2018 | - | - | - | - | - | 38 066,70 | 34 340,30 | 473,80 | 33 856,50 | 2 176,70 | 1 220,00 | 57 585 891,63 | 32 317,37 | - | - |
| 2019 г. |
| 16. | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 7 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 726,40 | 646,20 | 646,20 | 646,20 | 646,20 | 27 | 6 768 438,58 | 9 317,78 | - | 2019 |
| 17. | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 8 | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 666,30 | 615,30 | 67,80 | 547,50 | 615,00 | 30 | 5 890 619,84 | 8 840,79 | - | 2019 |
| 18. | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 31 | 1964 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1 382,90 | 1 286,10 | 0,00 | 1 286,10 |  |  | 9 086 704,58 | 6 570,76 | - | 2019 |
| 19. | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 29 | 1987 |  | Панельные | 5 | 1 | 2 954,95 | 2 368,20 | 0,00 | 2 368,20 | 2 005,90 | 178 | 1 889 352,94 | 639,39 | - | 2019 |
| 20. | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. 9 Мая, д. 5 | 1965 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2 721,20 | 2 721,20 | 744,00 | 1 977,20 |  |  | 11 500 273,19 | 5 296,74 | - | 2019 |
| 21. | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 4 | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 656,20 | 609,50 | 0,00 | 609,50 | 533,00 | 25 | 5 779 204,65 | 8 807,08 | - | 2019 |
| 22. | городской округ Заречный, с. Мезенское (г Заречный), ул. Строителей, д. 9 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 476,70 | 476,70 | 0,00 | 476,37 | 390,00 | 40 | 3 659 042,74 | 7 675,78 | - | 2019 |
| 23. | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 13 | 1974 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 875,90 | 875,90 | 0,00 | 875,90 |  |  | 2 076 380,91 | 2 370,57 | - | 2019 |
| 24. | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 15 | 1984 |  | Панельные | 3 | 3 | 1 405,00 | 1 405,00 | 0,00 | 1 405,00 |  |  | 1 403 033,56 | 998,60 | - | 2019 |
| Итого за 2019 | - | - | - | - | - | 11865,55 | 11 004,10 | 1 458,00 | 10 191,97 | 4 190,10 | 300,00 | 48 053 050,99 | 50 517,48 | - | - |
| 2020 г. |
| 25. | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27А | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 2 549,90 | 2 420,00 | 1 004,50 | 1 415,50 | 1 415,00 | 134 | 11 070 546,59 | 4 341,56 | - | 2020 |
| 26. | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 2 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 988,80 | 988,80 | 0,00 | 988,80 |  |  | 8 345 037,95 | 8 439,56 | - | 2020 |
| 27. | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 3 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 535,20 | 535,20 | 0,00 | 535,20 |  |  | 4 952 424,40 | 9 253,41 | - | 2020 |
| 28. | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 4 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 526,50 | 526,50 | 0,00 | 526,50 |  |  | 5 008 454,29 | 9 512,73 | - | 2020 |
| 29. | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 18 | 1960 | 2009 | Кирпичные | 2 | 2 | 671,30 | 618,60 | 0,00 | 618,60 | 618,00 | 36 | 3 330 039,92 | 4 960,58 | - | 2020 |
| Итого за 2020 | - | - | - | - | - | 5 271,70 | 5 089,10 | 1 004,50 | 4 084,60 | 2 033,00 | 170,00 | 32 706 503,15 | 36 507,85 | - | - |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Заречный | - | - | - | - | - | 55 203,95 | 50 433,50 | 2 936,30 | 48 133,07 | 8 399,80 | 1 690,00 | 138 345 445,77 | 119 342,70 | - | - |

| ПЕРЕЧЕНЬ видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на территории МО городской округ Заречный |
| --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Заречный | 138 345 445,77 | 38 700 971,20 | 13 | 24 700 000,00 | 20 407,98 | 42 591 026,53 | 5 207,00 | 4 721 555,72 | 11 291,32 | 23 231 530,30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 721 460,28 | 0,00 | 2 678 901,74 |
| Итого за 2018 год | 57 585 891,63 | 11 076 113,66 | 13 | 24 700 000,00 | 4 458,28 | 11 759 251,06 | 1 139,00 | 965 185,72 | 3 060,67 | 6 889 894,92 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 637,35 | 0,00 | 1 107 808,92 |
| 1 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 14 | 8 786 514,75 | 3 654 504,84 | 0 | 0,00 | 568,82 | 2 722 009,84 | 0,00 | 176 957,52 | 895,26 | 1 987 894,08 | 00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 321,14 | 0,00 | 170 827,33 |
| 2 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 16 | 11 962 342,05 | 4 355 690,34 | 0 | 0,00 | 878,64 | 4 055 972,70 | 691,80 | 471 283,74 | 1 270,15 | 2 730 979,02 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 137,73 | 0,00 | 232 278,52 |
| 3 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 18 | 8 533 605,94 | 3 065 918,48 | 0 | 0,00 | 568,82 | 2 740 741,16 | 447,20 | 316 944,46 | 895,26 | 2 171 021,82 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 087,50 | 0,00 | 165 892,52 |
| 4 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27 | 71 730,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 730,28 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 31 | 102 360,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 360,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 4 | 1 988 000,00 | 0,00 | 1 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 7 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 24 | 1 988 000,00 | 0,00 | 1 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 8 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 6 | 1 988 000,00 | 0,00 | 1 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 9 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 25 | 1 988 000,00 | 0,00 | 1 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 10 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Алещенкова, д. 20 | 1 988 000,00 | 0,00 | 1 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 11 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Алещенкова, д. 18 | 1 988 000,00 | 0,00 | 1 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 12 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 33 | 1 988 000,00 | 0,00 | 1 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 13 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Алещенкова, д. 22 | 1 988 000,00 | 0,00 | 1 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 14 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Энергетиков, д. 10 | 9 940 000,00 | 0,00 | 5 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 15 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 2А | 2 285 337,91 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 442,0 | 2 240 527,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 810,55 |
| Итого за 2019 год | 48 053 050,99 | 16 210 350,36 | 0 | 0,00 | 10 856,20 | 18 872 707,89 | 1 447,60 | 2 016 098,43 | 6 212,95 | 9 669 752,75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 763,38 | 0,00 | 935 378,18 |
| 16 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 7 | 6 768 438,58 | 2 607 245,40 | 0 | 0,00 | 646,20 | 2 516 958,88 | 464,30 | 448 539,24 | 644,36 | 1 062 980,58 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 714,48 |
| 17 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 8 | 5 890 619,84 | 3 004 966,76 | 0 | 0,00 | 593,00 | 1 478 106,94 | 0,00 | 223 426,00 | 588,40 | 1 068 617,79 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 502,35 |
| 18 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 31 | 9 086 704,58 | 3 693 007,06 | 0 | 0,00 | 586,95 | 2 879 374,64 | 451,50 | 285 117,50 | 1 058,59 | 2 051 034,70 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 170,68 |
| 19 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 29 | 1 889 352,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 954,95 | 1 759 912,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 242,52 | 0,00 | 35 198,24 |
| 20 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. 9 Мая, д. 5 | 11 500 273,19 | 2 968 638,71 | 0 | 0,00 | 2 721,20 | 4 040 601,03 | 531,80 | 651 268,87 | 2 721,20 | 3 401 935,39 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 580,31 | 0,00 | 221 248,88 |
| 21 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 4 | 5 779 204,65 | 3 015 236,30 | 0 | 0,00 | 593,00 | 1 358 064,36 | 0,00 | 223 426,00 | 588,40 | 1 069 160,25 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 317,74 |
| 22 | городской округ Заречный, с. Мезенское (г Заречный), ул. Строителей, д. 9 | 3 659 042,74 | 921 256,13 | 0 | 0,00 | 480,00 | 1 428 499,20 | 0,00 | 184 320,82 | 612,00 | 1 016 024,04 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 940,55 | 0,00 | 71 002,00 |
| 23 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 13 | 2 076 380,91 | 0,00 | 0 | 0,00 | 875,90 | 2 035 667,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 713,35 |
| 24 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 15 | 1 403 033,56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 405,00 | 1 375 523,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 510,46 |
| Итого за 2020 год | 32 706 503,15 | 11 414 507,18 | 0 | 0,00 | 5 093,50 | 11 959 067,58 | 2 620,40 | 1 740 271,57 | 4 738,90 | 6 671 882,63 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 059,55 | 0,00 | 635 714,64 |
| 25 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27А | 11 070 546,59 | 4 331 359,42 | 0 | 0,00 | 2 450,00 | 3 651 841,92 | 129,90 | 479 969,23 | 2 100,00 | 2 270 835,65 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 860,25 | 0,00 | 214 680,12 |
| 26 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 2 | 8 345 037,95 | 3 165 277,35 | 0 | 0,00 | 988,80 | 2 882 994,72 | 988,80 | 500 006,50 | 988,80 | 1 555 975,68 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 698,59 | 0,00 | 162 085,11 |
| 27 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 3 | 4 952 424,40 | 1 713 244,77 | 0 | 0,00 | 535,20 | 1 987 486,61 | 535,20 | 270 634,58 | 535,20 | 842 190,72 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 596,57 | 0,00 | 96 271,15 |
| 28 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 4 | 5 008 454,29 | 1 685 394,96 | 0 | 0,00 | 526,50 | 1 955 178,81 | 526,50 | 266 235,26 | 526,50 | 962 357,76 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 904,14 | 0,00 | 97 383,36 |
| 29 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 18 | 3 330 039,92 | 519 230,68 | 0 | 0,00 | 593,00 | 1 481 565,52 | 440,00 | 223 426,00 | 588,40 | 1 040 522,82 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 294,90 |