

администрация Городского округа Заречный

**п о с т а н о в л е н и е**

от\_\_\_14.02.2022\_\_\_\_ № \_\_\_175-П\_\_\_

г. Заречный

**Об утверждении Плана мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на 2022 год**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Свердловской области от 27.12.2004 № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», в целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования предприятий и организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья на территории городского округа Заречный в 2022 году, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на 2022 год (прилагается).
2. Утвердить состав межведомственной противопаводковой комиссии городского округа Заречный (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

И.о. Главы

городского округа Заречный О.П. Кириллов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от\_\_\_14.02.2022\_\_\_\_ № \_\_\_175-П\_\_\_

«Об утверждении Плана мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на 2022 год»

**ПЛАН**

**мероприятий по организации безаварийного пропуска**

**весеннего половодья на 2022 год**

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные  за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Заречный | до 01.03.2022 | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» |
|  | Организовать предпаводковое обследование ГТС Белоярской АЭС, с предоставлением в МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» актов обследования | до 01.04.2022 | Белоярская АЭС  (по согласованию) |
|  | Организовать постоянный контроль за выполнением противопаводковой сработки водохранилища с учетом ожидаемого весеннего половодья с ежедневным докладом по линии ЕДДС городского округа Заречный | Весь период | Белоярская АЭС  (по согласованию) |
|  | Организовать проверку системы оповещения ГТС и представить в МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» акт проверки | до 18.03.2022 | Белоярская АЭС  (по согласованию) |
|  | Организовать послепаводковое обследование ГТС Белоярской АЭС, с предоставлением в МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» актов обследования | до 14.09.2022 | Белоярская АЭС  (по согласованию) |
|  | Организовать взаимодействие с главами соседних муниципальных образований по сбросу и опорожнению водохранилищ на период паводка | до 18.03.2022 | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» |
|  | Провести проверку готовности сил и средств к проведению спасательных работ | до 25.03.2022 | МКУ ГО Заречный  «Центр Спасения» |
|  | Провести тренировку сил и средств, привлекаемых к проведению спасательных работ | до 25.03.2022 | МКУ ГО Заречный  «Центр спасения»,  99 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской  области  (по согласованию) |
|  | Обеспечить расчистку кюветов, дренажных каналов от снега, вывоз снега из дворов жилых домов, школ, учреждений | Весь период | МКУ ГО Заречный «ДЕЗ», Управляющие компании и ТСЖ, МКУ «Управлениеобразования ГО Заречный» |
|  | Обеспечить очистку подмостовых пространств и водопропускных труб от снега, наледи и мусора | Весь период | МКУ ГО Заречный «ДЕЗ», Управляющие  компании и ТСЖ |
|  | Перед весенним половодьем провести санитарную очистку на подтопляемых территориях | до 01.04.2022 | МКУ ГО Заречный «ДЕЗ», Управляющие компании и ТСЖ |
|  | Подготовить необходимые спасательные средства и оборудование на спасательной станции | до 18.03.2022 | МКУ ГО Заречный  «Центр спасения» |
|  | Подготовить и опубликовать в СМИ обращение к населению о правилах поведения на воде в паводковый период | до 25.03.2022 | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» |
|  | Подготовить медицинские учреждения для оказания помощи пострадавшим в период весеннего паводка | Весь период | ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России  (по согласованию) |
|  | Уточнить порядок и способы оповещения населения при угрозе возникновения ЧС, связанной с подтоплением жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения | до 01.03.2022 | ЕДДС ГО Заречный |
|  | Предусмотреть действия личного состава МО МВД России «Заречный» привлекаемого для обеспечения сохранности имущества граждан в зоне паводка | до 25.03.2022 | МО МВД России  «Заречный»  (по согласованию) |
|  | Обеспечить контроль за качеством питьевой воды в период паводка | Весь период | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  № 32 ФМБА России  (по согласованию),  АО «Акватех»  (по согласованию) |
|  | Определить места временного размещения эвакуируемого населения и порядок питания | до 01.03.2022 | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» |
|  | Проинформировать Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области о средствах, предусмотренных на противопаводковые мероприятия в бюджете городского округа Заречный | до 01.04.2022 | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» |
|  | Направить в Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ГУ МЧС России по Свердловской области и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области Акты предпаводкового обследования | до 15.04.2022 | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» |
|  | Представить в Министерство общественной безопасности Свердловской области данные по ущербу, нанесенному весенним половодьем в 2022 году | до 29.07.2022 | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от\_\_\_14.02.2022\_\_\_\_ № \_\_\_175-П\_\_\_

«Об утверждении Плана мероприятий

по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на 2022 год»

**СОСТАВ**

**межведомственной противопаводковой комиссии городского округа Заречный**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кириллов  Олег Петрович | - первый заместитель главы администрации городского округа Заречный, председатель |
|  | Базылевич  Виталий Александрович | - начальник МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС»,  заместитель председателя |
|  | Члены комиссии: |  |
|  | Дерябин  Михаил Михайлович | - заместитель начальника полиции МО МВД  России «Заречный» (по согласованию) |
|  | Захаров  Евгений Алексеевич | - ведущий инженер по эксплуатации ГТС  филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» (по согласованию) |
|  | Макаров  Игорь Юрьевич | - директор МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» |
|  | Ролдугина  Татьяна Дмитриевна | - главный врач ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 32 ФМБА России (по согласованию) |
|  | Тетерина  Елена Васильевна | - начальник очистных сооружений АО «Акватех»  (по согласованию) |
|  | Панов  Алексей Константинович | - ведущий специалист ГО ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России (по согласованию) |
|  | Хрущев  Сергей Валентинович | - директор МКУ ГО Заречный «Центр спасения» |
|  | Швецов  Владислав Игоревич | - начальник УВНС и УТС АО «Акватех»  (по согласованию) |
|  | Шипилов  Всеволод Игоревич | - и.о. заместителя начальника 99 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области  (по согласованию) |