

администрация Городского округа Заречный

**п о с т а н о в л е н и е**

от\_\_\_12.07.2021\_\_\_\_ № \_\_\_715-П\_\_\_

г. Заречный

**О внесении изменений** **в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), на территории городского округа Заречный на 2021-2023 годы, утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный от 01.07.2019 № 675-П**

В целях реализации пункта 1 статьи 6 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), части 4 пункта 7 Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 3 июня 2014 года № 477-ПП, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), на территории городского округа Заречный на 2021-2023 годы, утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный от 01.07.2019 № 675-П с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Заречный от 10.10.2019 № 1009-П, от 06.07.2020 № 478-П, от 05.10.2020 № 764-П, от 02.12.2020 № 926-П, от 03.06.2021 № 587-П, изложив краткосрочный план в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава

городского округа Заречный А.В. Захарцев

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Заречный
от\_\_\_12.07.2021\_\_\_ № \_\_\_715-П\_\_\_\_

**Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области**

**от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), на территории городского округа Заречный на 2021-2023 годы**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации**

**региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на**

**2021-2023 годы на территории МО городской округ Заречный**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Всего: | В том числе | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |
| Нежилых помещений | Жилых помещений |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| городской округ Заречный |
| 2021 г. |
| 1 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 6 | 1958 |   | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 803,9 | 519,2 | 18,7 | 500,5 | 0 | 26 | 3626158,40 | 4510,70 |   | 2021 |
| 2 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 18 | 1960 | 2009 | Кирпичные | 2 | 2 | 671,3 | 618,6 | 0 | 618,6 | 618 | 36 | 6171739,70 | 9193,71 |   | 2021 |
| 3 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 31 | 1964 |   | Кирпичные | 9 | 1 | 2138,2 | 1918,1 | 0 | 1918,1 | 1918,1 | 98 | 2221978,72 | 1039,18 |   | 2021 |
| 4 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 8 | 1969 |   | Кирпичные | 9 | 1 | 2267 | 2267 | 0 | 2267 | 2267 | 103 | 2222795,1 | 980,5 |   | 2021 |
| 5 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 7 | 1970 |   | Кирпичные | 2 | 2 | 740,8 | 740,8 | 81,3 | 489 |  0 | 25 | 7901646,68 | 10666,37 |   | 2022 |
| 6 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 8 | 1969 |   | Кирпичные | 2 | 2 | 527,8 | 527,8 | 78 | 306 |  0 | 22 | 7208454,71 | 13657,55 |   | 2021 |
| 7 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 6 | 1970 |   | Кирпичные | 2 | 2 | 736,1 | 736,1 | 49,8 | 471,6 |  0 | 33 | 7978926,23 | 10839,46 |   | 2021 |
| 8 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 28 | 1978 | 2009 | Кирпичные | 9 | 1 | 5150,3 | 4192,6 | 0 | 4192,6 | 3984,5 | 191 | 2236983,09 | 434,34 |   | 2021 |
| 9 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 30 | 1980 |   |  Кирпичный | 9 |  1 | 5170,5 |  4197,6 | 0  | 4197,6  | 4060,5  | 249  | 135796,62 | 26,26 |   | 2021 |
| 10 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 17 | 1994 |   | Кирпичные | 9 | 1 | 2113,3 | 1934,8 | 0 | 1934,8 | 1793,4 | 92 | 2220502,91 | 1050,73 |   | 2021 |
| 11 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 23 | 1994 |   | Кирпичные | 9 | 1 | 1900,5 | 1117,6 | 0 | 1117,6 | 1117,6 | 85 | 2220127,11 | 1168,18 |   | 2021 |
| 12 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 24 | 1994 |   | Панельные | 9 | 4 | 10030,1 | 8253,3 | 0 | 8253,3 | 8022,8 | 391 | 8533901,74 | 850,83 |   | 2021 |
| 13 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 45 | 1996 |   |  Кирпичный | 9 | 1  | 2131,7 | 1920,80  | 107,6  | 1813,20  | 1872,60  | 88  | 120972,24 | 56,75 |   | 2021 |
| 14 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 19 | 1996 |   |  Кирпичный | 9 | 1  | 2099,4 | 1806,20  | 0  | 1806,20  | 1806,20  | 82  | 120163,06 | 57,24 |   | 2021 |
| 15 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 21А | 1997 |   |  Панельный | 9 |  1 | 2117,6 | 1928,5  | 0  | 1928,5  | 1928,5  | 74  | 119435,95 | 56,4 |   | 2021 |
| Итого за 2021 | - | - | - | - | - | 38598,5 | 32679 | 335,4 | 31814,6 | 29389,2 | 1595 | 52199700,65 | 53447,22 | - | - |
| 2022 г. |
| 16 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27 | 1963 |   | Кирпичные | 3 | 2 | 1010,8 | 936,9 | 0 | 936,9 |  0 | 41 | 6934945,89 | 6860,85 |   | 2022 |
| 17 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Алещенкова, д. 25 | 1989 |   | Кирпичные | 5 | 6 | 5861,0 | 5312,7 | 827 | 4484,9 | 4471,60 | 196 | 5065363,67 | 864,24 |   | 2022 |
| 18 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Кузнецова, д. 26 | 1990 |   | Кирпичные | 5 | 3 | 3600,80 | 3174,0 | 0 | 3174,0 | 3126,4 | 155 | 4480392,22 | 1244,27 |   | 2022 |
| 19 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 17 | 1994 |   | Кирпичные | 9 | 1 | 2113,3 | 1934,8 | 0 | 1934,8 | 1861,5 | 95 | 1534289,29 | 726,01 |   | 2022 |
| 20 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 19 | 1996 |   |  Кирпичный | 9 |  1 | 2099,4 |  1806,2 | 0  | 1806,2  | 1806,2  | 82  | 2022455,31 | 963,35 |   | 2022 |
| 21 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 21А | 1997 |   |  Панельный | 9 |  1 | 2117,6 |  1928,5 |  0 | 1928,5  | 1928,5  | 74  | 2039988,27 | 963,35 |   | 2022 |
| 22 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 13 | 1983 |  | Железобетонные панели | 2 | 3 | 805,7 | 538,1 | 83,6 | 538,1 | 538,1 | 38 | 3324607,20 | 4126,35 |  | 2022 |
| Итого за 2022 | - | - | - | - | - | 17608,6 | 15631,2 | 910,6 | 14803,4 | 13732,3 | 681 | 27604217,87 | 15748,42 | - | - |
| 2023 г. |
| 23 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27А | 1964 |   | Кирпичные | 4 | 1 | 2137,7 | 1608 | 286,1 | 1321,9 | 1415 | 134 | 19399433,04 | 9074,9 |   | 2023 |
| 24 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 29А | 1968 |   | Кирпичные | 4 | 2 | 2474,4 | 1607,2 | 260,3 | 1346,9 | 539,6 | 94 | 5286182,69 | 2136,3 |   | 2023 |
| 25 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 30 | 1980 |   |  Кирпичный | 9 |  1 | 5170,5 | 4197,60  | 0  | 4197,6  | 4060,5  | 249  | 4980997,04 | 963,35 |   | 2023 |
| 26 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 45 | 1996 |   |  Кирпичный | 9 |  1 | 2131,7 |  1920,8 | 107,6  | 1813,2  | 1872,6  | 88  | 2053571,49 | 963,35 |   | 2023 |
| Итого за 2023 | - | - | - | - | - | 11914,3 | 9333,6 | 654 | 8679,6 | 7887,7 | 561 | 30104213,55 | 13137,9 | - | - |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Заречный | - | - | - | - | - | 68121,4 | 57643,8 | 1900 | 55297,6 | 51009,2 | 2837 | 10990132,07 | 82333,54 | - | - |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации**

**Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на**

**2021-2023 годы на территории МО городской округ Заречный**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем пожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в случае перевода лица, указанного в подпункте 2 или 3 части первой пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, на систему горячего водоснабжения, при которой горячее водоснабжение осуществляется путем нагрева воды с использованием индивидуального теплового пункта без отбора горячей воды из тепловой сети | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль |
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Заречный | 106897344,93 | 27083744,37 | 13 | 32491027,2 | 7629,7 | 31238618,91 | 1993,90 | 2541908,4 | 5075,31 | 11717617,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2282046,82 | 0,00 | 1348257,22 |
| Итого за 2021 год | 53054394,59 | 11388914,32 | 9 | 22276854,00 | 2539,25 | 9298336,11 | 1902,90 | 2 054 140,80 | 2449,40 | 5 883 854,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1531583,83 | 0,00 | 620711,13 |
| 1 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 6 | 3604879,67 | 3 469 489,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66000,69 | 0,00 | 69 389,78 |
| 2 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 18 | 5286892,74 | 568617,49 | 0,00 | 0,00 | 593,00 | 2 168229,08 | 440,00 | 354 154,80 | 588,40 | 2 152 743,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43147,77 |
| 3 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 31 | 2825590,52 | 0,00 | 1 | 2652866,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119666,79 | 0,00 | 53057,33 |
| 4 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 8 | 2823297,94 | 0,00 | 1 | 2649830,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120470,93 | 0,00 | 452996,61 |
| 5 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 7 | 6717979,47 | 2351266,93 | 0,00 | 0,00 | 724,75 | 2457263,91 | 557,50 | 610 035,60 | 693,25 | 1 215 296,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80026,51 | 0,00 | 4090,12 |
| 6 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 8 | 6543472,48 | 2499786,53 | 0,00 | 0,00 | 559,64 | 2186513,09 | 384,0 | 377 649,60 | 519,08 | 1 416 987,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57016,73 | 0,00 | 5518,93 |
| 7 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 6 | 6929758,05 | 2499754,17 | 0,00 | 0,00 | 661,86 | 2486330,03 | 521,40 | 712 300,80 | 648,67 | 1 098 826,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789518,79 | 0,00 | 53027,46 |
| 8 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 28 | 2852351,56 | 0,00 | 1 | 2664613,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134446,10 | 0,00 | 53292,26 |
| 9 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 30 | 133759,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133759,67 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 17 | 2823391,43 | 0,00 | 1 | 2652135,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118213,12 | 0,00 | 53042,71 |
| 11 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 23 | 2825778,94 | 0,00 | 1 | 2654839,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117842,96 | 0,00 | 53096,78 |
| 12 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 24 | 9332079,44 | 0,00 | 4 | 9002569,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149458,86 | 0,00 | 180051,38 |
| 13 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 45 | 119157,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119157,66 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 19 | 118360,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118360,61 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 21А | 117644,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117644,41 | 0,00 | 0,00 |
| Итого за 2022 год | 21885042,24 | 0,00 | 2 | 4901822,40 | 4118,54 | 16637510,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750462,99 | 0,00 | 100920,44 |
| 16 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27 | 1444879,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,00 | 1 441 995,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2883,99 |
| 17 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Алещенкова д. 25 | 5065363,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1193,47 | 4715936,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273569,27 | 0,00 | 75858,00 |
| 18 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Кузнецова, д. 26 | 4480392,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,97 | 4216985,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195583,42 | 0,00 | 67823,00 |
| 19 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 17 | 1534289,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 1397134,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114720,49 | 0,00 | 22434,00 |
| 20 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 19 | 449473,51 | 0,00 | 1 | 2654016,00 | 397,20 | 1593930,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122852,39 | 0,00 | 78674,32 |
| 21 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 21А | 2292762,53 | 0,00 | 1 | 2247806,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44956,13 |
| 22 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 13 | 3368344,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,9 | 3271527,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43737,42 | 0,00 | 53080,00 |
| Итого за 2023 год | 31957908,10 | 15694830,05 | 2 | 5312350,80 | 971,91 | 5302772,40 | 91,00 | 487767,60 | 1602,17 | 4533561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626625,65 |
| 23 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27А | 19399433,04 | 8694950,40 | 0,00 | 0,00 | 971,91 | 5302772,40 | 91,00 | 487767,60 | 1602,17 | 4533561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380381,04 |
| 24 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 29А | 7139877,24 | 6999879,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139997,59 |
| 25 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 30 | 2710678,97 | 0,00 | 1 | 2657528,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53150,57 |
| 26 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 45 | 2707918,85 | 0,00 | 1 | 2654822,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53096,45 |