администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от__28.12.2016__  №  ___1728-П___

г. Заречный

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП

(в действующей редакции), на территории городского округа Заречный

на 2018-2020 годы

(в редакции постановления от 05.06.2017 № 637-П)

В целях реализации пункта 1 статьи 6 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), Постановления Правительства Свердловской области от 3 июня 2014 года № 477-ПП «Об установлении порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП», на основании ст.ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), на территории городского округа Заречный на 2018-2020 годы (прилагается).

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации городского округа Заречный Потапова В.В.

- Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Заречный.

Глава

городского округа Заречный                                                                А.В. Захарцев

УТВЕРЖДЕН                  
постановлением администрации городского округа Заречный
«____»_________________ № _______

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), на территории городского округа Заречный на 2018-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на
 2018-2020 годы на территории МО городской округ Заречный

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нежилых помещений | Жилых помещений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2018 г. |
| 1 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 14 | 1963 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 005,30 | 933,80 | 45,00 | 888,80 |  |  | 4 356 424,62 | 4 665,27 | 9 313,38 | 2018 |
| 2 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 16 | 1963 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1 570,90 | 1 459,20 | 0,00 | 1 459,20 |  |  | 6 934 642,29 | 4 752,36 | 9 313,38 | 2018 |
| 3 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 18 | 1963 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 992,40 | 918,30 | 0,00 | 918,30 |  |  | 4 370 312,93 | 4 759,13 | 9 313,38 | 2018 |
| 4 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27 | 1963 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 016,10 | 938,80 | 0,00 | 938,80 |  |  | 4 379 750,95 | 4 665,27 | 9 313,38 | 2018 |
| 5 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 31 | 1964 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1 382,80 | 1 286,10 | 0,00 | 1 286,10 |  |  | 5 604 575,08 | 4 357,81 | 5 367,91 | 2018 |
| 6 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 13 | 1974 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 875,90 | 875,90 |  | 875,90 |  |  | 2 076 380,34 | 2 370,57 | 9 313,38 | 2018 |
| 7 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 15 | 1984 |  | Панельные | 3 | 3 | 1 405,00 | 1 405,00 |  | 1 405,00 |  |  | 1 403 033,56 | 998,60 | 9 313,38 | 2018 |
| 8 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 2А | 1996 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2 442,00 | 2 442,00 | 0,00 | 2 442,00 |  |  | 2 482 022,43 | 1 016,39 | 5 367,91 | 2018 |
| Итого за 2018 | - | - | - | - | - | 10 690,40 | 10 259,10 | 45,00 | 10 214,10 | 0,00 | 0 | 31 607 142,20 | 27 585,39 | - | - |
| 2019 г. |
| 9 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 7 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 726,40 | 646,20 | 646,20 | 0,00 | 646,00 | 27 | 3 091 906,04 | 4 784,75 | 9 313,38 | 2019 |
| 10 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27А | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 1 404,80 | 2 549,90 | 1 004,50 | 1 415,50 | 1 415,00 | 134 | 16 397 684,08 | 6 430,72 | 9 313,38 | 2019 |
| 11 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. 9 Мая, д. 5 | 1965 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2 171,20 | 2 721,20 | 744,00 | 1 977,20 |  |  | 11 500 273,19 | 4 226,18 | 5 367,91 | 2019 |
| 12 | городской округ Заречный, с. Мезенское (г Заречный), ул. Строителей, д. 9 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 476,70 | 476,70 | 0,00 | 476,37 | 390,00 | 40 | 3 659 042,74 | 7 675,78 | 9 313,38 | 2019 |
| Итого за 2019 | - | - | - | - | - | 4 779,10 | 6 394,00 | 2 394,70 | 3 869,07 | 2 451,00 | 201 | 34 648 906,05 | 23 117,42 | - | - |
| 2020 г. |
| 13 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 17 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 647,70 | 642,80 | 0,00 | 642,80 | 648,00 | 31 | 48 499,78 | 75,45 | 9 313,38 | 2020 |
| 14 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 18 | 1960 | 2009 | Кирпичные | 2 | 2 | 671,30 | 618,60 | 0,00 | 618,60 | 618,00 | 36 | 3 330 039,92 | 5 383,19 | 9 313,38 | 2020 |
| 15 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 4 | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 656,20 | 609,50 | 0,00 | 609,50 | 533,00 | 25 | 5 779 204,65 | 9 481,88 | 9 313,38 | 2020 |
| 16 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 8 | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 666,30 | 615,30 | 67,80 | 547,50 | 615,00 | 30 | 5 890 619,84 | 9 573,57 | 9 313,38 | 2020 |
| 17 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 19 | 1967 |  | Кирпичные со сборным ж/б каркасом | 5 | 4 | 3 397,30 | 3 383,20 |  | 3 383,20 |  | 145 | 11 440 483,47 | 3 381,56 | 5 367,91 | 2020 |
| 18 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 21 | 1967 |  | Кирпичные со сборным ж/б каркасом | 5 | 4 | 3 394,50 | 3 394,90 | 0,00 | 3 394,90 |  | 154 | 11 485 218,86 | 3 383,08 | 5 367,91 | 2020 |
| Итого за 2020 | - | - | - | - | - | 9 433,30 | 9 264,30 | 67,80 | 9 196,50 | 2 414,00 | 421 | 37 974 066,52 | 31 278,73 | - | - |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Заречный | - | - | - | - | - | 24 902,80 | 25 917,40 | 2 507,50 | 23 279,67 | 4 865,00 | 622 | 104 230 114,77 | 4 021,63 | - | - |

ПЕРЕЧЕНЬ

видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2017 годы на территории МО городской округ Заречный

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Заречный | 104 230 114,77 | 31 950 792,12 | 0 | 0,00 | 5 373,90 | 37 450 272,99 | 4 268,40 | 6 654 573,80 | 5 121,56 | 24 616 665,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 544 364,63 | 0,00 | 2 013 446,08 |
| Итого за 2018 год | 31 607 142,20 | 7 739 731,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14 003 273,40 | 846,40 | 2 345 645,21 | 0,00 | 6 466 757,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 626,16 | 0,00 | 611 108,16 |
| 1 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 14 | 4 356 424,62 | 1 392 249,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 372 994,15 | 0,00 | 365 330,57 | 0,00 | 1 067 566,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 321,14 | 0,00 | 83 962,81 |
| 2 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 16 | 6 934 642,29 | 2 175 594,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 145 505,54 | 516,70 | 695 478,20 | 0,00 | 1 668 230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 137,73 | 0,00 | 133 696,17 |
| 3 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 18 | 4 370 312,93 | 1 369 139,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 350 204,04 | 329,70 | 443 776,20 | 0,00 | 1 049 846,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 087,50 | 0,00 | 84 259,32 |
| 4 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27 | 4 379 750,95 | 1 399 703,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 380 345,80 | 0,00 | 367 286,72 | 0,00 | 1 073 283,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 719,09 | 0,00 | 84 412,39 |
| 5 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 31 | 5 604 575,08 | 1 403 045,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 909 678,45 | 0,00 | 473 773,52 | 0,00 | 1 607 830,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 360,70 | 0,00 | 107 886,56 |
| 6 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 13 | 2 076 380,34 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 035 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 713,34 |
| 7 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 15 | 1 403 033,56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 375 523,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 510,46 |
| 8 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 2А | 2 482 022,43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 433 355,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 667,11 |
| Итого за 2019 год | 34 648 906,05 | 10 235 847,67 | 0 | 0,00 | 3 594,90 | 13 873 998,49 | 1 126,00 | 1 288 137,95 | 3 356,36 | 8 065 875,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 769,71 | 0,00 | 669 277,18 |
| 9 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 7 | 3 091 906,04 | 1 418 092,60 | 0 | 0,00 | 664,90 | 1 113 600,26 | 464,30 | 280 869,82 | 644,36 | 161 558,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 302,31 | 0,00 | 59 482,43 |
| 10 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27А | 16 397 684,08 | 4 927 860,23 | 0 | 0,00 | 2 450,00 | 7 291 298,00 | 129,90 | 171 678,44 | 2 100,00 | 3 486 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 946,54 | 0,00 | 317 543,87 |
| 11 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. 9 Мая, д. 5 | 11 500 273,19 | 2 968 638,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 040 601,03 | 531,80 | 651 268,87 | 0,00 | 3 401 935,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 580,31 | 0,00 | 221 248,88 |
| 12 | городской округ Заречный, с. Мезенское (г Заречный), ул. Строителей, д. 9 | 3 659 042,74 | 921 256,13 | 0 | 0,00 | 480,00 | 1 428 499,20 | 0,00 | 184 320,82 | 612,00 | 1 016 024,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 940,55 | 0,00 | 71 002,00 |
| Итого за 2020 год | 37 974 066,52 | 13 975 212,79 | 0 | 0,00 | 1 779,00 | 9 573 001,10 | 2 296,00 | 3 020 790,64 | 1 765,20 | 10 084 032,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 968,76 | 0,00 | 733 060,74 |
| 13 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 17 | 48 499,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 499,78 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 18 | 3 330 039,92 | 519 230,68 | 0 | 0,00 | 593,00 | 1 481 565,52 | 440,00 | 223 426,00 | 588,40 | 1 040 522,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 294,90 |
| 15 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 4 | 5 779 204,65 | 3 015 236,30 | 0 | 0,00 | 593,00 | 1 358 064,36 | 0,00 | 223 426,00 | 588,40 | 1 069 160,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 317,74 |
| 16 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 8 | 5 890 619,84 | 3 004 966,76 | 0 | 0,00 | 593,00 | 1 478 106,94 | 0,00 | 223 426,00 | 588,40 | 1 068 617,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 502,35 |
| 17 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 19 | 11 440 483,47 | 3 711 471,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 623 096,46 | 924,40 | 1 170 697,14 | 0,00 | 3 446 905,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 268,89 | 0,00 | 219 043,42 |
| 18 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 21 | 11 485 218,86 | 3 724 307,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 632 167,82 | 931,60 | 1 179 815,50 | 0,00 | 3 458 825,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 200,09 | 0,00 | 219 902,33 |