администрация Городского округа Заречный

**п о с т а н о в л е н и е**

от\_\_\_28.09.2017\_\_\_ № \_\_1068-П\_\_\_

г. Заречный

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы»

(в редакции постановлений от 30.03.2018 № 236/1-П, от 21.02.2019 № 230-П,

от 29.03.2019 № 347-П, от 05.12.2019 № 1234-П, от 13.01.2020 № 5-П, от 26.02.2020 № 170-П,

от 20.03.2020 № 253-П, от 25.05.2020 № 382-П, от 17.07.2020 № 527-П, от 24.09.2020 № 730-П, от 23.10.2020 № 826-П, от 03.12.2020 № 930-П, от 19.01.2021 № 27-П, от 10.02.2021 № 141-П, 16.03.2021 № 279-П, от 21.06.2021 № 639-П, от 01.09.2021 № 892-П, от 27.09.2021 № 965-П,

от 24.12.2021 № 1290-П, от 01.02.2022 № 98-П, от 19.07.2022 № 938-П, от 15.09.2022 № 1158-П,

от 14.11.2022 № 1385-П, 02.12.2022 № 1476-П, от 09.01.2023 № 3-П, от 25.01.2023 № 99-П,

от 29.05.2023 № 651-П, от 20.07.2023 № 886-П, от 15.09.2023 № 1119-П, от 12.12.2023 № 1604-П, от 29.12.2023 № 1720-П)

В соответствии со [статьей 16](consultantplus://offline/ref=0899067CED93E806D72B47D35C4A484FC08EFBF2660D045F369FB4141A3935194DBB6AC533C178F9rFw9G) Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Постановлением](consultantplus://offline/ref=0899067CED93E806D72B47D35C4A484FC08EF8F16300045F369FB4141Ar3w9G) Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением администрации городского округа Заречный от 23.06.2014 № 798-П «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Заречный» (в действующей редакции), на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную [программу](#P33) «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 - 2027 годы» (прилагается).

2. Признать с 1 января 2018 года утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 29.06.2017 № 755-П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный в 2017 – 2021 годах».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

5. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного регистра МНПА.

И.о. Главы

городского округа Заречный В.В. Потапов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Заречный

от\_\_28.09.2017\_\_ № \_\_1068-П\_\_

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы»

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный

на 2018 – 2027 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПАСПОРТ** | | |
| **муниципальной программы** | | |
| **«Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы»** | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского округа Заречный | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 - | 2027 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель 1. Повышение уровня благоустройства территории городского округа Заречный | |
|  | Задача 1.1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий | |
|  | Задача 1.2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | |
|  | Задача 1.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Заречный | |
|  | Цель 2. Повышение качества условий проживания населения городского округа Заречный за счет формирования благоприятной среды проживания граждан | |
|  | Задача 2.1. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по модернизации лифтового хозяйства | |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) | Отсутствуют | |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1. Доля общественных территорий, обеспеченных проектно-сметной документацией, в общем количестве общественных территорий городского округа Заречный, в отношении которых планируется проведение мероприятий по благоустройству | |
|  | 2. Количество общественных территорий городского округа, в которых реализован проект комплексного благоустройства | |
|  | 3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа Заречный | |
|  | 4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ, включенных в программу | |
|  | 5. Доля участия населения в рейтинговом голосовании по отбору проектов благоустройства общественных территорий городского округа Заречный | |
|  | 6. Количество лифтов в многоквартирных домах, в отношении которых произведены работы по их замене | |
| Объем финансирования  муниципальной  программы по годам  реализации, тыс. рублей | ВСЕГО:  582 062,19 тыс. рублей  в том числе:  2018 год - 5 582,90 тыс. рублей,  2019 год - 55 198,90 тыс. рублей,  2020 год - 108 071,84 тыс. рублей,  2021 год - 63 545,87 тыс. рублей,  2022 год - 30 627,00 тыс. рублей,  2023 год – 122 831,59 тыс. рублей,  2024 год – 193 329,12 тыс. рублей,  2025 год — 2 876,97 тыс. рублей,  2026 год - 0,00 тыс. рублей,  2027 год - 0,00 тыс. рублей  из них:  областной бюджет  386 697,87 тыс. рублей  в том числе:  2018 год - 282,60 тыс. рублей,  2019 год - 39 881,80 тыс. рублей,  2020 год - 78 114,30 тыс. рублей,  2021 год - 22 946,40 тыс. рублей,  2022 год - 30 014,40 тыс. рублей,  2023 год - 102 777,63 тыс. рублей,  2024 год — 112 680,70 тыс. рублей,  2025 год - 0,00 тыс. рублей,  2026 год - 0,00 тыс. рублей,  2027 год - 0,00 тыс. рублей  местный бюджет  153 045,02 тыс. рублей  в том числе:  2018 год - 5 300,30 тыс. рублей,  2019 год - 14 322,97 тыс. рублей,  2020 год - 17 883,44 тыс. рублей,  2021 год - 40 065,24 тыс. рублей,  2022 год – 612,60 тыс. рублей,  2023 год – 5 337,08 тыс. рублей,  2024 год - 66 646,42 тыс. рублей,  2025 год — 2 876,97 тыс. рублей,  2026 год - 0,00 тыс. рублей,  2027 год - 0,00 тыс. рублей  внебюджетные источники  42 319,30 тыс. рублей  в том числе:  2018 год - 0,00 тыс. рублей,  2019 год - 994,10 тыс. рублей,  2020 год - 12 074,10 тыс. рублей,  2021 год - 534,22 тыс. рублей,  2022 год - 0,00 тыс. рублей,  2023 год - 14 716,88 тыс. рублей,  2024 год - 0,00 тыс. рублей,  2025 год - 0,00 тыс. рублей,  2026 год - 0,00 тыс. рублей,  2027 год - 0,00 тыс. рублей | |
| Адрес размещения  муниципальной  программы в  информационно-  телекоммуникационной  сети Интернет | http://gorod-zarechny.ru/ | |
|
|
|
|
|

* 1. **1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития городского округа Заречный**

Городской округ Заречный занимает площадь 29 927 гектаров и объединяет: город Заречный, село Мезенское, деревни Гагарка, Боярка и Курманка. Площадь, покрытая лесом, составляет 16 025 гектар. Общая протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях составляет 125,4 километров. Численность населения – 31,833 тысяч человек.

По состоянию на 01.01.2023 года на территории городского округа Заречный насчитывается 282 многоквартирных дома, общее количество дворовых территорий - 54 единицы (751 000 кв. метров) дворовых территорий, из которых 52 единицы (670 000 кв. метров) расположены в г. Заречный, 3 единицы (81 000 кв. метров) – на сельской территории городского округа Заречный.

Анализ сферы благоустройства в городском округе Заречный показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования. Однако, не смотря на имеющуюся степень благоустройства территорий, в городском округе Заречный существует ряд проблем развития внешнего благоустройства: низкий уровень комплексного благоустройства дворовых территорий, их комфортности, низкий уровень экономической привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем, наличие проблем в части технического содержания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений.

Так, в городском округе Заречный имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

Для решения вышеуказанных проблем требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования с привлечением населения, наличие финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной муниципальной программы.

Комплексное благоустройство – это комплекс мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически, информативно и эстетически организованной городской среды. Для приведения территорий в соответствие с современными нормами появилась необходимость разработки данной муниципальной программы.

К благоустройству общественных и дворовых территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

К мероприятиям по комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий относятся минимальный и дополнительный перечни работ в том числе:

Минимальный перечень:

покрытия поверхности - твердые (капитальные), мягкие (некапитальные), газонные, комбинированные - в целях обеспечения безопасного и комфортного передвижения по территории;

сопряжения поверхностей - различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы;

озеленение - живые изгороди, газоны и деревья - в целях ландшафтной организации территории, соответствующие требованиям, в том числе СП 82.13330.2016 «Свод Правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»;

ограды - ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей из однорядных или многорядных посадок кустарников, сборных железобетонных элементов, металлических секций и других материалов, разрешенных к использованию;

малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного назначения - декоративные стенки, беседки, цветочницы, вазоны для цветов, скульптуры; водные устройства; городская мебель - различные виды скамей и столы; коммунально-бытовое оборудование - мусоросборники, контейнеры, урны;

наружное освещение - светотехническое оборудование, предназначенное для функционального, утилитарного, архитектурного, ландшафтного, рекламного и иных видов освещения, соответствующее требованиям, в том числе   
СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение»;

игровое и (или) спортивное оборудование - игровые, физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы;

площадки (хозяйственного назначения, детские научные площадки, для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, выгула и дрессировки собак, автомобильные, установки коммунально-бытового оборудования);

иное оборудование, предназначенное для использования на общественной территории, в виде некапитальных нестационарных сооружений (произведения декоративно-прикладного искусства, сценические комплексы, средства наружной рекламы, сооружения мелкорозничной торговли и питания, остановочные павильоны, павильоны для курения, туалетные кабины);

оборудование, используемое для реализации мероприятий по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (далее - цифровизация городского хозяйства) из перечня мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

объекты капитального строительства, входящие в состав объемно-пространственного комплекса общественной территории.

При этом проект должен содержать не менее шести элементов благоустройства, включая в обязательном порядке покрытие поверхности (с учетом ремонта дворовых проездов при благоустройстве дворовых территорий), обеспечение наружного освещения, установку скамеек, урн при условии беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы). Обязательные элементы благоустройства являются минимальным перечнем работ, дополнительные виды работ (в количестве не менее двух) определяются исходя из функционального разнообразия объекта благоустройства.

С целью оптимального расходования бюджетных средств и с учетом большого объема работ и сезонности их проведения благоустройство общественной территории может быть поделено на несколько этапов.

Для повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории предполагается обязательное трудовое и (или) финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах при выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории.

В качестве трудового участия предусмотрено выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации.

В качестве финансового участия предусмотрено аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, а также порядок трудового и финансового участия граждан в выполнении указанных работ устанавливается постановлением администрации городского округа Заречный.

Финансовое обеспечение работ по благоустройству дворовых территорий может быть реализовано следующими способами:

- путем перечисления бюджетных денежных средств и средств заинтересованных лиц организации, с которой заключается муниципальный контракт в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- предоставление субсидии организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, с целью возмещения расходов на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с порядком, устанавливающимся постановлением администрации городского округа Заречный.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий предусматривает обеспечение безопасных условий проживания при расположении на дворовой территории детских игровых площадок, в том числе в увязке с инженерными сетями и техногенными объектами.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству территорий утверждается постановлением администрации городского округа Заречный ежегодно.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в соответствии с муниципальной программой, приведен в приложении № 6 к муниципальной программе.

* 1. **2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы**

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры, благоустройство территорий.

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Выполнение задач муниципальной программы позволит создать благоприятные условия для проживания, улучшить экологическое состояние территории, улучшить эстетический облик территории городского округа.

**3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы**

В результате комплексного благоустройства общественных и дворовых территорий городского округа Заречный планируются к достижению следующие результаты:

- создание благоприятной и комфортной среды проживания населения;

- обеспечение условий для отдыха и спорта;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 - 2027 годы» приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Для реализации мероприятий муниципальной программы подготовлены следующие документы:

1) Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, приведен в Приложении № 3 к муниципальной программе;

2) Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной в муниципальную программу, приведен в Приложении № 4 к муниципальной программе;

3) Условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения приведены в Приложении № 5 к муниципальной программе.

Ответственным исполнителем и координатором муниципальной программы является администрация городского округа Заречный, которая осуществляет следующие задачи:

- контроль сроков выполнения мероприятий муниципальной программы;

- координацию деятельности исполнителей муниципальной программы;

- контроль выполнения целевых показателей муниципальной программы и их актуализации;

- контроль целевого расходования бюджетных средств и эффективности их использования.

Мероприятия муниципальной программы осуществляются путем предоставления субсидий из федерального, областного бюджетов местному бюджету на реализацию муниципальной программы, выполняемой за счет средств местного бюджета и средств собственников многоквартирных домов.

Реализация мероприятий осуществляется:

Муниципальным казенным учреждением городского округа Заречный «Дирекция единого заказчика» на основании бюджетных ассигнований и доведенных лимитов бюджетных средств;

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования городского округа Заречный «Детско-юношеская спортивная школа «Спортивный клуб «Десантник» на основании предоставления субсидии на иные цели в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии;

управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, товариществами собственников недвижимости на основании предоставления субсидии в порядке, утвержденном отдельным муниципальным нормативно-правовым актом, и в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии.

4. Порядок участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в городском округе Заречный, приведен в Приложении № 9 к муниципальной программе (прилагается).

5. Нормативная стоимость (единичные расценки) элементов благоустройства общественной территории в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы» утверждается постановлением администрации городского округа Заречный.

6. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу приведен в Приложении № 10 к муниципальной программе.

7. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу приведен в Приложении № 11 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный

на 2018 – 2027 годы»

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | Источник значений показателей |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель 1. Повышение уровня благоустройства территории городского округа Заречный | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1.1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Доля общественных территорий, обеспеченных проектно-сметной документацией, в общем количестве общественных территорий городского округа Заречный, в отношении которых планируется проведение мероприятий по благоустройству | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы" |
| 1.1.2. | Количество общественных территорий городского округа, в которых реализован проект комплексного благоустройства | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы" |
| 1.2. | Задача 1.2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа Заречный | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы" |
| 1.3. | Задача 1.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Заречный | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ, включенных в программу | % | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | Отчет управляющих компаний городского округа Заречный |
| 1.3.2. | Доля участия населения в рейтинговом голосовании по отбору проектов благоустройства общественных территорий городского округа Заречный | % | 35 | 36 | 37 | 38 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | Протокол общественной комиссии об итогах рейтингового голосования |
| **2.** | **Цель 2. Повышение качества условий проживания населения городского округа Заречный за счет формирования благоприятной среды проживания граждан** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 2.1. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по модернизации лифтового хозяйства | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Количество лифтов в многоквартирных домах, в отношении которых произведены работы по их замене | ед. | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы" |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по выполнению муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | | | | | | | | | | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 582 062,19 | 5 582,90 | 55 198,90 | 108 071,84 | 63 545,87 | 30 627,00 | 122 831,59 | 193 327,12 | 2 876,97 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | областной бюджет | 386 697,87 | 282,60 | 39 881,83 | 78 114,30 | 22 946,41 | 30 014,40 | 102 777,63 | 112 680,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | местный бюджет | 153 045,02 | 5 300,30 | 14 322,97 | 17 883,44 | 40 065,24 | 612,60 | 5 337,08 | 66 646,42 | 2 876,97 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | внебюджетные источники | 42 319,30 | 0,00 | 994,10 | 12 074,10 | 534,22 | 0,00 | 14 716,88 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Прочие нужды | 582 062,19 | 5 582,90 | 55 198,90 | 108 071,84 | 63 545,87 | 30 627,00 | 122 831,59 | 193 327,12 | 2 876,97 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | областной бюджет | 386 697,87 | 282,60 | 39 881,83 | 78 114,30 | 22 946,41 | 30 014,40 | 102 777,63 | 112 680,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7. | местный бюджет | 153 045,02 | 5 300,30 | 14 322,97 | 17 883,44 | 40 065,24 | 612,60 | 5 337,08 | 66 646,42 | 2 876,97 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8. | внебюджетные источники | 42 319,30 | 0,00 | 994,10 | 12 074,10 | 534,22 | 0,00 | 14 716,88 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9. | «Прочие нужды» | | | | | | | | | | | |  |
| 10. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 582 062,19 | 5 582,90 | 55 198,90 | 108 071,84 | 63 545,87 | 30 627,00 | 122 831,59 | 193 327,12 | 2 876,97 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11. | областной бюджет | 386 697,87 | 282,60 | 39 881,83 | 78 114,30 | 22 946,41 | 30 014,40 | 102 777,63 | 112 680,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12. | местный бюджет | 153 045,02 | 5 300,30 | 14 322,97 | 17 883,44 | 40 065,24 | 612,60 | 5 337,08 | 66 646,42 | 2 876,97 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13. | внебюджетные источники | 42 319,30 | 0,00 | 994,10 | 12 074,10 | 534,22 | 0,00 | 14 716,88 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14. | Мероприятие 1.1. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - Благоустройство общественной территории «Таховский бульвар с прилегающей площадью в центральной части города Заречного» | 121 522,94 | 0,00 | 0,00 | 81 500,00 | 40 022,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1. |
| 15. | областной бюджет | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16. | местный бюджет | 39 988,72 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 39 488,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17. | внебюджетные источники | 11 534,22 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 534,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18. | Мероприятие 1.2. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - Благоустройство общественной территории "Эко-парк "Заречный" | 155 023,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 52 023,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.2. |
| 19. | областной бюджет | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20. | местный бюджет | 56 023,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 52 023,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21. | внебюджетные источники | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22. | Мероприятие 1.3. Создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях- победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - Благоустройство общественной территории "Пешеходная зона к Эко-парку "Заречный" с каскадной лестнице» | 120 272,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 395,22 | 2 876,97 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1. |
| 23. | областной бюджет | 93 055,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 055,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24. | местный бюджет | 12 216,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 216,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25. | внебюджетные источники | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26. | Мероприятие 1.4. Благоустройство лесного массива напротив жилого дома по ул. Ленина, 6, в том числе разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1. |
| 27. | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 28. | Мероприятие 1.5. Благоустройство набережной Белоярского водохранилища, в том числе разработка проектно-сменой документации | 44 490,01 | 5 300,30 | 37 626,07 | 1 563,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.2. |
| 29. | областной бюджет | 24 700,91 | 0,00 | 24 700,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30. | местный бюджет | 19 789,10 | 5 300,30 | 12 925,16 | 1 563,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31. | Мероприятие 1.6. Организация проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству | 282,60 | 282,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.3.2. |
| 32. | областной бюджет | 282,60 | 282,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 33. | Мероприятие 1.7. Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах | 25 132,91 | 0,00 | 15 062,51 | 6 486,01 | 0,00 | 0,00 | 3 584,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.1. |
| 34. | областной бюджет | 20 111,96 | 0,00 | 12 670,60 | 4 860,60 | 0,00 | 0,00 | 2 580,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 35. | местный бюджет | 2 235,87 | 0,00 | 1 397,81 | 551,31 | 0,00 | 0,00 | 286,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 36. | внебюджетные источники | 2 785,08 | 0,00 | 994,10 | 1 074,10 | 0,00 | 0,00 | 716,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 37. | Мероприятие 1.8. Комплексное благоустройство нечетной стороны ул. Ленинградская (от ул. Победы до ул. Курчатова) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1. |
| 38. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 39. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 40. | Мероприятие 1.9. Благоустройство парков, скверов на территории города Заречный | 18 690,55 | 0,00 | 0,00 | 18 522,19 | 168,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1. |
| 41. | областной бюджет | 3 253,70 | 0,00 | 0,00 | 3 253,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42. | местный бюджет | 15 436,85 | 0,00 | 0,00 | 15 268,49 | 168,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 43. | Мероприятие 1.10. Благоустройство дворовых территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.2.1., 1.3.1. |
| 44. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 45. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 46. | Мероприятие 1.11. Благоустройство лесного массива по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3, в том числе разработка проектно-сметной документации | 2 946,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 946,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1. |
| 47. | областной бюджет | 2 946,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 946,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 48. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 49. | Мероприятие 1.12. Благоустройство общественной территории "Пешеходная зона вдоль ул. Кузнецова д.8 ,6, 4, 2 до перекрестка ул. Курчатова- ул. Кузнецова" | 30 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1., 1.1.2. |
| 50. | областной бюджет | 30 014,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 014,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 51. | местный бюджет | 612,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 52. | Мероприятие 1.13. Благоустройство общественной территории "Таховский бульвар с прилегающей площадью в центральной части города Заречного" | 20 408,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 408,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1. |
| 53. | областной бюджет | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 54. | местный бюджет | 408,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 55. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 56. | Мероприятие 1.14. Комплексное благоустройство общественной территории "Пешеходная зона вдоль ул. Курчатова д. 27, 29, 31, 41" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.2. |
| 57. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 58. | Мероприятие 1.15. Благоустройство общественной территории "Аллея вдоль ул. Курчатова, д. 15,13,11,9 до Храма Покрова Божией Матери" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.2. |
| 59. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 60. | Мероприятие 1.16. Благоустройство общественной территории Пешеходная аллея от ул. Курчатова до РЦ «Малахит», включая лесопарковую зону между РЦ «Малахит» и бассейном «Нептун» | 15 033,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 033,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1., 1.1.2. |
| 61. | областной бюджет | 15 033,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 033,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 62. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 63. | Мероприятие 1.17. Осуществление строительного контроля на объектах благоустройства | 1 213,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1. |
| 64. | областной бюджет | 163,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 65. | местный бюджет | 1 050,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 66. | Мероприятие 1.18. Благоустройство общественной территории "Пешеходная зона (благоустроенный спуск с красивой лестницей) от пересечения ул. Кузнецова и ул. Курчатова к берегу Белоярского водохранилища с экотропой до гидроузла" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.2. |
| 67. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 68. | Мероприятие 1.19. Благоустройство общественной территории «Лесопарковая зона за ТЦ «Галактика» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.2. |
| 69. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 70. | Мероприятие 1.20. Благоустройство общественной территории "Пешеходная зона к Эко-парку «Заречный» с каскадной лестницей" | 23 908,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 908,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.2. |
| 71. | областной бюджет | 19 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 72. | местный бюджет | 4 283,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 283,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 73. | Мероприятие 1.21. Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: г. Заречный, в 20 м к северо-западу от здания почты ул. Ленина, 26Б, в том числе разработка проектно-сметной документации | 2 510,32 | 0,00 | 2 510,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1. |
| 74. | областной бюджет | 2 510,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

.

.

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 - 2027 годы»

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории (далее - дизайн-проект), включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 - 2027 годы» (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается заинтересованными лицами.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовой территории для участия в отборе на включение в муниципальную программу.

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется:

6.1. С учетом местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Заречный;

6.2. С учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

7. Обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц осуществляется на заседании общественной комиссией по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 - 2027 годы» (далее - общественная комиссия).

8. При наличии замечаний дизайн-проект направляется заинтересованным лицам на доработку на срок, определенный общественной комиссией, и повторно выносится на обсуждение.

9. При отсутствии замечаний дизайн-проект утверждается постановлением администрации городского округа Заречный на основании рекомендации общественной комиссии. Решение о рекомендации оформляется в виде протокола заседания общественной комиссии.

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный

на 2018 - 2027 годы»

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной в муниципальную программу**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории (далее - дизайн-проект), включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 - 2027 годы» (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. Общественная территория - территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, парки).

2.2. Заинтересованные лица - физические и юридические лица, заинтересованные в благоустройстве общественной территории, включенной в муниципальную программу.

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается заинтересованными лицами.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения.

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение общественной территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

6. При разработке дизайн-проекта учитывать следующее:

6.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Заречный

6.2. В качестве составных частей благоустройства общественных территорий применяются декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации. Все элементы благоустройства должны создавать композиционно-целостное единство и подчиняться общему дизайну концепции.

7. Разработанный дизайн-проект общественной территории размещается на официальном сайте городского округа Заречный для обсуждения населением на срок не менее чем 10 дней с момента размещения.

8. Обсуждение дизайн-проекта с представителем заинтересованных лиц, с учетом предложений, поступивших от населения в ходе общественного обсуждения дизайн-проекта, осуществляется на заседании общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 - 2027 годы» (далее - общественная комиссия).

9. При наличии замечаний дизайн-проект направляется заинтересованным лицам на доработку на срок, определенный общественной комиссией, и повторно выносится на обсуждение.

10. При отсутствии замечаний дизайн-проект утверждается постановлением Администрации городского округа Заречный на основании рекомендации общественной комиссии. Решение о рекомендации оформляется в виде протокола заседания общественной комиссии.

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный

на 2018 - 2027 годы»

**Условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых**

**и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения**

При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования на собрании собственников многоквартирных жилых домов также обсуждаются работы по благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках обсуждения благоустройства дворовой территории собственникам жилья необходимо рассмотреть и согласовать следующие виды работы:

- соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;

- соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;

- соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;

- установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов для беспрепятственного перемещения внутри объектов и т.д.

В рамках обсуждения и утверждения предложений о включении общественной территории в муниципальную программу общественной комиссией учитываются следующие работы по благоустройству для инвалидов и других маломобильных групп населения:

- соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;

- соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;

- размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.;

- соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;

- установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов для беспрепятственного перемещения внутри объектов, специально оборудованных санитарно-гигиенических комнат и т.д.

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы»

**Адресный перечень дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018-2027 годы**

1. Дворовые территории:

1) дворовая территория многоквартирных домов по ул. Комсомольская, д. 5 и ул. Свердлова, д. 13 г. Заречный;

2) дворовая территория многоквартирного дома по ул. Ленинградская, д. 19 г. Заречный;

3) дворовая территория многоквартирных домов по ул. Кл. Цеткин, д. 21, д. 21А г. Заречный;

4) дворовая территория многоквартирного дома по ул. Курчатова, д. 41;

5) дворовая территория ул. Алещенкова, д. 3А (баскетбольная площадка);

6) дворовая территория ул. Ленинградская, д. 12А (спортивный комплекс для детей подросткового возраста);

7) дворовая территория многоквартирных домов по ул. Кузнецова, д. 24, ул. Кузнецова, д. 24 а, ул. Кузнецова, д. 24 б, ул. Энергетиков, д. 6.

2. Общественные территории:

1) Таховский бульвар г. Заречный;

2) лесной массив по адресу: г. Заречный, ул. Невского, д. 3;

3) лесопарковая зона по адресу: г. Заречный, в 20 м к северо-западу от здания почты ул. Ленина, д. 26Б;

4) лесной массив напротив жилого дома по ул. Ленина, д. 6;

5) Набережная Белоярского водохранилища г. Заречного;

6) нечетная сторона ул. Ленинградская (от ул. Победы до ул. Курчатова);

7) Эко-парк «Заречный»;

8) пешеходная зона вдоль ул. Кузнецова д.8 ,6, 4, 2 до перекрестка ул. Курчатова- ул. Кузнецова;

9) аллея вдоль ул. Курчатова, д. 15, 13, 11, 9 до Храма Покрова Божией Матери;

10) «Эко-тропа» от перекрестка ул. Курчатова и Ленинградская до гидроузла;

11) пешеходная аллея от ул. Курчатова до РЦ «Малахит», включая лесопарковую зону между РЦ «Малахит» и бассейном «Нептун»;

12) лесопарковая зона за ТЦ «Галактика»;

13) Пешеходная зона к Эко-парку «Заречный» с каскадной лестницей;

14) пешеходная аллея в районе ул. Курчатова, 9, 15 до кругового движения, включая лесопарковую зону;

15) пешеходная зона (благоустроенный спуск с красивой лестницей) от пересечения ул. Кузнецова и ул. Курчатова к берегу Белоярского водохранилища с экотропой до гидроузла».

Адресный перечень может уточняться по мере поступления заявок на включение в муниципальную программу.

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы»

**Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве**

**(с учетом их фактического состояния) и подлежащих в благоустройстве в период**

**2018 – 2027 годов, исходя из поступления предложений заинтересованных лиц**

**и физического состояния общественной территории**

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Адрес |
| 1. | Таховский бульвар г. Заречный |
| 2. | Лесной массив по адресу: г. Заречный, ул. Невского, д. 3 |
| 3. | Лесопарковая зона по адресу: г. Заречный, в 20 м к северо-западу от здания почты ул. Ленина, д. 26Б |
| 4. | Лесной массив напротив жилого дома по ул. Ленина, д. 6 |
| 5. | Набережная Белоярского водохранилища г. Заречного |
| 6. | Нечетная сторона ул. Ленинградская (от ул. Победы до ул. Курчатова) |
| 7. | Эко-парк «Заречный» |
| 8. | Пешеходная зона вдоль ул. Кузнецова д.8 ,6, 4, 2 до перекрестка ул. Курчатова- ул. Кузнецова |
| 9. | Аллея вдоль ул. Курчатова, д. 15,13,11,9 до Храма Покрова Божией Матери |
| 10. | «Эко-тропа» от перекрестка ул. Курчатова и Ленинградская до гидроузла |
| 11. | Пешеходная аллея от ул. Курчатова до РЦ «Малахит», включая лесопарковую зону между РЦ «Малахит» и бассейном «Нептун» |
| 12. | Лесопарковая зона за ТЦ «Галактика» |
| 13. | Пешеходная зона к Эко-парку «Заречный» с каскадной лестницей |
| 14. | Пешеходная аллея в районе ул. Курчатова, 9, 15 до кругового движения, включая лесопарковую зону |

Адресный перечень может уточняться по мере поступления заявок на включение в муниципальную программу.

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2027 года**

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Адрес |
|  | Не имеется |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2027 года за счет средств указанных лиц, не сформирован в связи с отсутствием заключенных соглашений с администрацией городского округа Заречный.

Список будет уточняться согласно заключенным соглашениям.

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы»

**ПОРЯДОК**

**участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направленных**

**на формирование современной городской среды**

**в городском округе Заречный**

1. Порядок участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в городском округе Заречный, (далее - Порядок) определяет порядок участия и последовательность действий заинтересованных лиц для реализации мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018-2027 годы» (далее - Муниципальная программа).

2. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, а также физические и юридические лица, заинтересованные в благоустройстве общественной территории.

3. Внесение предложений о включении дворовых и общественных территорий в Муниципальную программу, процедура их рассмотрения и оценки осуществляется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018-2027 годы», Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018-2027 годы».

4. Для повышения уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории предполагается выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, которые могут быть реализованы в форме уборки территорий.

5. Для повышения уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории предполагается обязательное трудовое и финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах при выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории.

6. Заинтересованные лица принимают решение о финансовом и трудовом участии в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

7. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность граждан, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации, которая может осуществляться в виде:

1. подготовки дворовой территории к началу работ (субботник, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);
2. обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

8. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории в размере, установленном органом местного самоуправления.

9. При выполнении работ по благоустройству дворовой территории в городском округе Заречный заинтересованные лица вправе обеспечить финансовое участие в размере не менее 20% от общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. Стоимость мероприятий определяется на основании локального сметного расчета.

10. Для финансового участия средства заинтересованных лиц могут быть аккумулированы в следующих видах:

- сбор средств собственников путем перечисления на лицевой счет, открытый администрацией городского округа Заречный (далее - Администрация) в органах казначейства;

- использование средств собственников, собранных на содержание жилья на счете многоквартирного дома.

11. В случае, определенном подпунктом 1 пункта 9 настоящего Порядка, перечисление и расходование денежных средств осуществляется Администрацией в порядке, установленном Муниципальной программой.

12. В случае, определенном подпунктом 2 пункта 9 настоящего Порядка, денежные средства могут быть направлены по решению собственников на:

- выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории управляющей организации, товариществу собственников жилья или жилищному кооперативу;

- перечисление на лицевой счет, открытый Администрацией в органах казначейства.

13. Финансовое обеспечение работ по благоустройству дворовой территории может быть реализовано следующими способами:

- путем перечисления бюджетных денежных средств и средств заинтересованных лиц организации, с которой заключается муниципальный контракт в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- предоставление субсидии юридическим лицам, осуществившим выполнение работ по благоустройству дворовой территории в рамках реализации Муниципальной программы в порядке, установленном постановлением Администрации.

14. Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, осуществляется Администрацией, собственниками помещений многоквартирного дома в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 10

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы»

* 1. **Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы» (далее - Порядок) разработан в целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы» (далее - муниципальная программа) и определяет процедуру представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, условия и критерии отбора дворовых территорий для формирования адресного перечня дворовых территорий для включения в муниципальную программу.

1.2. Перечень дворовых территорий формируется из числа дворовых территорий, претендующих на получение бюджетных средств и принявших участие в отборе.

1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и определения:

«организатор отбора дворовых территорий» - администрация городского округа Заречный, которая отвечает за организацию проведения отбора дворовых территорий (далее - Организатор отбора);

«дворовая территория многоквартирного дома» - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

«благоустройство дворовых территорий» - комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой территории, включающий минимальный и (или) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий;

«минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» - ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора;

«дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» - оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ;

«заявка (предложение)» - заявка на участие в отборе дворовых территорий для формирования адресного перечня для включения дворовой территории в муниципальную программу по форме, указанной в Приложении N 1 к настоящему Порядку;

«участник отбора» - физическое или юридическое лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме на участие в отборе дворовых территорий.

1.4. Уполномоченным органом является администрация городского округа Заречный, которая осуществляет прием заявок на включение дворовой территории в муниципальную программу (далее - Уполномоченный орган).

* 1. II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.1. Для участия в отборе дворовых территорий участники отбора должны выполнить следующие условия:

1) представить локальный сметный расчет стоимости работ по благоустройству дворовой территории, составленный в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 N 421/пр, базисно-индексным методом в действующей федеральной базе ФЕР-2020.

Перевод базисной стоимости работ в текущий уровень осуществляется двумя способами: применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства для Уральского федерального округа по статьям затрат и индексом на СМР, действующих в данный период.

Накладные расходы и сметная прибыль определяются в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, формируемый в соответствии с Порядком формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24.10.2017 N 1470/пр.

Локальный сметный расчет формируется отдельными разделами по видам работ исходя из минимального и дополнительного перечней работ; объемов работ, указанных в дизайн-проекте, с указанием итогов по каждому разделу сметного расчета;

2) принять решение общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме (в виде протокола общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме), содержащее следующую информацию:

- об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

- локальный сметный расчет формируется отдельными разделами по видам работ, указанных в дизайн-проекте, исходя из минимального и дополнительного перечней работ, объемов работ, с указанием итогов по каждому разделу сметного расчета;

- условие о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- об обязательном последующем содержании за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках муниципальной программы;

- представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке.

Указанное решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме и оформляется протоколом в соответствии с Требованиями к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, утвержденными Приказом Минстроя России от 28 января 2019 г. N 44/пр.

2.2. Сроки представления, рассмотрения и оценки заявок (предложений) заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу устанавливаются администрацией городского округа Заречный и размещаются на официальном сайте городского округа Заречный с соблюдением следующих условий:

дата начала приема заявок (предложений) на участие в отборе дворовых территорий устанавливается не ранее дня, следующего за днем размещения информации о начале приема соответствующих заявок (предложений);

дата окончания приема заявок (предложений) на участие в отборе дворовых территорий устанавливается не ранее чем через двадцать календарных дней со дня, следующего за днем размещения информации о начале приема соответствующих заявок (предложений);

срок рассмотрения и оценки заявок (предложений) на участие в отборе дворовых территорий составляет не более десяти рабочих дней с даты окончания приема заявок (предложений) на участие в отборе дворовых территорий.

2.3. Заявка подается участником отбора в Уполномоченный орган в письменной форме, согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку, в установленный срок.

Заявка регистрируется специалистом, который делает отметку на заявке о получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе дворовых территорий должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью (при наличии) участника отбора (для юридических лиц) и подписана участником отбора.

2.4. К заявке прилагаются следующие документы:

1) заверенные копии протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленного в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, с принятыми решениями по вопросам, указанным в подпункте 4 пункта 2.1 настоящего Порядка;

2) локальный сметный расчет благоустройства дворовой территории;

3) дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

2.5 Участник отбора формирует пакет документов, указанный в пункте 2.4 настоящего Порядка, и направляет его в адрес Уполномоченного органа в сроки, указанные в п. 2.2 к настоящего Порядка по адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, каб. N 220, с понедельника по четверг с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

В отношении одной дворовой территории может быть подана только одна заявка.

2.7. Каждая заявка регистрируется Уполномоченным органом отдельно.

Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются, регистрируются и возвращаются участнику отбора.

III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1. Отбор представленных заявок и прилагаемых к ним документов посредством их оценки проводит общественная комиссия по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы» (далее - общественная комиссия) по балльной системе исходя из содержания и значимости критериев отбора дворовых территорий для формирования адресного перечня дворовых территорий, подлежащих включению в муниципальную программу, указанных в Приложениях N 2 и 3 к настоящему Порядку.

Использование иных критериев оценки заявок не допускается.

3.2. Общественная комиссия рассматривает заявки и прилагаемые к ним документы на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе дворовых территорий (далее - протокол оценки), в котором в обязательном порядке оцениваются заявки всех участников отбора, с указанием набранных ими баллов и порядковых номеров, присвоенных участникам отбора по количеству набранных баллов.

Меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, набравшему большее количество баллов.

В случае если участники отбора набирают одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, заявка на участие в отборе которого поступила ранее других.

В результате оценки представленных заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется формирование адресного перечня дворовых территорий из участников отбора в порядке очередности, в зависимости от присвоенного порядкового номера в порядке возрастания.

3.3. Для принятия решения Комиссия запрашивает:

- сведения об оплате услуг за содержание жилого помещения, платы за наем, коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение) - в организациях, осуществляющих оказание вышеуказанных услуг;

- сведения о продолжительности эксплуатации многоквартирного дома и сроках проведения капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ или в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, - в организациях, осуществляющих управление указанным домом.

3.4. Протокол оценки подписывается всеми членами Общественной комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте городского округа Заречный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://gorod-zarechny.ru/) (далее - официальный сайт).

3.5. Заявка отклоняется Общественной комиссией в следующих случаях:

1) предоставления заявки с нарушением сроков, установленных настоящим Порядком;

2) представления пакета документов не в полном объеме;

3) представления недостоверных сведений.

3.6. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:

- отклонены все заявки;

- не подано ни одной заявки;

- подана только одна заявка.

3.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе подана только одна заявка, Общественная комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанную заявку.

3.8. В случае признания отбора несостоявшимся по причине отсутствия заявок администрация городского округа Заречный вправе объявить второй этап представления, рассмотрения и оценки заявок (предложений) заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу. Администрация городского округа Заречный может объявить очередной этап представления, рассмотрения и оценки заявок (предложений) заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу в целях формирования адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве.

3.9. Сформированный в результате отбора адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, является основанием для включения в муниципальную программу.

Приложение N 1

к Порядку представления,

рассмотрения и оценки

предложений заинтересованных лиц

о включении дворовой территории

в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы»

Заявка (предложения)

на участие в отборе дворовых территорий для формирования

адресного перечня на включение дворовой территории

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы»

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Куда: Администрация городского округа Заречный: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, каб. 220.

Наименование юридического лица или Ф.И.О. представителя:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес дворовой территории:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспортные данные (для граждан):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер контактного телефона (факса):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата и N протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изучив Порядок включения дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации или Ф.И.О. гражданина)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности и Ф.И.О. представителя, подписавшего заявку)

изъявляет желание участвовать в отборе дворовых территорий многоквартирных домов.

Предлагаем включить

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес территории многоквартирного дома, вид работ)

К настоящей заявке прилагаются документы на \_\_ листах, согласно описи.

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы» в соответствии с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях.

Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы» до моего письменного отзыва данного согласия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О. подписавшего заявку)

**Опись документов, прилагаемых к заявке (предложению) на участие в отборе (представляется в обязательном порядке)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Название документа | Количество листов |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| и т.д. |  |  |

Заявка (Предложение) зарегистрирована(о):

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

в \_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 2

к Порядку представления,

рассмотрения и оценки

предложений заинтересованных лиц

о включении дворовой территории

в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы»

**Критерии отбора дворовых территорий для формирования адресного перечня на включение дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы»**

В целях определения участников отбора дворовых территорий для формирования адресного перечня на включение дворовой территории в муниципальную программу Общественная комиссия рассматривает направленные в Уполномоченный орган заявки и прилагаемые к ним документы на предмет их соответствия критериям, установленным настоящим Порядком.

Общественная комиссия оценивает заявки и прилагаемые к ним документы по следующим критериям:

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома.

2. Проведение капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ или в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, расположенных на территории городского округа Заречный.

3. Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме [размер суммарной задолженности по плате за содержание жилья, платы за наем, коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение)].

Для расчета критерия отбора берутся данные на 1-е число месяца, в котором проводится отбор дворовых территорий.

4. Реализация принципа комплексного подхода к благоустройству дворовой территории.

5. Доля собственников (голосов собственников помещений), подавших голоса за решение об участии в отборе дворовых территорий, от общего числа голосов, принимающих участие в собрании.

Приложение N 3

к Порядку представления,

рассмотрения и оценки

предложений заинтересованных лиц

о включении дворовой территории

в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы»

**Балльная оценка критериев отбора дворовых территорий для формирования адресного перечня на включение дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критериев отбора | Балл, присваиваемый в соответствии с критерием отбора |
| * + 1. 1. | Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома: | |
| 1.1. | а) от 41 и более лет | 10 |
| 1.2. | б) от 31 до 40 лет | 7 |
| 1.3. | в) от 21 до 30 лет | 4 |
| 1.4. | г) от 16 до 20 лет | 1 |
| 1.5. | д) от 10 до 15 лет | 0 |
| * + 1. 2. | Проведение капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ или в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, расположенных на территории городского округа Заречный: | |
| 2.1. | Проведен капитальный ремонт многоквартирного дома за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ или в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, расположенных на территории городского округа Заречный: | 4 |
| 2.2. | Отсутствие проведенного капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ или в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, расположенных на территории городского округа Заречный: | 0 |
| * + 1. 3. | Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (размер суммарной задолженности по плате за содержание жилья, платы за наем, коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение)): | |
| 3.1. | 0% задолженности от общей суммы начислений | 10 |
| 3.2. | от 0,1% до 5,0% | 7 |
| 3.3. | от 5,1% до 10,0% | 4 |
| 3.4. | свыше 10,1% | 1 |
| * + 1. 4. | Реализация принципа комплексного подхода к благоустройству дворовой территории: | |
| 4.1. | установка детского игрового оборудования | 1 |
| 4.2. | установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов | 1 |
| 4.3. | организация детских игровых площадок | 1 |
| 4.4. | организация площадок для занятий спортом (за исключением плоскостных сооружений) | 1 |
| 4.5. | развитие дорожно-тропиночной сети | 1 |
| 4.6. | установка элементов городской мебели | 1 |
| 4.7. | организация площадки для отдыха взрослых | 1 |
| 4.8. | озеленение соответствующей территории | 1 |
| 4.9. | установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели) | 1 |
| 4.10. | устройство ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей | 1 |
| 4.11. | наружное освещение соответствующей территории | 1 |
| 4.12. | организация площадки для выгула и дрессировки собак | 1 |
| 4.13. | устройство площадки хозяйственного назначения | 1 |
| 4.14. | обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов | 1 |
| 4.15. | использование коммунально-бытового оборудования, в том числе на площадках хозяйственного назначения | 1 |
| 4.16. | применение усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях | 1 |
| 4.17. | устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные, футбольные и другие корты) | 1 |
| 4.18. | устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа | 1 |
| 4.19. | водоотводные канавы для сбора и отвода воды с дворовой территории | 1 |
| 4.20. | обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | 1 |
| * + 1. 5. | Доля голосов собственников, подавших голоса за решение об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов: | |
| 5.1. | от 95,1 до 100% | 10 |
| 5.2. | от 85,1 до 95,0% | 7 |
| 5.3. | от 75,1 до 85,0% | 5 |
| 5.4. | от 66,7 до 75,0% | 3 |
| 5.5. | 66,6% | 1 |

Приложение № 11

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы»

**Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы»**

* 1. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, заинтересованных организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 - 2027 годы» (далее - Порядок) разработан в целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы» (далее - муниципальная программа) и определяет последовательность действий и сроки представления предложений и критерии отбора общественной территории для формирования перечня общественной территории для включения в муниципальную программу.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и определения:

«организатор отбора общественной территории» - администрация городского округа Заречный, которая отвечает за организацию проведения отбора общественной территории (далее - Организатор отбора);

«общественные территории» - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, парки);

«благоустройство территории» - комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории, включающий минимальный и (или) дополнительный перечень работ по благоустройству территорий;

«озеленение» - элемент комплексного благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивает формирование среды с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории;

«заявка (предложение)» - заявка на участие в отборе для формирования перечня на включение общественной территории в муниципальную программу;

«заявитель» - физическое или юридическое лицо, представляющее предложение по благоустройству общественной территории.

1.3. Уполномоченным органом, который осуществляет прием заявок на включение общественной территории в муниципальную программу, является администрация городского округа Заречный (далее - Уполномоченный орган).

* 1. II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.1. Благоустройству в рамках реализации муниципальной программы подлежат территории общего пользования (парки, скверы, бульвары и т.п.), нуждающиеся в благоустройстве и с высокой степенью готовности к завершению работ по благоустройству в текущем году.

2.2. Заявка подается заявителем по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Порядку и должна отвечать следующим критериям:

наиболее посещаемая территория;

соответствие территории градостроительной документации в части ее функционального зонирования;

возможность реализации проекта в полном объеме в календарном году.

2.3. Заявитель в заявке вправе указать:

предложение о благоустройстве общественной территории с указанием местоположения, перечня работ, предлагаемых к выполнению на общественной территории;

предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов;

предложения по организации различных по функциональному назначению зон на общественной территории, предлагаемой к благоустройству;

предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, освещения и осветительного оборудования;

проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной территории.

2.4. К заявке прилагаются следующие документы:

акт обследования территории;

локальный сметный расчет благоустройства общественной территории;

дизайн-проект благоустройства общественной территории.

2.5. К заявке заявитель вправе приложить следующие документы:

письма поддержки от населения;

выписки из протоколов заседаний общественных советов, комиссий с рекомендациями о необходимости благоустройства той или иной общественной территории.

2.6. Заявка и прилагаемые к нему документы, указанные в пунктах 2.3 - [2.5](../Современная%20среда/_top) настоящего Порядка, подаются заявителем в Уполномоченный орган по адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, каб. N 220 (с понедельника по четверг с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу до 16.00).

2.7. Каждая заявка регистрируется Уполномоченным органом отдельно, с указанием даты и времени ее получения.

Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются, регистрируются и возвращаются заявителю.

2.8. Сроки представления, рассмотрения и оценки заявок (предложений) заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу устанавливаются администрацией городского округа Заречный и размещаются на официальном сайте городского округа Заречный с соблюдением следующих условий:

дата начала приема заявок (предложений) на участие в отборе общественных территорий устанавливается не ранее дня, следующего за днем размещения информации о начале приема соответствующих заявок (предложений);

дата окончания приема заявок (предложений) на участие в отборе общественных территорий устанавливается не ранее чем через двадцать календарных дней со дня, следующего за днем размещения информации о начале приема соответствующих заявок (предложений);

срок рассмотрения и оценки заявок (предложений) на участие в отборе общественных территорий составляет не более десяти рабочих дней с даты окончания приема заявок (предложений) на участие в отборе общественных территорий.

* 1. III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1. Отбор представленных заявок и прилагаемых к ним документов посредством их оценки проводит общественная комиссия по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы» (далее - общественная комиссия) исходя из следующих критериев:

наличие общественной инициативы по благоустройству мест общего пользования;

событийное наполнение благоустраиваемых пространств (возможность проведения различных досуговых, спортивных, культурных мероприятий);

наличие инфраструктуры спорта, досуга и отдыха;

использование технологий ландшафтного дизайна в озеленении территории;

наличие малых архитектурных форм;

соблюдение норм доступности для маломобильных граждан.

3.2. Общественная комиссия рассматривает заявки и прилагаемые к ним документы на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе общественных территорий (далее - протокол оценки).

3.3. Заявка отклоняется общественной комиссией в следующих случаях:

1) предоставление заявки с нарушением сроков, установленных настоящим Порядком;

2) представления заявки и прилагаемых к ней документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, не в полном объеме.

3.4. Победителем отбора становится общественная территория, набравшая наибольшее количество голосов общественной комиссии.

3.5. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:

отклонены все заявки на участие в отборе;

не подано ни одной заявки на участие в отборе.

3.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе подана только одна заявка, Общественная комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанную заявку.

Если данная заявка соответствует требованиям настоящего Порядка, общественная территория включается в перечень общественных территорий для включения в муниципальную программу.

3.7. Протокол оценки подписывается всеми членами Общественной комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте городского округа Заречный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://gorod-zarechny.ru/).

3.8. Сформированный в результате отбора перечень общественной территории является основанием для включения в муниципальную программу.

Приложение N 1

к Порядку представления,

рассмотрения и оценки предложений

граждан, организаций на включение

общественной территории

в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы»

В администрацию городского округа Заречный

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается Ф.И.О. гражданина полностью

или наименование юридического лица

и Ф.И.О. представителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

адрес местонахождения (для юридических лиц), место жительства (для граждан)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер контактного телефона:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заявка

на участие в отборе для формирования перечня на включение

общественной территории в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2027 годы»

* + 1. I. Общая характеристика проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Направление реализации проекта |  |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения |  |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) |  |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв. м |  |
| Цель и задачи проекта |  |
| Инициатор проекта |  |
| Заявитель проекта |  |
| Целевая группа: |  |
| количество человек, заинтересованных в реализации проекта |  |
| в том числе прямо заинтересованных, человек |  |
| Косвенно заинтересованных, человек |  |

* + 1. II. Описание проекта

(не более 3 страниц)

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей городского округа Заречный:

- характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;

- необходимость выполнения проекта;

- круг людей, которых касается решаемая проблема;

- актуальность решаемой проблемы для жителей городского округа Заречный, общественная значимость.

2. Конкретные мероприятия (работы), предполагаемые для благоустройства территории, в том числе с участием общественности, основные этапы.

3. Ожидаемые результаты реализации мероприятий:

- практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения благоустройства;

- результаты, характеризующие решение заявленной проблемы;

- количественные показатели.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)