ПОРУЧЕНИЯ

Главы городского округа Заречный от 23.11.2015 года

1. Об итогах прошедшей недели и задачах на текущую неделю

1.1. Мартынову И.В.:

– инвестиционное послание Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева на 2016 год  и информацию о принятии Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной политики Российской Федерации» (Закон о промышленной политике) довести до сведения членов Совета предпринимателей и членов Совета директоров.

Срок – на очередных заседаниях Советов.

– организовать сбор предложений по разработке инвестпроектов.

К инвестиционным проектам отнести:

- проекты по развитию крупных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса;

- проекты в рамках государственно-частного и муниципально-частного партнерства;

- проекты по развитию сфер образования, культуры, спорта и жилищно-коммунального хозяйства.

Срок – постоянно, в течение 2016 года.

– в целях реализации инвестиционного послания Губернатора Свердловской области и сбора предложений по разработке инвестпроектов подготовить проект Постановления Главы городского округа Заречный.

Срок – до 04.12.2015 года.

1.2. Чичкановой Н.С. – информацию по расширению категорий граждан-участников программы «Жилье для российской семьи» и учебном пособии для потребителей жилищно-коммунальных услуг - «Азбука для потребителей услуг ЖКХ» направить в СМИ, разместить на официальном сайте ГО Заречный.

Срок – до 25.11.2015 года.

1.3. Потапову В.В. – обеспечить контроль за выполнением решения совещания по вопросу принятия мер по недопущению выноса грунта и грязи колесами автотранспорта со строительной площадки «Красная горка».

Срок – в соответствии с установленными сроками.

1.4. Валову В.В. – вопрос «О результатах проверки МУП ГО Заречный «Доверие» включить в повестку заседания Кабинета Главы ГО Заречный через месяц.

Срок – 21.12.2015 года.

1.5. Добродей Е.А., Потапову В.В. – подготовить и утвердить постановление администрации ГО Заречный «О повышении антитеррористической защищенности объектов теплоэнергетики и водоснабжения населения ГО заречный».

Срок –  до 27.11.2015 года.

2. О ходе работы по внедрению системы мониторинга межнациональных конфликтов в ГО Заречный

2.1. Валову В.В. – включить вопрос в повестку заседания Кабинета Главы ГО Заречный через месяц.

Срок – 21.12.2015 года.

3. О результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы в ГО Заречный

3.1. Валову В.В. – включить вопрос в повестку заседания Кабинета Главы ГО Заречный в январе 2016 года.

Срок – до 31.01.2016 года.

4. О работе межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности местного бюджета городского округа Заречный и результатах работы по снижению недоимки в областной и местный бюджеты за 10 месяцев 2015 года

4.1. Бирюковой Е.С., Киселевой Н.В. – провести сверку, подготовить акты сверки расчетов по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков.

Срок – до 27.11.2015 года.

4.2. Валову В.В. – организовать проведение совещания по вопросу «О мерах по увеличению поступлений неналоговых доходов и сокращению недоимки».

Срок – до 04.12.2015 года.

5. О предоставлении земельного участка под строительство в г. Заречный «Дома ветеранов»

5.1. Полякову А.В. – организовать разработку проекта планировки и проекта межевания территории для строительства объектов капитального строительства 2-го микрорайона на часть земельных участков, ранее предоставленных ЗАО «ИКАО».

Срок – до 31.03.2016 года.

5.2. Бирюковой Е.С. – подготовить ответ на обращение ОО «Ветеран».

Срок – до 27.11.2015 года.

6. О ходе выполнения плана мероприятий по приведению в соответствие с действующим законодательством МНПА в сфере земельных отношений

6.1. Валову В.В. – включить вопрос в повестку заседания Кабинета Главы ГО Заречный в конце января 2016 года.

Срок – до 31.01.2016 года.

7. О принятии невостребованных земельных долей в собственность ГО Заречный и вовлечению их в сельскохозяйственный оборот

7.1. Бирюковой Е.С. – подготовить проект договора по передаче ООО «Мезенское» в доверительное управление долей земельного участка.

Срок – до 27.11.2015 года.

8. Об актуализации схемы санитарной очистки ГО Заречный

8.1. Валову В.В. – включить вопрос в повестку заседания Кабинета Главы ГО Заречный через месяц.

Срок – до 21.12.2015 года.

9. О ходе разработки МП комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ГО Заречный, схем водоснабжения и водоотведения

9.1. Валову В.В. – включить вопрос в повестку заседания Кабинета Главы ГО Заречный через 2 недели.

Срок – 07.12.2015 года.

10. О ходе отопительного сезона 2015/2016 года

10.1. Добродей Е.А., Потапову В.В. – решить вопрос по своевременной передаче ООО «Теплопередача», в выходные и праздничные дни, в ЕДДС оперативной информации.

Срок – до 27.11.2015 года.

11. Разное

11. Ганеевой Е.В. – взять на контроль подготовку и направление заявок на награждение нагрудным знаком «Горячее сердце».

Срок – до 30.11.2015 года.

12. Об исполнении поручений заседаний Кабинета Главы городского округа Заречный

12.1. Векшегоновой К.И., Шевченко Т.А. – подготовить и вынести на рассмотрение Думы ГО Заречный проект НПА «О предоставлении в коммерческий найм муниципального жилого фонда соц.найма».

Срок – до 22.01.2016 года.

12.2. Скоробогатовой Я.А., Харкиной Е.В. – обеспечить демонстрацию в фойе ДК «Ровесник» и размещение на сайтах муниципальных учреждений социальной рекламы проекта «Трезвая Россия».

Срок – до 04.12.2015 года, далее – постоянно.

12.3. Добродей Е.А. – организовать подписание Соглашения о взаимодействии между организациями, осуществляющих деятельность в области рекламы, по предоставлении цивилизованного рынка рекламных услуг на территории ГО Заречный.

Срок – до 30.01.2016 года.

Продлить сроки исполнения поручений

12.4. Изгагину О.М. – подобрать кандидатуры на должность старост в с. Мезенское, д. Боярка и д. Гагарка. Провести сходы и переизбрать старост.

Срок – до 04.12.2015 года.

12.5. Бирюковой Е.С. – подготовить предложения по выделению земельных участков под строительство гаражей в микрорайоне Муранитный.

Срок – 23.11.2015 года.

12.6. Шелепову Д.Н. – в рамках проекта «Доступная среда» провести мониторинг тротуаров на предмет оснащения пандусами лестничных спусков, а также понижением бордюрного камня на пешеходных переходах. Составить перечень. Подготовить предложения в перечень первоочередных мероприятий по оборудованию указанных мест, составить смету, представить на утверждение Главе ГО Заречный.

Срок – до 20.12.2015 года.

12.7. Потапову В.В., Шелепову Д.Н. – организовать и провести комиссионный объезд по выявлению аварийных деревьев на территории города Заречный и сельских населенных пунктов ГО Заречный, составить перечень и определить приоритетность вырубки аварийных деревьев.

Срок – до 27.11.2015 года.

12.8. Потапову В.В. – завершить разработку и составление топливно-энергетического баланса ГО Заречный.

Срок – до 15.12.2015 года.

12.9. Векшегоновой К.И., Шмаковой Ю.В. – продолжить работу по подготовке искового заявления о признании утраты права пользования квартиросъемщиком квартирой 2 дома № 11 по ул. Санаторная в с. Мезенское.

Срок – до 04.12.2015 года.

12.10. Добродей Е.А., Щиклиной И.Ю. – рассмотреть на комиссии по БДД вопрос об организации переноса переходного перехода в районе домов 24, 26 по ул. Уральской, а также организации подъезда к д. 40 по ул. Мира в связи со сносом вахтенных домов.

Срок – до 04.12.2015 года.

Контроль за исполнением поручений Кабинета Главы городского округа Заречный возложить на управляющего делами  администрации городского округа Заречный Малиновскую Н.И.

Глава городского округа Заречный                       п/п                                             В.Н. Ланских