## ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Порядку формирования и реализации

муниципальных программ городского округа Заречный

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный»

на 2016 - 2020 годы

### Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 4 квартал 2016 г.

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1. Создание комплексной системы профилактики ДТП, которая позволит формировать у участников дорожного движения стереотипы законопослушного поведения и негативное отношение к правонарушениям в сфере дорожного движения. |
| 2 | Целевой показатель 1 Количество дорожно-транспортных происшествий. | единиц | не более 905 | 487 | 100 % | уменьшение количество ДТП |
| 3 | снижение к 2014 году | процентов | не менее 0,1 | 0,5 | 100 % | уменьшение количество ДТП |
| 4 | Задача 2. Повышение правового сознания населения в целях соблюдения им норм и правил дорожного движения, эффективная организация контрольно-надзорной деятельности, внедрение новых форм и методов надзора. |
| 5 | Целевой показатель 2 Отношение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий к количеству дорожно-транспортных происшествий. | процентов | не более 0,9 | 0,01 | 100 % | уменьшение количество ДТП, а также тяжесть их последствий |
| 6 | Задача 3. Модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у участников дорожного движения навыков безопасного поведения в процессе получения образования; создание условий для возможности обучения, соответствующих современным требованиям. |
| 7 | Целевой показатель 3 Число детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. | человек | 0 | 0 | 100 % | - |
| 8 | снижение к 2014 году | процентов | 0 | 0 | 100 % | - |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный»

на 2016 - 2020 годы

за 4 квартал 2016 г.

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1567,3 | 1445,7 | 92,2 % | недофинансирование |
| 2 | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| 3 | Областной бюджет | - | - | - | - |
| 4 | Местный бюджет | 1567,3 | 1445,7 | 92,2 % | недофинансирование |
| 5 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 6 | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | - | - | - | - |
| 7 | Всего по капитальным вложениям, в том числе: | - | - | - | - |
| 8 | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| 9 | Областной бюджет | - | - | - | - |
| 10 | Местный бюджет | - | - | - | - |
| 11 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 12 | ПРОЧИЕ НУЖДЫ | - | - | - | - |
| 13 | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 1567,3 | 1445,7 | 92,2 % | недофинансирование |
| 14 | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| 15 | Областной бюджет | - | - | - | - |
| 16 | Местный бюджет | 1567,3 | 1445,7 | 92,2 % | недофинансирование |
| 17 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 18 | Мероприятие 1 Анализ состояния работы по профилактике аварийности на автомототранспорте на территории городского округа и рассмотрение вопросов на заседаниях комиссии по вопросам безопасности дорожного движения. | - | - | Анализ состояния работы по профилактике аварийности на автомототранспорте на территории городского округа ежеквартально рассматривается на заседаниях комиссии по вопросам безопасности дорожного движения. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 19 | Мероприятие 2 Оперативное информационное обеспечение всех проводимых на территории городского округа мероприятий по безопасности дорожного движения. | - | - | После проведения на территории городского округа мероприятий по безопасности дорожного движения тематические материалы по безопасности дорожного движения на постоянной основе размещаются в СМИ, на официальном сайте городского округа. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 20 | Мероприятие 3 Подготовка тематических материалов по безопасности дорожного движения и размещение их в СМИ, на официальном сайте администрации городского округа. | - | - | Тематические материалы по безопасности дорожного движения на постоянной основе размещаются в СМИ, на официальном сайте городского округа. По вопросам профилактики ДДТТ и проведения профилактических мероприятий в печатных изданиях опубликовано 132 материала, на ТВ «Итоги дня» направлено 24 видеоматериала, размещено 245 материалов на городских Интернет-порталах г. Заречный, на сайте МО МВД России «Заречный» размещено 116 материалов. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 21 | Мероприятие 4 Размещение в СМИ тематических модулей, рекламных и социальных роликов, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. | - | - | На ТВ «Итоги дня» направлено 24 видеоматериала, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 22 | Мероприятие 5 Приобретение наглядной агитации, пособий и стендов по безопасности дорожного движения для дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. | - | - | Финансирование предусмотрено в 2017 г. | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 23 | Мероприятие 6 Организация и проведение акций и конкурсов детского творчества, посвященных безопасности дорожного движения. | - | - | Финансирование предусмотрено в 2017 г. | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 24 | Мероприятие 7 Обеспечение контроля за осуществлением перевозок детей автомобильным транспортом. | - | - | Открытие и организация регулярных автобусных перевозок детей, в том числе обследование маршрутов, производится в соответствии с требованиями, определяемыми Правилами организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте и Положением об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами. Маршруты перевозок установлены только там, где дорожные условия обеспечивают безопасность перевозок пассажиров. Регулярное автобусное движение организовано на автомобильных дорогах I-IV категории. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 25 | Мероприятие 8 Проведение комплексного обследования образовательных учреждений на предмет обучения детей правилам дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. | - | - | За 2016 г. проведено 10 рейдовых мероприятий вблизи ОУ и ДОУ по пресечению НПДД водителями, перевозящими детей в салоне автомобиля без ДУУ. Всего по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ пресечено 695 НПДД. В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма сотрудниками пропаганды проведено 41 родительское собрание в ОУ и ДОУ. На родительских собраниях до родителей на постоянной основе доводится информации о необходимости приобретения световозвращющих элементов на одежду с указанием торговых точек, где реализуются элементы. Доводиться информация о фактах ДТП на территории обслуживания и территории Свердловской области. В преддверии зимних каникул в образовательных учреждениях прошли обучающие уроки «Зимние правила и забавы», с указанием о пользе ношения световозвращающих элементов на одежде и правила пешеходов. В преддверии весенних каникул в образовательных учреждениях прошли обучающие уроки «Дорожный этикет», с разбором ситуаций «дорожные ловушки». В преддверии летних каникул в образовательных учреждениях проведены «Уроки безопасности для детей», так же на летних площадках с детьми проводились профилактические беседы по соблюдению ПДД. В течение сентября, а также в рамках профилактических мероприятий «Внимание – дети», «Неделя безопасности» в образовательных учреждениях проведены профилактические мероприятия, беседы с детьми, педагогами по доведению основ безопасного поведения на улицах и дорогах, разъяснены требования Правил дорожного движения для пешеходов, велосипедистов, водителей мототранспорта, скутеров, разъяснены опасные дорожные ситуации «ловушки», также проведены родительские собрания, на которых особое внимание акцентировалось на необходимость использования безопасного маршрута «Дом-школа-дом», повторения его вместе с несовершеннолетними, так же разъяснены виды и типы удерживающих устройств и способы их применения в соответствии с весом и ростом несовершеннолетних. В образовательных учреждениях с детьми на классных часах проведено 96 бесед по ПДД, в дошкольных образовательных учреждениях проведено 12 профилактических мероприятия. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 26 | Мероприятие 9 Разработка нормативных правовых актов, регулирующих организацию транспортного обслуживания населения, устанавливающих механизм допуска перевозчиков на регулярные пассажирские маршруты и систему требований к ним с учетом положений статей 20 и 23 Федерального закона «О безопасности дорожного движения». | - | - | Разработана адресная программа по модернизации пешеходной среды и обустройства пешеходных переходов в соответствии с современными требованиями государственных стандартов. Вносились изменения в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный на 2016-2020 годы» от 09.02.2016 № 131-П, 04.08.2016 № 1042-П, 28.11.2016 № 1575-П. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 27 | Мероприятие 10 Проведение просветительской работы с родителями и детьми по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма. | - | - | Просветительская работа с родителями и детьми по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма проводится на постоянной основе | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 28 | Мероприятие 11 Содержание средств регулирования дорожного движения (светофоры), расположенных на территории городского округа. | 117,9 | 117,9 | Содержание 7 шт. светофорных объектов, в том числе ежемесячное снятие показаний счетчиков и ремонт. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 29 | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| 30 | Областной бюджет | - | - | - | - |
| 31 | Местный бюджет | 117,9 | 117,9 | 100,0 % | - |
| 32 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 33 | Мероприятие 12 Нанесение линий дорожной разметки на покрытии улично-дорожной сети городского округа. | 570,0 | 426,9 | Нанесена дорожная разметка на покрытии улично-дорожной сети городского округа – 23,2 км. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 34 | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| 35 | Областной бюджет | - | - | - | - |
| 36 | Местный бюджет | 570,0 | 426,9 | 74,9 % | - |
| 37 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 38 | Мероприятие 13 Изготовление, установка и замена дорожных знаков, стоек дорожных знаков, не соответствующих требованиям ГОСТ. | 579,4 | 579,0 | Муниципальный контракт заключен. Контракт с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. На территории ГО установлено 105 шт. дорожных знаков, в том числе установка 12 знаков на желто-зеленом фоне, а также ремонт 48 дорожных знаков. | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 39 | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| 40 | Областной бюджет | - | - | - | - |
| 41 | Местный бюджет | 579,4 | 579,0 | 99,9 % | - |
| 42 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 43 | Мероприятие 14 Устройство пешеходных ограждений вдоль проезжей части на подходах к пешеходным переходам по предписаниям ГИБДД. | - | - | Финансирование предусмотрено в 2017 г. | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 44 | Мероприятие 15 Проектирование, подготовка к установке и установка средств регулирования дорожного движения (светофоры) на территории городского округа. | - | - | Финансирование предусмотрено в 2017 г. | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 45 | Мероприятие 16 Проектирование, подготовка к строительству и строительство автостоянок на территории городского округа. | - | - | Финансирование предусмотрено в 2017 г. | мероприятие не выполнено, установленный срок не истек |
| 46 | Мероприятие 17 Обустройство искусственных неровностей в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006 на территории городского округа. | 300,0 | 321,9 | Контракт заключен 28.03.2016 г. работы по данному контракту выполнялись. Устройство пешеходных ограждений вдоль проезжей части на подходах к пешеходным переходам по предписаниям ГИБДД (установлено 152 м/п пешеходных ограждений). | мероприятие выполнено в установленный срок |
| 47 | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| 48 | Областной бюджет | - | - | - | - |
| 49 | Местный бюджет | 300,0 | 321,9 | + 107,3 % | - |
| 50 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |