

администрация Городского округа Заречный

**п о с т а н о в л е н и е**

от\_\_\_05.03.2022\_\_\_ № \_\_\_288-П\_\_\_

г. Заречный

**О проведении весенних мероприятий по санитарной очистке**

**и благоустройству территории городского округа Заречный в 2022 году**

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 24.02.2022 № 70 – РП «О проведении весенних мероприятий по санитарной очистке территорий городов и иных населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, в 2022 году», в целях проведения санитарно-эпидемиологических, экологических и противопожарных мероприятий на территории городского округа Заречный, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Провести с 1 апреля по 30 апреля 2022 года мероприятия по санитарной уборке территории городского округа Заречный.

2. Утвердить План мероприятий по санитарной уборке территории городского округа Заречный в 2022 году (далее – план) (прилагается).

3. Руководителям муниципальных организаций городского округа Заречный:

1) организовать и провести мероприятия по санитарной уборке территорий в соответствии с прилагаемым планом;

2) обеспечить участие в мероприятиях по санитарной уборке территорий сотрудников организаций;

3) направить заявки для получения мешков и инвентаря при проведении весенних мероприятий по санитарной очистке территорий городского округа Заречный в МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Собственникам, иным законным владельцам земельных участков провести санитарную уборку принадлежащих им земельных участков.

5. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, организациям, обслуживающим жилищный фонд и частный сектор, организациям, независимо от формы собственности, садоводческим товариществам, гаражным кооперативам, владельцам торговых киосков, павильонов, магазинов городского округа Заречный:

1) провести санитарную уборку прилегающих территорий;

2) направить заявки для получения мешков и инвентаря при проведении весенних мероприятий по санитарной очистке территорий городского округа Заречный в МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

6. Рекомендовать управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, организациям, обслуживающим жилищный фонд, организовать привлечение к участию в санитарной очистке территорий собственников помещений многоквартирных домов.

7. Директору АО «Акватех» А.Ш. Хачатуряну организовать благоустройство территории в местах проведения аварийно – восстановительных работ, в том числе в местах просадки дорожного полотна и (или) грунта над сетями инженерных коммуникаций (тепло и водоснабжения).

8. Рекомендовать директору ООО «Энергоплюс» В.В. Христову организовать проведение работ по:

1) очистке территории вблизи трансформаторных подстанций и иного муниципального имущества, находящего в аренде;

2) благоустройству территорий в местах прокладки кабеля.

9. Рекомендовать директору Производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго»
В.В. Бабкину организовать проведение работ по:

1) очистке территорий вблизи трансформаторных подстанций;

2) благоустройству территорий в местах прокладки кабеля.

10. Рекомендовать начальнику Федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» «Федерального дорожного агентства» А.А. Бедусенко организовать контроль за проведением работ по уборке и вывозу мусора в границах полос отвода участков автомобильных дорог федерального значения, проходящих по территории городского округа Заречный:

1) «Екатеринбург – Тюмень»;

2) «Екатеринбург – Тюмень» (новое направление).

11. Рекомендовать начальнику Государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог» В.В. Данилову организовать контроль за проведением работ по уборке и вывозу мусора в границах полос отвода автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории городского округа Заречный:

1) «с. Мезенское – ст. Баженово»;

2) «с. Мезенское – г. Заречный»;

3) «г. Заречный - цех ЖБИ»;

4) «с. Мезенское - д. Курманка - д. Боярка – Гидроузел»;

5) «Подъезд к санаторию «Баженово» от км 1+121 а/д «с. Мезенское -
д. Курманка - д. Боярка – Гидроузел».

12. Запретить сжигание отходов и мусора на всей территории городского округа Заречный.

13. Директору МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» И.Ю. Макарову:

1) организовать очистку проезжей части автомобильных дорог и улично-дорожной сети от мусора, грязи и посторонних предметов;

2) организовать мойку дорожного покрытия автомобильных дорог и улично-дорожной сети;

3) провести работы по обеспыливанию проезжей части автомобильных дорог;

4) провести работы по уборке и мойке остановок общественного транспорта, автопавильонов;

5) организовать доставку мешков и инвентаря (лопаты, грабли, метлы) для сбора твердых коммунальных отходов, мусора, веток, уличного смёта, растительных отходов при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками по адресам, указанным в заявке (приложение № 1);

6) обеспечить необходимой техникой проводимые мероприятия по санитарной уборке территории городского округа Заречный, включая вывоз собранного мусора с территорий общего пользования на объект размещения твердых коммунальных отходов;

7) еженедельно (по пятницам до 12.00 часов) предоставлять в адрес администрации городского округа Заречный информацию о проведении весенних мероприятий по санитарной очистке территорий в городском округе Заречный по прилагаемой форме (приложение № 2);

8) направить в адрес администрации городского округа Заречный копию приказа о назначении ответственных лиц за проведение мероприятий, указанных в подпунктах 1 – 7 пункта 13 настоящего постановления.

14. Ведущему специалисту отдела экономики и стратегического планирования администрации городского округа Заречный Е.С. Олейниковой организовать взаимодействие с хозяйствующими субъектами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в области торговли, питания и услуг по вопросу участия в мероприятиях по санитарной очистке прилегающих территорий.

15. Начальнику информационно – аналитического отдела администрации городского округа Заречный Л.К. Сергиенко обеспечить освещение хода работ в период проведения весенних мероприятий по санитарной очистке территорий городского округа Заречный в средствах массовой информации.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

17. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава

городского округа Заречный А.В. Захарцев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от\_\_\_05.03.2022\_\_\_ № \_\_\_288-П\_\_\_

«О проведении весенних мероприятий по санитарной очистке

и благоустройству территории городского округа Заречный

в 2022 году»

**ПЛАН**

**мероприятий по санитарной уборке территории**

**городского округа Заречный в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес | Наименование организации и (или) учреждения | Ответственный | Планируемая дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | г. Заречный, Бульвар Алещенкова и прилегающие к нему территории | МБОУ ДО ГО Заречный «ДЮСШ «СК «Десантник» | С.Н. Евсиков | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» | И.В. Стукало |
| Зареченское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | И.А. Петрова |
| МАУ ГОЗ «Городской телецентр» | К.Н. Сажаева |
| Хозяйствующие субъекты, расположенные по ул. Алещенкова, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14 и д. 15  |  |
| 2.  | г. Заречный, ул. Ленина (нечетная сторона) от дома № 4 до дома № 24 | филиал«Уралатомэнергоремонт» - филиалАО «Атомэнергоремонт» | В.В. Олейников | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| 3.  | г. Заречный, ул. Ленина (нечетная сторона) от ул. Горького до ул. Лермонтова | ООО «ДЕЗ» | О.Н. Трубина | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| 4. | г. Заречный, ул. Ленина (четная сторона) от ул. Горького до ул. Лермонтова | МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» | И.Ю. Макаров | 22.04.2022 – 30.04.2022 |
| 5. | г. Заречный, ул. Ленина (четная сторона) от ул. Горького до ул. Победы | АО «Акватех» | А.Ш. Хачатурян | 22.04.2022 – 30.04.2022 |
| 6. | г. Заречный, ул. Ленина (нечетная сторона) от ул. Горького до ул. Победы | МУП ГО Заречный «Теплоцентраль» | Е.В. Кайзер | 22.04.2022 – 30.04.2022 |
| 7. | г. Заречный, лесопарковая зона между Храмом во имя Покрова Божией Матери и круговым движением улиц Ленина – Курчатова | АО «ИРМ» | Е.Н. Селезнев | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| 8. | г. Заречный, ул. 9 Мая (Аллея Победы, тротуары) до комплекса спортивных сооружений БАЭС | Городской совет ветеранов | А.Н. Степанов | 22.04.2022 – 30.04.2022 |
| Администрация городского округа Заречный | Л.П. Калиниченко | 29.04.2022 |
| 9. | г. Заречный, ул. Клары Цеткин (четная сторона) лесопарковая зона; прибрежная зона Белоярского водохранилищаот КСС БАЭС до гидроузла | филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» | И.И. Сидоров | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| 10. | г. Заречный, ул. Клары Цеткин (нечетная сторона), ул. Лермонтова  | ООО «Белоярская АЭС – Авто» | С.А. Кривошеин | 22.04.2022 – 30.04.2022 |
| ООО «ДЕЗ» | О.Н. Трубина |
| 11. | г. Заречный, ул. Мира (от ул. Лермонтова до ул. Бажова) | 99 ПЧ 59 ОФПС ГУ МЧС Россиипо Свердловской области | А.А. Корнилов | 22.04.2022 – 30.04.2022 |
| 12. | г. Заречный, ул. Мира (от ул. Бажова до ул. Мира, д. 38) | МО МВД России «Заречный» | А.А. Брагин | 22.04.2022 – 30.04.2022 |
| Спортивный клуб «Олимп»,хозяйствующие субъекты, расположенные по ул. Мира, д. 35 | К.С. Петров |
| 13. | г. Заречный, ул. Октябрьская (от ул. Мира до кругового движения) | ГАПОУ СО «БМТ» | О.Ю. Петунина | 22.04.2022 – 30.04.2022 |
| ООО «УК «Апельсин» | Ю.А. Кочубей |
| 14. | г. Заречный, ул. Горького (от ул. Мира до ул. Островского) | ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России | С.И. Шонохова | 22.04.2022 – 30.04.2022 |
| 15. | г. Заречный, ул. Горького (от ул. Островского до ул. Ленина) | УрТК НИЯУ МИФИ | Ю.А. Бушманова | 22.04.2022 – 30.04.2022 |
| 16. | г. Заречный, ул. Островского (от ул. Горького до ул. Бажова) | ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России  | С.И. Шонохова | 22.04.2022 – 30.04.2022 |
| МБДОУ ГО Заречный «Детство» | С.А. Гордиевских |
| 17. | г. Заречный, лесопарковая зона между ост. «Поликлиника» и МСЧ № 32 | ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России  | С.И. Шонохова | 22.04.2022 – 30.04.2022 |
| МБДОУ ГО Заречный «Детство» | С.А. Гордиевских |
| 18. | г. Заречный, ул. Островского (от ул. Горького до ДЮСШ) включая лесопарковую зону | Межрегиональное управление № 32 ФМБА России | И.В. Рыжкина | 22.04.2022 – 30.04.2022 |
| МБУ ДО ГО Заречный «Детская Музыкальная Школа» | Н.А. Набиева |
| МБОУ ДО ГО Заречный «ДЮСШ» | Е.А. Смирнов |
| МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ» | Г.Ф. Петунина |
| ФГБУЗ ЦГИЭ № 32 ФМБА России | Т.Д. Ролдугина |
| 19. | г. Заречный, ул. Бажова (от ул. Мира до ул. Ленина) | МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» | И.Ю. Макаров | 22.04.2022 – 30.04.2022 |
| ООО «Гномон» | Д.Ф. Агджиев |
| МБДОУ ГО Заречный «Детство» | С.А. Гордиевских |
| Отделение 7003/636ПАО «Сбербанк» | Д.В. Кошкина |
| 20. | г. Заречный, ул. Бажова (от ул. Ленина до ул. Клары Цеткин) | МБДОУ ГО Заречный «Детство» | С.А. Гордиевских | 22.04.2022 – 30.04.2022 |
| МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» | Т.С. Непряхина |
| 21. | г. Заречный, лесопарковая зона ул. Ленина – ул. Невского – ул. Свердлова | Администрация городского округа Заречный  | Л.П. Калиниченко | 22.04.2022 – 30.04.2022 |
| МКУ «УКС и МП ГО Заречный» | Я.А. Скоробогатова |
| Дума городского округа Заречный | А.А. Кузнецов |
| Контрольно-счетная палата городского округа Заречный | В.В. Ольшевская  |
| Заречная территориальная избирательная комиссия | О.В. Гаплик |
| Хозяйствующие субъекты по ул. Невского, д. 5 |  |
| 22. | г. Заречный, лесопарковая зона по ул. Свердлова (около здания ФСБ) | Отдел управления ФСБ по Свердловской области в г. Заречный | С.А. Семешко | 22.04.2022 – 30.04.2022 |
| 23. | г. Заречный, Сквер им. Ю.Б. Муракова (лесопарковая зона за ДК «Ровесник») | МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник» | А.В. Кондратьева  | 22.04.2022 – 30.04.2022 |
| 24. | г. Заречный, лесопарковая зона ул. Клары Цеткин – ул. Лермонтова | МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» | И.Ю. Макаров | 22.04.2022 – 30.04.2022 |
| Заречный районный суд Свердловской области | Е.А. Самарина |
| 25. | г. Заречный, лесопарковая зона ул. Мира – ул. Комсомольская | ООО «Белоярская Уралэнергостроймеханизация» | В.А. Роготовский | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| 26. | г. Заречный, лесопарковая зона(между общежитиями УрТК) ул. Ленина 16, ул. Кл. Цеткин 13А | УрТК НИЯУ МИФИ | Ю.А. Бушманова | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| 27. | г. Заречный, лесопарковая зона ул. Лермонтова – ул. Мира – ул. Комсомольская – ул. Свердлова | МКУ «Управление образования городского округа Заречный» | А.А. Михайлова | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| Белоярская межрайонная прокуратура Свердловской области | Г.И. Гулиев |
| 28. | г. Заречный, лесопарковая зона, прилегающая к ЛПФО «Малахит» | филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» | А.А. Кузнецов | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| 29. | г. Заречный, лесопарковая зона и прилегающая территория Комплекса спортивных сооружений БАЭС | филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» | Е.В. Боярский | 22.04.2022 – 06.05.2022 |
| 30. | г. Заречный, территория, прилегающая к спасательной станции | МКУ ГО Заречный «Центр Спасения» | С.В. Хрущев | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| 31. | г. Заречный, ул. Попова (от кругового движения до ул. Попова, д. 9) | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» | В.А. Базылевич | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| ГУП СО «СООПА» | А.А. Жиров |
| 32.  | г. Заречный, ул. Попова, 9 и прилегающая территория | ООО «ДЕЗ» | О.Н. Трубина | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| ООО «ПГС – Сервис» | И.Г. Нистель |
| 33. | г. Заречный, ул. Попова, 41 и прилегающая территория | АО «Акватех» | А.Ш. Хачатурян | 22.04.2022-30.04.2022 |
| 34. | г. Заречный, ул. Попова (от кругового движения до ул. Попова, 1А) | ООО «Деловой центр» (медицинский центр «Медилайн» | Н.А. Митро | 22.04.2022-30.04.2022 |
| ООО «УралАктив» | В.В. Максимов |
| ИП Дрыгин К.Д.(магазин «СОМ») | К.Д. Дрыгин |
| Хозяйствующие субъекты по ул. Попова, 3 |  |
| 35. | г. Заречный, лесопарковая зона между Стеллой «Заречный» и пешеходной дорожкой от РУСа до ДЮСШ  | ООО «ПК Контур» | В.В. Околелов | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| 36. | г. Заречный, ул. Кузнецова от дома № 2 до дома № 8 | Хозяйствующие субъекты по ул. Кузнецова, д. 2 и д. 8 |  | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| 37. | г. Заречный, ул. Кузнецова от дома № 12 до дома № 16 | Хозяйствующие субъекты по ул. Кузнецова, д. 12, д. 14 и д. 16 |  |
| 38. | г. Заречный, ул. Кузнецова от дома № 3 до дома № 7 | Хозяйствующие субъекты по ул. Кузнецова, д. 5 и 7А |  |
| 39. | г. Заречный, ул. Кузнецова от дома № 9 до дома № 13  | Хозяйствующие субъекты по ул. Кузнецова, д. 9, д. 11, д. 13 |  | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| отдел субсидий и компенсаций расходов на оплату ЖКУ МКУ ГО Заречный «Административное управление» | Э.В. Окладникова |
| 40. | г. Заречный, лесопарковая зона по ул. Курчатова (от Храма во имя Покрова Божией Матери до дома № 15) | Администрация городского округа Заречный | Л.П. Калиниченко | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| 41. | г. Заречный, ул. Курчатова (газоны, тротуары) | Хозяйствующие субъекты по ул. Курчатова, д. 4, д. 21, 25, д. 27, д. 29, д. 31 |  | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| ТСЖ «Аквариум» | К.С. Дубровский |
| ООО «ДЕЗ» | О.Н. Трубина |
| ТСЖ «Наш дом» | В.В. Ведерников |
| 42. | г. Заречный, ул. Ленинградская (тротуары, газоны) | ООО «ДЕЗ» | О.Н. Трубина | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| ТСЖ «Квартал» | Н.Н. Игошина |
| ТСЖ «СССТ – Заречный» | Е.Н. Заостровных |
| Хозяйствующие субъекты по ул. Ленинградской, д. 2, д. 4, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 9, д. 15, д. 17, д. 21, д. 23, 25, д. 29 |  |
| 43. | г. Заречный, ул. Алещенкова от ул. Ленина до ул. Кузнецова (тротуары, газоны) | ООО «ДЕЗ» | О.Н. Трубина | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» | М.А. Рагозина |
| Хозяйствующие субъекты по ул. Алещенкова, д. 1, д. 2, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11 |  |
| 44. | г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 15А территория, прилегающая к Детской художественной школе | МБУ ДО ГО Заречный «Детская Художественная Школа» | А.А. Суворов | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| 45. | г. Заречный, ул. Восточная | Военный комиссариат города Заречный и Белоярского района Свердловской области | И.В. Буров | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| Белоярского участка по ЭГХ АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» | А.Н. Черняев |
| АО «ФРЗТ» | Е.Н. Логунцев |
| 46. | г. Заречный, ул. Свердлова | МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» | В.С. Гришина | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| ООО «ДЕЗ» | О.Н. Трубина |
| 47. | г. Заречный, ул. Ленина, 22 и прилегающая территория | МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» | Т.С. Непряхина | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| 48. | г. Заречный, ул. Лермонтова, 23 и прилегающая территория | МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» | В.С. Гришина | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| 49. | г. Заречный, ул. Алещенкова, 6 и прилегающая территория | МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» | М.А. Рагозина | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| 50. | г. Заречный, лесопарковая зона между СОШ № 7 и домом № 20 по ул. Ленинградской  | МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» | И.В. Стукало | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| 51. | г. Заречный, прилегающие территории к детским дошкольным учреждениям | МБДОУ ГО Заречный «Детство» | С.А. Гордиевских | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| 52. | г. Заречный, ул. Победы д. 20, д. 22, д. 24 (территория между парковкой и автомобильной дорогой «с. Мезенское – г. Заречный») | ТСЖ «Победы, 20» | Ю.В. Головина | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| ТСЖ «Победы, 22» | А.И. Бартушевич |
| ТСЖ «Победы, 24» | О.П. Варкентин |
| хозяйствующие субъекты по ул. Победы, д. 20, д. 22, д.24 |  |
| 53. | г. Заречный, внутри дворовые территории и проезды многоквартирных домов | ООО «ДЕЗ» | О.Н. Трубина | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| ТСЖ «Квартал» | К.С. Дубровский |
| ТСЖ «Согласие» | О.А. Порсина |
| ТСЖ «Квартал» | Н.Н. Игошина |
| ТСЖ «Наш дом» | В.В. Ведерников |
| ООО «Фонд развития Заречного ЖКХ» | В.В. Ведерников |
| ТСЖ «СССТ-Заречный» | Е.Н. Заостровных |
| ТСЖ «Лазурный берег» | Е.Г. Афанасьев |
| ООО «УК «Ленинградская» | Е.В. Шмидт |
| ООО «Викинг» | Л.П. Журавлева |
| ТСЖ «Мечта» | С.П. Митро |
| ТСЖ «Бажовское 1» | А.А. Шумский |
| ООО «УК «Партнер» | Н.Л. Иванцова |
| ООО «УК «Малиновка» | Е.А. Голубева |
| ТСЖ «50 лет ВЛКСМ 12» | А.П. Кореневская |
| 54. | г. Заречный: ул. Сиреневая, ул. Европейская,ул. Карнавальная, ул. Весенняя, ул. Вишневая, ул. Северная,ул. Радужная, ул. Цветочная,ул. Белоярская, ул. Летняя |  | собственники частных домовладений | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| 55. | г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ | МУП ГО Заречный «Единый город» | А.С. Ехлаков | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| отдел сельской территории МКУ ГО Заречный «Административное управление» | С.В. Олейников |
| хозяйствующие субъекты по ул. 50 лет ВЛКСМ |  |
|  | собственники частных домовладений |
| 56. | г. Заречный, ул. Яблоневая, ул. Черникова, ул. Розы Люксембург, ул. Кольцевая, ул. Мамина – Сибиряка, ул. Дзержинского, ул. Уральская,ул. Попова, ул. Садовая, ул. Южная ул. Парковая, ул. Октябрьская,ул. Коммунаров |  | собственники частных домовладений | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| 57. | г. Заречный, ул. Родниковая, ул. Бирюзовая,ул. Хрустальная, ул. Агатовая,ул. Янтарная, ул. Ключевая, ул. Рубиновая, ул. Малахитовая, ул. Гранитная, ул. Арсенальная, ул. Фестивальная, ул. Ольховая,ул. Поворотная, ул. Дальняя,ул. Лиственная, ул. Молодежная,ул. Уютная, ул. Зеленая, ул. Муранитная | отдел сельской территории МКУ ГО Заречный «Административное управление» | С.В. Олейников | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
|  | собственники частных домовладений |
| 58. | г. Заречный, гаражные кооперативы и прилегающая к ним территория |  | Председатели гаражных кооперативов | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| 59. | г. Заречный, садоводческие товарищества и прилегающая к ним территория |  | Председатели садоводческих товариществ | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| 60. | с. Мезенское, ул. Трактовая, д. 38 и прилегающая территория | отдел сельской территории МКУ ГО Заречный «Административное управление» | С.В. Олейников | 22.04.2022 – 30.04.2022 |
| МУП ГО Заречный «Единый город» | А.С. Ехлаков |
| 61. | с. Мезенское, ул. Строителей, 24 и прилегающая территория | МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» | Ю.В. Гац | 22.04.2022 – 30.04.2022 |
| 62. | с. Мезенское, ул. Новая, д. 19 и д. 20 | МУП ГО Заречный «Единый город» | А.С. Ехлаков | 22.04.2022 – 30.04.2022 |
| 63. | с. Мезенское, ул. Строителей, д. 9, д. 23, ул. Санаторная, д. 7 | МУП ГО Заречный «Единый город» | А.С. Ехлаков | 22.04.2022 – 30.04.2022 |
| 64. | с. Мезенское: ул. Главная, ул. Трактовая, ул. Рабочая, ул. Набережная, ул. Нагорная, ул. Изумрудная, ул. Майская, ул. Клубничная,ул. Юбилейная, ул. Новая, ул. Строителей, пер. Школьный, ул. Новоселов, ул. Дачная,ул. Санаторная, пер. Светлый | отдел сельской территории МКУ ГО Заречный «Административное управление» | С.В. Олейников | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
|  | собственники частных домовладений |
| 65. | д. Курманка, ул. Юбилейная, д. 16 и прилегающая территория | МКУ «ЦКДС «Романтик» | Н.В. Хахалкин | 22.04.2022 – 30.04.2022 |
| 66. | д. Курманка, ул. Юбилейная, д. 2, д. 2А, д. 3, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15 | МУП ГО Заречный «Единый город» | А.С. Ехлаков | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| Хозяйствующие субъекты (продуктовые магазины) по ул. Юбилейной |  |
| 67. | д. Курманка, ул. Гагарина, д. 3 и д. 13 | МУП ГО Заречный «Единый город» | А.С. Ехлаков | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| 68. | д. Курманка:ул. Толмачева, ул. Вайнера, ул. Проезжая ул. Садовая, пер. Школьный, пер. Лесной, ул. Полевая, ул. Карьерная,ул. Славянская, ул. Гагарина | отдел сельской территории МКУ ГО Заречный «Административное управление» | С.В. Олейников | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
|  | староста Р.В. Хамидулина |
|  | собственники частных домовладений |
| 69. | д. Гагарка, ул. Ленина, 2 А и прилегающая территория к Дому досуга | МКУ «ЦКДС «Романтик» | Н.В. Хахалкин | 22.04.2022 – 30.04.2022 |
|  | Староста А.И. Моисеев |
| 70. | д. Гагарка: ул. Республиканская, ул. Титова, ул. Ленина, ул. Розы Люксембург, ул. Карла Маркса, ул. Свердлова, ул. Сосновая, ул. Малахитовая, ул. Ясная, ул. Рябиновая, ул. Клубная, ул. Механизаторов, ул. Речная, пер. Прохладный, пер. Ягодный | отдел сельской территории МКУ ГО Заречный «Административное управление» | С.В. Олейников | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
|  | Староста А.И. Моисеев |
|  | собственники частных домовладений |
| 71. | д. Боярка, ул. 8 Марта, д. 12 и прилегающая территория к Дому досуга | МКУ «ЦКДС «Романтик» | Н.В. Хахалкин | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
|  | Староста Т.В. Добрынина |
| 72. | д. Боярка:ул. 8 Марта, ул. Дачная, ул. Набережная, ул. Мира, ул. Хохрякова, ул. Пятилетки, ул. Уральская, ул. Российская, ул. Солнечная, ул. Боярская, ул. Горная, ул. Луговая, пер. Садовый. пер. Хохрякова, пер. Березовый, ул. Светлая,ул. Заречная, ул. Камышенская, ул. Летчиков, ул. Кедроваяул. Морская, ул. Звездная,ул. Адмирала Нахимова,ул. Есенина, ул. Черничнаяул. Арсеньевская, ул. Зеленая Роща |  | Староста Т.В. Добрынина | 18.04.2022 – 30.04.2022 |
| собственники частных домовладений |

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа Заречный

от\_\_\_05.03.2022\_\_\_ № \_\_\_288-П\_\_\_

«О проведении весенних

мероприятий по санитарной очистке

и благоустройству территории

городского округа Заречный

в 2022 году»

**Заявка для получения мешков и инвентаря при проведении весенних мероприятий по санитарной очистке территорий городского округа Заречный**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Адрес (место проведения) | Дата проведения | Потребность \* |
| Грабли | Метла | Лопаты | Мешки  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

Контактный телефон МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» - (34377) 7-83-07

Адрес электронной почты МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» - dez@gorod-zarechny.ru

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа Заречный

от\_\_\_05.03.2022\_\_\_ № \_\_\_288-П\_\_\_

«О проведении весенних

мероприятий по санитарной очистке

и благоустройству территории

городского округа Заречный

в 2022 году»

**Информация о проведении весенних мероприятий по санитарной очистке территорий в городском округе Заречный**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество собранного мусора | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения мусора | Количество организаций, принявших участие в мероприятиях по очистке территорий |
| всего | в том числе |
| с придомовых территорий | с общественных территорий |
| тонн | тыс. куб.метров | тонн | тыс. куб.метров | тонн | тыс. куб.метров | единиц | процентов от общего количества выявленных мест несанкционированного размещения мусора | единиц |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» И.Ю. Макаров  |