|  | УТВЕРЖДАЮ: Председатель правления ТСЖ «Аквариум» Дубровский К.С.__________________ «______»___________________2012 год |
| --- | --- |

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «АКВАРИУМ»

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

- год

- Общие положения

  - Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по комплексному  капитальному ремонту многоквартирного дома:

| Номер лота | Адрес объекта | Дефектная ведомость |
| --- | --- | --- |
| Лот №1 | г. Заречный, ул. Клары Цеткин, 21-А | Ведомости объемов работ (ремонт фасада, кровли, ИТП и УКУТЭ, ремонт системы отопления, ГВС, ХВС, канализации, ремонт системы электроснабжения) |
| Лот №2 | г. Заречный, ул. Курчатова, 2-А | Ведомости объемов работ (ремонт фасада, кровли, ИТП и УКУТЭ, ремонт системы отопления, ГВС, ХВС, канализации, ремонт системы электроснабжения) |

1.2. Заказчиком является:  Товарищество собственников жилья «Аквариум»

1.3.Организатором конкурса является  Товарищество собственников жилья «Аквариум»

1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда, в том числе НДС 18%

| Номер лота | Адрес объекта | Начальная цена договора, в том числе НДС 18%, рублей |
| --- | --- | --- |
| Лот №1 | г. Заречный, ул. Кл-Цеткин, 21-А | 10 429 170,31 |
| Лот №2 | г. Заречный, ул. Курчатова, 2-А | 10 429 170,31 |

1.5.	Срок окончания подачи конкурсных заявок 03 мая 2012 года 12 часов 00 минут Заявки подаются с 27 апреля 2012 года 13 часов 00 минут по адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Курчатова, 2.

1.6.	Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 часов 00 минут «04» мая 2012 года по адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Курчатова,2

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7.	Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте

www.gorod-zarechny.ru

1.8.	Участники конкурса  предоставляют обеспечение заявки в размере трех процентов от начальной цены договора подряда, до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий расчетный счет:

624250 г. Заречный, ул. Курчатова, 2,

ТСЖ «Аквариум»,

ИНН 6639018605, КПП 663901001,

р/счет 40703810825140000007,

кор/счет 30101810600000000972

в Екатеринбургском ф-ле ОАО «РГС-Банк» г. Екатеринбург

БИК 046577972

1.9.	Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.gorod-zarechny.ru

1.10.  Победитель конкурса в течение 5 дней со дня подписания протокола открытого конкурса вносит обеспечение исполнения договора подряда в размере трех процентов от начальной цены договора подряда на следующий расчетный счет:

624250 г. Заречный, ул. Курчатова, 2,

ТСЖ «Аквариум»,

ИНН 6639018605, КПП 663901001,

р/счет 40703810825140000007,

кор/счет 30101810600000000972

в Екатеринбургском ф-ле ОАО «РГС-Банк» г. Екатеринбург

БИК 046577972

1.11.	Договор подряда с победителем конкурса заключается по  форме согласно приложению № 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: председатель правления Дубровский Константин Сергеевич - 8 (34377) 7-26-86

- Требования к участникам конкурса

2.1. Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

1) деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

3) участник не должен находиться в процессе ликвидации или  процедуре банкротства;

4) участник должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 г. № 292 «Об утверждении Положения о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков».

3.	Требования к составу, форме и порядку подачи

заявок на участие в конкурсе

3.1.	Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению № 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

1) описи входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению № 2 к настоящей конкурсной документации;

2) документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника, по форме согласно приложению № 3 к настоящей конкурсной документации;

3) документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки (платежное поручение с отметкой банка);

4) копии бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей)

5) организационно-штатного расписания компании и подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ (по форме согласно приложению № 4 к конкурсной документации) с информацией о составе и квалификации специалистов, которых планируется  привлечь для выполнения соответствующих работ и которые имеют высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, с приложением документов, подтверждающих квалификацию специалистов и опыт работы;

6) нотариально заверенных копий учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенной копии документа, удостоверяющего личность, – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

7) нотариально заверенной копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

8) нотариально заверенной копии свидетельства о государственной регистрации;

9) нотариально заверенной копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за 6 месяцев до объявления конкурса;

10) справки из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученной не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки;

11) копии свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»);

12) копия выписки из реестра членов саморегулируемой организаций;

13) локальные сметные расчеты согласно ведомостей работ на заявляемый лот.

3.2. Указанные документы являются обязательными для предоставления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или предоставление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта: один - с оригиналом конкурсной заявки, а другой - с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия» и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.5 настоящей конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, по которому доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4. Обеспечение конкурсной заявки

  - Для участия в конкурсе участник обязан предоставить обеспечение конкурсной заявки в размере, указанном в пункте 1.8 настоящей конкурсной документации.

  - Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:

- участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

- участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

- участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

  - Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

- участникам, не допущенным к участию в конкурсе, – в пятидневный срок с дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

- победителю конкурса – в десятидневный срок с дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

- участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, - в пятидневный срок с дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

- участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, - в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии предоставления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5.   Процедура проведения конкурса

5.1.	Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме либо в форме электронного документа, либо по телефону с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12 настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления вопроса.

5.2.	Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3.	После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

1) отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

2) предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом;

3) несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

4) превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

5) предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4.	Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.	Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.	Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим критериям:

- цена договора: максимальное количество баллов - 60;

- cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

- квалификация участника: максимальное количество баллов – 20;

- особое мнение представителей собственников: максимальное количество баллов – 5.

  - Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

1)	опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

2)	квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

3)	соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

4)	участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).

6.3.   Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 105.

  - Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

1) ранжирование заявок по критериям «цена договора» (с учетом льгот, предусмотренных пунктом 7 настоящей конкурсной документации) и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше;

2) выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

| № п/п | Критерий | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена договора | 60 | 1 | 60 |
|  |  |  | 2 | 55 |
|  |  |  | 3 | 50 |
|  |  |  | 4 | 45 |
|  |  |  | 5 | 40 |
|  |  |  | 6 | 35 |
|  |  |  | 7 | 30 |
|  |  |  | 8 | 25 |
|  |  |  | 9 | 20 |
|  |  |  | 10 | 15 |
|  |  |  | 11 | 10 |
|  |  |  | 12 | 5 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

Таблица 2

| № п/п | Критерий | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Срок выполнения | 20 | 1 | 20 |
|  |  |  | 2 | 20 |
|  |  |  | 3 | 20 |
|  |  |  | 4 | 18 |
|  |  |  | 5 | 16 |
|  |  |  | 6 | 14 |
|  |  |  | 7 | 12 |
|  |  |  | 8 | 10 |
|  |  |  | 9 | 8 |
|  |  |  | 10 | 6 |
|  |  |  | 11 | 4 |
|  |  |  | 12 | 2 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

3) выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «Квалификация участника».

Таблица 3

| №п/п | Критерий | Максимальное количество баллов | Подкритерий | Показатель подкритерия (единиц) | Количество штрафных баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Квалификация | 20 | Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год) | 2 и более | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 0 | 10 |
|  |  |  | Квалификация персонала (наличие квалификационного инженерного персонала***) | 2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет | 0 |
|  |  |  |  | 2 и более с опытом работы более 5 лет | 5 |
|  |  |  |  | В остальных случаях | 10 |
|  |  |  | Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более | 10 |
|  |  |  | Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более | 10 |

* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 процентов от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет;

- выставление количества баллов заявкам по критерию «особое мнение представителей собственников»;

- суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям;

- ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «квалификация участника», затем по критерию «особое мнение представителей собственников», затем по критерию «цена договора» и, в случае необходимости, - по критерию «срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

- Льготы отдельным категориям участников

7.1.	Льготы отдельным категориям участников не предусмотрены.

Приложение № 1

к конкурсной документации

по проведению открытого

конкурса на выполнение

работ по капитальному

ремонту

многоквартирных домов

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1.	Участник:

| 1.1. Наименование юридического лица |  |
| --- | --- |
| 1.2. ИНН |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Фактический адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |

- Электронный адрес участника ___________________________________________

- Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную стоимость

является (не является), основание освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость  в случае наличия

- Участник _____________________________________выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

5.	Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.	Подтверждаем соответствие требованиям:

1) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

3) участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

4) участник отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков.

7.	Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | рублей |  |
| 2. | Срок выполнения работ (график производства работ) | календарных дней с даты начала работ |  |

8. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация участника»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Опыт работы, в том числе: | единиц |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально) |  |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами |  |  |
| 2. | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе: | человек |  |
|  | с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет |  |  |
|  | с опытом работы более 5 лет |  |  |
| 3. | Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | единиц |  |
| 4. | Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела) | единиц |  |

#### 9. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

#### ___________________________________________________________ рублей,

#### ________________________________________________________________________

#### (дата, номер платежного поручения)

#### 10. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

#### ________________________________________________________________________

#### (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение № 2

к конкурсной документации

по проведению открытого

конкурса на выполнение

работ по

капитальному ремонту

многоквартирных домов

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки предоставлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

| Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- |

Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение № 3

к конкурсной документации

по проведению открытого

конкурса на выполнение работ

по капитальному ремонту

многоквартирных домов

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________

Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью ________________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________, (должность руководителя участника, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________,

(устава, положения)

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение № 4

к конкурсной документации

по проведению открытого

конкурса на выполнение работ

по капитальному ремонту

многоквартирных домов

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет

| № п/п | Ф.И.О. | Должность в компании | Стаж работы в отрасли | Стаж работы в компании | Название учебного заведения и год окончания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Итого:

количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет ________ человек.

количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника конкурса на дату подачи заявки:

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

- Копия диплома в количестве ____ штук (и).

- Копия трудовой книжки в количестве ____ штук (и).

Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение № 5

к конкурсной документации

по проведению открытого

конкурса на выполнение работ

по капитальному ремонту

многоквартирных домов

ДОГОВОР

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Свердловская область

г. Заречный						                                         «____» __________ 2012 г.

____________________________________________________________, именуемое в

(полное наименование заказчика)

дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и _____________________________________________________________________,

(полное наименование заказчика)

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Протокола оценки заявок на участие в конкурсе от _____________________ № _________, согласно которому Подрядчик признан победителем открытого конкурса на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирного дома _____________,  заключили настоящий договор на выполнение подрядных работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирного дома (далее – «Договор»), о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить подрядные работы по комплексному капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: ______________________________________________________, в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору, и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их.

1.2. Конкретные виды, объемы и стоимость работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирного дома определяется сметной документацией __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. В счет стоимости работ Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой счет из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству работ в соответствии со сметной документацией.

1.4. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- начало работ: в течение 10 календарных дней после подписания настоящего Договора;

- окончание работ: «___» _____________2012 года в соответствии с графиком производства работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

а) на время проведения капитального ремонта многоквартирного дома передает по акту многоквартирный дом подрядной организации;

б) осуществляет оплату Подрядчику выполненных работ по цене, указанной в пункте 3.1. настоящего Договора, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

в) обязуется принять выполненные работы;

г) осуществляет контроль за исполнением настоящего Договора, обеспечивает организацию технического надзора в течение всего периода производства работ;;

2.2. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, контролировать соблюдение сроков выполнения, качество предоставленных материалов, путем проведения выездных проверок сотрудниками Заказчика, составления акта о выявленных недостатках в работах и иными методами, не оговоренными в договоре, но не запрещенные действующим законодательством.

2.3. В устной форме или письменном виде давать указания Подрядчику об устранении выявленных в ходе проверок недостатках их работ.

2.4. Утверждать представленные Подрядчиком акты о приемке выполненных работ по форме № КС – 2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС – 3.

2.5. Предоставить доступ Подрядчику к электроэнергии, водоснабжению для выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

2.6. Подрядчик обязан:

а) принять на время проведения капитального ремонта по акту многоквартирный дом;

б) выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием, сметной документацией и иными исходными данными;

в) выполнить подрядные работы в установленный настоящим Договором срок;

г) обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с требованиями действующих ГОСТов, сметной документации, требованиям СНиП, а также обеспечивать качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также стандартами, установленными действующим законодательством;

д) нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части;

е) вывезти до приемки работ принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор с территории, на которой проводились работы;

ж) немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок, а также:

- о выявленных не учтенных в сметной документации работах и необходимости проведения дополнительных работ;

- о выявленных дефектах сметной документации;

- о наличии акта комиссии о невозможности проживания жильцов во время проведения работ;

- о фактах отказа собственников в допуске в жилые и нежилые помещения.

з) строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком;

к) производить уборку строительного мусора и отходов не реже двух раз в неделю;

и) не производить сброс строительных отходов (мусора) в мусоропровод, систему канализации здания или контейнеров, предназначенных для сбора твердых бытовых отходов для населения;

к) размещать строительные материалы и оборудование для производства работ, в стороне от основных путей передвижения людей;

л) не загромождать коридоры лестничные площадки, пожарные выходы;

м) при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных нормативных актов об охране окружающей среды, о санитарии и выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, а также с соблюдением норм пожарной электробезопасности;

н) ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным предоставлять для подписания и проверки акты приемки выполненных работ по форме № КС – 2, справки стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС – 3, а также акты освидетельствования скрытых работ и другие необходимые документы.

о) сроки отключения теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения не должны превышать, сроки установленные правилами оказания услуг;

п) информировать собственников не менее, чем за 1 день о производимых ограничениях и отключениях коммунальных ресурсов;

р) восстановить благоустройство прилегающей территории за счет собственных средств;

с) до начала работ информацию для собственников многоквартирного дома о сроках и этапах проведения работ в специально отведенных местах размещать на информационных стендах;

т) вести журнал производства работ в порядке, установленном п. 5.8 настоящего Договора.

у) осуществить в соответствии с требованиями СНиП подготовку и передачу Заказчику текущей и окончательной исполнительной документации до сдачи-приёмки (окончания) работ, в соответствии утверждёнными графиками выполнения работ, до оформления акта рабочей комиссии.

2.7. Заказчик вправе:

а) Привлекать к выполнению работ субподрядные организации. В таком случае, цена настоящего договора подряда не изменяется.

Б) Выполнять по поручению Заказчика работы по обследованию и оценке технического состояния наружных стен, отмосток, балконов, входных групп, кровли, парапетов, водоприёмных воронок, инженерного оборудования, с выдачей Технических решений, разработки технического проекта индивидуального теплового пункта и узла коммерческого учета тепловой энергии МКД, электроснабжения.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется на основании проектно – сметной документации, являющейся неотъемлемой частью договора  и составляет __________________________________ (____________________) руб., в т.ч. НДС 18% - ______________________________ (___________________) руб. Указанная стоимость включает все издержки с учетом расходов на перевозку, проектирование, расходы на технический надзор в размере 1,1%, уплаты налогов и других обязательных платежей.  Указанная  стоимость работ увеличению не подлежит.

3.2. Аванс по настоящему договору не предусмотрен.

3.3. При выполнении Договора Заказчиком осуществляются промежуточные платежи на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ. Заказчик производит промежуточные платежи за фактически выполненные работы на основании предъявленных Подрядчиком счетов-фактур и актов формы КС-2, КС-3.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

#### 4.1. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ (части работ) по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

4.2. Для осуществления окончательной приемки работ на соответствие их объема и качества требованиям технического задания и сметной документации приемка работ осуществляется  рабочей комиссией.

4.3. Утвержденный и подписанный сторонами акт приемки – передачи выполненных работ является основанием для осуществления Заказчиком окончательного расчета с Подрядчиком.

4.4. Заказчик обязуется подписать акт приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат в течение десяти дней со дня подписания МКУ ГО «ДЕЗ» акта и направить Подрядчику подписанный акт приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат или мотивированный отказ в приемке работ.

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ сторонами составляется акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. Работы, выполняемые Подрядчиком могут сдаваться поэтапно.

4.7. Окончательная приемка жилого дома в эксплуатацию осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.

4.8. Датой окончания работ по договору считается дата утверждения Акта о приемке объекта в эксплуатацию.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

5.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям ГОСТа, Санитарных правил и норм, иным предъявляемым требованиям к выполненным работам соответствующего рода.

Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, пригодными для установленного использования.

5.2. Подрядчик устанавливает гарантию качества на выполненные работы – три года с момента подписания Акта приемки о приемке объекта в эксплуатацию.

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном проектно-сметной документацией, утвержденной Заказчиком в установленном порядке, и в сроки, определенные Договором;

- высокое качество всех работ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, возникших по вине  Подрядчика и выявленных при приемке работ, а также в период гарантийного срока.

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.4. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

5.5. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

5.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначат квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок. При установлении наличия дефектов при производстве работ Подрядчиком, расходы на производство экспертизы возлагаются на Подрядчика.

5.7. Работы, выполненные Подрядчиком некачественно или с отступлением от выданной проектно-сметной документации, Заказчиком не оплачиваются, а устранение дефектов производится за счет подрядчика без увеличения стоимости Договора, в согласованные Заказчиком  сроки.

5.8. Журналы производства работ.

5.8.1. С момента начала работ и до их завершения представитель подрядчика должен вести «Общий журнал работ» (типовая форма № КС-6, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. №100). Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями подрядчика на строительной площадке.

5.8.2. «Общий журнал работ» должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное  значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.8.3. Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в «Общем журнале работ».

5.8.4. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в «Общем журнале работ».

5.9. Заказчик в процессе выполнения работ может дать распоряжение подрядчику в отношении:

а) вывоза со строительной площадки строительного мусора и любых материалов, признанных несоответствующими условиям настоящего договора. В случае несвоевременного  вывоза со строительной площадки строительного мусора Заказчик оставляет за собой право самостоятельно вывезти строительный мусор с последующим предъявлением возмещения затрат Подрядчику.

б)  замены некачественных материалов поставки Подрядчика, обнаруженных во время их приемки и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки и оплату.

Подрядчик  обязан за свой счет и своими силами и средствами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика, не допуская срыва сроков и ухудшения качества строительных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Подрядчик несёт ответственность за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором – уплачивает Заказчику по его требованию штраф (пени) в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты штрафа (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки выполнения обязательств, но не более 3% стоимости работ, выполненных и не оплаченных работ.

Подрядчик не несёт ответственности за нарушение сроков выполнения работ, если просрочка произошла по причине отсутствия бюджетного финансирования при условии  уведомления Подрядчика об отсутствии финансирования.

6.2. Стороны не включают упущенную выгоду в расчет убытков.

6.3. В случае нанесения по вине Подрядчика порчи или ущерба объекту, Подрядчик возмещает Заказчику весь нанесенный ущерб.

6.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

а) потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

б) потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

в) устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

6.5. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы.

6.6. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.7. Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков, о повторном выполнении работы не освобождает Подрядчика от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы.

6.8. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

6.9. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов или оборудования несет Подрядчик.

6.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.12. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, стороны по возможности будут стремиться решить путем переговоров. При не достижении согласия путем переговоров спор передается на разрешение Арбитражного суда Свердловской области.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Подрядчик обязан в течение 5 дней со дня подписания протокола открытого конкурса внести обеспечение исполнения настоящего договора подряда в размере 3 % от начальной цены договора подряда. За счет денежных средств, поступивших в обеспечение исполнения настоящего договора производиться   взыскание ущерба, причиненного Подрядчиком третьим лицам, взыскание штрафных санкций, а также иные расходы Заказчика, включая расходы  на подключение (отключение) инженерных систем.

7.2. Обеспечение исполнения договора подряда по комплексному капитальному ремонту многоквартирного дома возвращается после устранения всех выявленных недостатков и замечаний и подписания Акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, за исключением сумм удержанных Заказчиком по п. 7.1. настоящего договора.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются по правилам и в порядке действующего Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.2. Форма № КС - 2 «Акт о приемке выполненных работ», форма № КС – 3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утверждены постановлением государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно – строительных работ».

8.3. Изменения в пределах стоимости работ по настоящему договору, вносимые в сметную документацию, утверждаются Заказчиком.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

#### 9.3.  Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

#### 1) если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора;

#### 2) если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте 4.1 Договора даты начала работ;

#### 3) в случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

9.4. В настоящий Договор по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном для заключения настоящего Договора.

#### 9.5.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

#### 9.6.  В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

К настоящему Договору прилагается:

- техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов (приложение № 1)

- график выполнения работ (приложение № 2)

- локальные сметные расчеты

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Расчетный счет

В банке

Корр. Счет

БИК

КПП

ИНН

Директор							_______________ (_________________)

ПОДРЯДЧИК

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Расчетный счет

В банке

Корр. Счет

БИК

КПП

ИНН

Директор					                                     ______________ (_______________)