

администрация Городского округа Заречный

**п о с т а н о в л е н и е**

от\_\_\_12.02.2021\_\_\_\_ № \_\_\_149-П\_\_\_

г. Заречный

**Об утверждении Плана мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на 2021 год**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Свердловской области от 27.12.2004 № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», в целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования предприятий и организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья на территории городского округа Заречный в 2021 году, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на 2021 год (прилагается).
2. Утвердить состав межведомственной противопаводковой комиссии городского округа Заречный (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава

городского округа Заречный А.В. Захарцев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от\_\_12.02.2021\_\_\_ № \_\_149-П\_\_

«Об утверждении Плана мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на 2021 год»

**ПЛАН**

**мероприятий по организации безаварийного пропуска**

**весеннего половодья на 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственныеза исполнение |
|  | Провести уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Заречный | до 01.03.2021 | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» |
|  | Организовать предпаводковое обследование ГТС Белоярской АЭС, с предоставлением в МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» актов обследования | до 02.04.2021 | Белоярская АЭС(по согласованию) |
|  | Организовать постоянный контроль за выполнением противопаводковой сработки водохранилища с учетом ожидаемого весеннего половодья с ежедневным докладом по линии ЕДДС городского округа Заречный  | Весь период | Белоярская АЭС(по согласованию) |
|  | Организовать проверку системы оповещения ГТС и представить в МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» акт проверки | до 19.03.2021 | Белоярская АЭС(по согласованию) |
|  | Организовать послепаводковое обследование ГТС Белоярской АЭС, с предоставлением в МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» актов обследования | до 14.09.2021 | Белоярская АЭС(по согласованию) |
|  | Организовать взаимодействие с главами соседних муниципальных образований по сбросу и опорожнению водохранилищ на период паводка | до 19.03.2021 | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» |
|  | Провести проверку готовности сил и средств к проведению спасательных работ  | до 26.03.2021 | МКУ ГО Заречный«Центр Спасения» |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственныеза исполнение |
|  | Провести тренировку сил и средств, привлекаемых к проведению спасательных работ  | до 26.03.2021 | МКУ ГО Заречный«Центр спасения»,99 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области(по согласованию) |
|  | Обеспечить расчистку кюветов, дренажных каналов от снега, вывоз снега из дворов жилых домов, школ, учреждений | Весь период | МКУ ГО Заречный «ДЕЗ», Управляющие компании и ТСЖ, МКУ «Управление образования ГО Заречный» |
|  | Обеспечить очистку подмостовых пространств и водопропускных труб от снега, наледи и мусора | Весь период | МКУ ГО Заречный «ДЕЗ», Управляющие компании и ТСЖ |
|  | Перед весенним половодьем провести санитарную очистку на подтопляемых территориях  | до 02.04.2021 | МКУ ГО Заречный «ДЕЗ», Управляющие компании и ТСЖ  |
|  | Подготовить необходимые спасательные средства и оборудование на спасательной станции | до 19.03.2021 | МКУ ГО Заречный«Центр спасения» |
|  | Подготовить и опубликовать в СМИ обращение к населению о правилах поведения на воде в паводковый период | до 26.03.2021 | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» |
|  | Подготовить медицинские учреждения для оказания помощи пострадавшим в период весеннего паводка | Весь период | ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России(по согласованию) |
|  | Уточнить порядок и способы оповещения населения при угрозе возникновения ЧС, связанной с подтоплением жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения | до 01.03.2021 | ЕДДС ГО Заречный |
|  | Предусмотреть действия личного состава МО МВД России «Заречный» привлекаемого для обеспечения сохранности имущества граждан в зоне паводка | до 26.03.2021 | МО МВД России  «Заречный»(по согласованию) |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственныеза исполнение |
|  | Обеспечить контроль за качеством питьевой воды в период паводка  | Весь период | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии№ 32 ФМБА России (по согласованию),АО «Акватех»(по согласованию) |
|  | Определить места временного размещения эвакуируемого населения и порядок питания  | до 01.03.2021 | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» |
|  | Проинформировать Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области о средствах, предусмотренных на противопаводковые мероприятия в бюджете городского округа Заречный | до 02.04.2021 | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» |
|  | Направить в Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ГУ МЧС России по Свердловской области и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области Акты предпаводкового обследования | до 16.04.2021 | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» |
|  | Представить в Министерство общественной безопасности Свердловской области данные по ущербу, нанесенному весенним половодьем в 2021 году | до 31.07.2021 | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от\_\_\_12.02.2021\_\_\_ № \_\_\_149-П\_\_\_\_

«Об утверждении Плана мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на 2021 год»

**СОСТАВ**

**межведомственной противопаводковой комиссии городского округа Заречный**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кириллов Олег Петрович | - первый заместитель главы администрации городского округа Заречный, председатель |
|  | ИгумновАлексей Викторович  | - начальник МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС», заместитель председателя |
|  | Члены комиссии: |  |
|  | Гарнага Надежда Борисовна | - начальник очистных сооружений АО «Акватех»(по согласованию) |
|  | Дерябин Михаил Михайлович | - заместитель начальника полиции МО МВД России «Заречный» (по согласованию) |
|  | ЗахаровЕвгений Алексеевич | - ведущий инженер по эксплуатации ГТС филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» (по согласованию) |
|  | ЛимаревДмитрий Александрович | - начальник 99 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию) |
|  | МакаровИгорь Юрьевич | - директор МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»  |
|  | НелюбинАлексей Станиславович | - специалист по охране труда, уполномоченный представитель по делам ГО и ЧС ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 32 ФМБА России (по согласованию) |
|  | ПановАлексей Константинович | - заместитель начальника по медицинской части для работы по ГО и МР ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России(по согласованию) |
|  | Хрущев Сергей Валентинович | - директор МКУ ГО Заречный «Центр спасения» |
|  | Швецов Владислав Игоревич | - начальник УВНС и УТС АО «Акватех» (по согласованию) |