администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от__27.02.2018___  №  ___140-П___

г. Заречный

Об утверждении Плана мероприятий

В соответствии с протоколом оперативного совещания Правительства Свердловской области от 06.02.2018 № 2-ОП, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Заречный по социальным вопросам Е.В. Ганееву.

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава

городского округа Заречный                                                                    А.В. Захарцев

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа Заречный от__27.02.2018___ № ___140-П___ «Об утверждении Плана мероприятий» |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа

к национальному библиотечному ресурсу

| Номер строки | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Ответственной исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация работы по обеспечению Гагарской сельской библиотеки широкополосным доступом к сети «Интернет в соответствии с планом-графиком (приложение № 1) | до 1 декабря 2018 года | исполнение Поручения от 24.08.2010 № Пр-2483 в полном объеме – достижение целевых показателей (приложение № 2) | Директор МКУ ГО Заречный «ЦБС» Л.А. Яковенко |
| 2. | Проведение регулярного мониторинга оснащения муниципальных общедоступных библиотек компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением к сети «Интернет» и подключения их к ресурсу НЭБ | до 31 декабря 2018 года (ежемесячно) | информация в ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. (ежемесячно, до1 числа месяца, следующего за отчетным) | Директор МКУ ГО Заречный «ЦБС» Л.А. Яковенко |
| 3. | Подготовка отчета о реализации плана мероприятий («дорожная карта») по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу | до 31 декабря 2018 года (ежеквартально) | отчет по форме в соответствии с приложением № 3 (ежеквартально, до5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) | Директор МКУ ГО Заречный «ЦБС» Л.А. Яковенко |

|  | Приложение № 1 к Плану мероприятий («дорожной карте») по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу |
| --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК

по обеспечению общедоступных библиотек широкополосным доступом к сети «Интернет»

| Номер строки | Наименование библиотеки, способ подключения к сети «Интернет», скорость передачи данных | Виды планируемых работ (изменение тарифного плана, изменение способа подключения и пр. | Сроки исполнения | Объемы и источники финансирования тыс. рублей | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подключение к проводной сети «Интернет» (Гагарской сельской библиотеки), расположенной в доме досуга в д. Гагарка | 1. Доведение оптоволоконного кабеля провайдера Ростелеком до сельского клуба. В случае отсутствия договоренности с провайдером Ростелеком рассмотрение возможности работы с провайдером Конвекс 2 Подключение сети «Интернет» | До декабря 2018 после окончания капитального ремонта клуба | Подключение библиотеки за счет бюджета ГО Заречный | Подключение к проводной сети «Интернет» сельского клуба, заведующий отделом сельской территории МКУ городского округа Заречный «Административное управление» О.М. Изгагин; Подключение библиотеки к проводной сети «Интернет», Директор МКУ ГО Заречный «ЦБС» Л.А. Яковенко | Подключение к сети «Интернет» |

Приложение № 2

к Плану мероприятий («дорожной карте»)

по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

результативности реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу

| Номер строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации плана мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал 2018 года | II квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2018 года |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество общедоступных библиотек | сетевых единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Количество общедоступных библиотек, имеющих доступ к сети «Интернет» | сетевых единиц | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 3. | Количество общедоступных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» (со скоростью передачи данных не менее 1 Мбит/сек) | сетевых единиц | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 4. | Доля общедоступных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» | процентов | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 |
| 5. | Количество общедоступных библиотек, на базе которых созданы точки доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки в рамках договора с оператором ресурса | сетевых единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Количество точек доступа к ресурсам Национальной электронной библиотек, созданных на базе общедоступных библиотек в рамках договора с оператором ресурса | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Форма | Приложение № 3 к Плану мероприятий («дорожной карте») по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу |
| --- | --- |

Отчет

о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу

Выполнение плана мероприятий

по состоянию___________________

| Номер строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель мероприятия | Финансирование мероприятий (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

Достижение целевых показателей плана мероприятий

по состоянию___________________

| Номер строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество общедоступных библиотек | сетевых единиц |  |  |  |
| 2. | Количество общедоступных библиотек, имеющих доступ к сети «Интернет» | сетевых единиц |  |  |  |
| 3. | Количество общедоступных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» (со скоростью передачи данных не менее 1 Мбит/сек) | сетевых единиц |  |  |  |
| 4. | Доля общедоступных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» | процентов |  |  |  |
| 5. | Количество общедоступных библиотек, на базе которых созданы точки доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки в рамках договора с оператором ресурса | сетевых единиц |  |  |  |
| 6. | Количество точек доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки, созданных на базе общедоступных библиотек в рамках договора с оператором ресурса | единиц |  |  |  |

| Руководитель органа местного самоуправления | (подпись) | ФИО |
| --- | --- | --- |

Исполнитель:

ФИО,

телефон в формате (код) номер,

электронная почта