АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

п о с т а н о в л е н и е

от ___10.10.2019____№ ___1009-П___

г. Заречный

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 01.07.2019 № 675-П «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области

от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), на территории городского округа Заречный на 2021-2023 годы»

В целях реализации пункта 1 статьи 6 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), Постановления Правительства Свердловской области от 3 июня 2014 года № 477-ПП «Об установлении порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП», на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации городского округа Заречный от 01.07.2019 № 675-П «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), на территории городского округа Заречный на 2021-2023 годы» изменения, изложив краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, на территории городского округа Заречный на 2021-2023 годы в новой редакции (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава

городского округа Заречный                                                                        А.В. Захарцев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный
от ___10.10.2019____№ ___1009-П___

«О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 01.07.2019 № 675-П «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), на территории городского округа Заречный на 2021-2023 годы»

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области

от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), на территории городского округа Заречный на 2021-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на

2021-2023 годы на территории МО городской округ Заречный

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нежилых помещений | Жилых помещений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого по Свердловской области |  |  |  |  |  | 70 839,50 | 62 918,80 | 1 739,80 | 60 650,60 | 55 925,90 | 3 007,00 | 204 610 566,65 | 119 553,36 |  |  |
| Итого по Свердловской области 2021 г. |  |  |  |  |  | 28 882,40 | 23 825,40 | 429,80 | 22 866,60 | 19 116,50 | 1 181,00 | 73 108 508,49 | 71 512,56 |  |  |
| Итого по Свердловской области 2022 г. |  |  |  |  |  | 15 817,60 | 15 106,00 | 297,10 | 14 809,50 | 13 834,90 | 687,00 | 59 830 813,47 | 25 489,91 |  |  |
| Итого по Свердловской области 2023 г. |  |  |  |  |  | 26 139,50 | 23 987,40 | 1 012,90 | 22 974,50 | 22 974,50 | 1 139,00 | 71 671 244,69 | 22 550,89 |  |  |
| городской округ Заречный |
| 2021 г. |
| 1 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 8 | 1969 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 2 267,00 | 2 267,00 | 0,00 | 2 267,00 | 2 267,00 | 103 | 2 346 617,78 | 1 035,12 |  | 2021 |
| 2 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 28 | 1978 | 2009 | Кирпичные | 9 | 1 | 5 150,30 | 4 192,60 | 0,00 | 4 192,60 | 3 984,50 | 191 | 2 659 657,66 | 634,37 |  | 2021 |
| 3 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 17 | 1994 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 2 113,30 | 1 934,80 | 0,00 | 1 934,80 | 1 793,40 | 92 | 2 329 930,57 | 1 204,22 |  | 2021 |
| 4 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 23 | 1994 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 1 900,50 | 1 117,60 | 0,00 | 1 117,60 | 1 117,60 | 85 | 2 306 826,88 | 2 064,09 |  | 2021 |
| 5 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 24 | 1994 |  | Панельные | 9 | 4 | 10 030,10 | 8 253,30 | 0,00 | 8 253,30 | 8 022,80 | 391 | 9 490 926,32 | 1 149,96 |  | 2021 |
| 6 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 31 | 1993 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 2 138,20 | 1 918,10 | 0,00 | 1 918,10 | 1 918,10 | 98 | 2 332 633,96 | 1 216,12 |  | 2021 |
| 7 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 29А | 1964 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 2 474,40 | 1 618,10 | 202,00 | 1 416,10 | 13,10 | 115 | 19 789 405,61 | 12 230,03 |  | 2021 |
| 8 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 6 | 1958 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 803,90 | 519,20 | 18,70 | 500,50 | 0,00 | 26 | 9 142 839,42 | 17 609,48 |  | 2021 |
| 9 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 6 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 736,10 | 736,10 | 49,80 | 471,60 |  | 33 | 7 993 078,38 | 10 858,69 |  | 2021 |
| 10 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 7 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 740,80 | 740,80 | 81,30 | 489,00 |  | 25 | 8 026 228,66 | 10 834,54 |  | 2021 |
| 11 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 8 | 1969 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 527,80 | 527,80 | 78,00 | 306,00 |  | 22 | 6 690 363,25 | 12 675,94 |  | 2021 |
| Итого за 2021 | - | - | - | - | - | 28 882,40 | 23 825,40 | 429,80 | 22 866,60 | 19 116,50 | 1 181,00 | 73 108 508,49 | 71 512,56 | - | - |
| 2022 г. |
| 12 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 19 | 1967 |  | Кирпичные со сборным ж/б каркасом | 5 | 4 | 3 397,30 | 3 383,20 | 0,00 | 3 383,20 | 3 383,20 | 145 | 15 431 184,86 | 4 561,12 |  | 2022 |
| 13 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 21 | 1967 |  | Кирпичные со сборным ж/б каркасом | 5 | 4 | 3 394,50 | 3 394,30 | 0,00 | 3 394,90 | 3 394,90 | 154 | 15 343 160,87 | 4 520,27 |  | 2022 |
| 14 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 2 | 1967 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3 622,10 | 3 359,80 | 0,00 | 3 359,80 | 3 359,80 | 158 | 15 507 611,40 | 4 615,64 |  | 2022 |
| 15 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 19 | 1996 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 2 281,80 | 2 103,30 | 297,10 | 1 806,20 | 1 806,20 | 93 | 2 348 224,62 | 1 116,45 |  | 2022 |
| 16 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 21А | 1997 |  | Панельные | 9 | 1 | 2 111,10 | 1 928,50 | 0,00 | 1 928,50 | 1 890,80 | 96 | 2 329 691,72 | 1 208,03 |  | 2022 |
| 17 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27 | 1963 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 010,80 | 936,90 | 0,00 | 936,90 |  | 41 | 8 870 940,00 | 9 468,40 |  | 2022 |
| Итого за 2022 | - | - | - | - | - | 15 817,60 | 15 106,00 | 297,10 | 14 809,50 | 13 834,90 | 687,00 | 59 830 813,47 | 25 489,91 | - | - |
| 2023 г. |
| 18 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 23 | 1969 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 6 537,20 | 6 536,20 | 476,50 | 6 059,70 | 6 059,70 | 281 | 30 240 783,80 | 4 626,66 |  | 2023 |
| 19 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 4 | 1968 |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 9 | 1 | 2 498,60 | 2 269,20 | 257,30 | 2 011,90 | 2 011,90 | 103 | 7 288 873,00 | 3 212,09 |  | 2023 |
| 20 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 6 | 1969 |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 9 | 1 | 2 515,40 | 2 276,00 | 0,00 | 2 276,00 | 2 276,00 | 84 | 7 290 696,98 | 3 203,29 |  | 2023 |
| 21 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 8 | 1969 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 2 267,00 | 2 267,00 | 0,00 | 2 267,00 | 2 267,00 | 103 | 7 276 988,19 | 3 209,96 |  | 2023 |
| 22 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 45 | 1995 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 2 141,20 | 1 920,80 | 107,60 | 1 813,20 | 1 813,20 | 96 | 2 332 959,67 | 1 214,58 |  | 2023 |
| 23 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 24 | 1968 |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 9 | 1 | 2 492,50 | 2 248,60 | 76,20 | 2 172,40 | 2 172,40 | 98 | 7 288 210,73 | 3 241,22 |  | 2023 |
| 24 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 25 | 1969 |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 9 | 1 | 2 514,20 | 2 272,00 | 95,30 | 2 176,70 | 2 176,70 | 102 | 7 290 566,69 | 3 208,88 |  | 2023 |
| 25 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина д. 30 | 1980 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 5 173,40 | 4 197,60 | 0,00 | 4 197,60 | 4 197,60 | 272 | 2 662 165,63 | 634,21 |  | 2023 |
| Итого за 2023 | - | - | - | - | - | 26 139,50 | 23 987,40 | 1 012,90 | 22 974,50 | 22 974,50 | 1 139,00 | 71 671 244,69 | 22 550,89 | - | - |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Заречный | - | - | - | - | - | 70 839,50 | 62 918,80 | 1 739,80 | 60 650,60 | 55 925,90 | 3 007,00 | 204 610 566,65 | 119 553,36 | - | - |

ПЕРЕЧЕНЬ

видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы на территории МО городской округ Заречный

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем пожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в случае перевода лица, указанного в подпункте 2 или 3 части первой пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, на систему горячего водоснабжения, при которой горячее водоснабжение осуществляется путем нагрева воды с использованием индивидуального теплового пункта без отбора горячей воды из тепловой сети | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Итого по Свердловской области | 204 610 566,65 | 91 115 000,00 | 13,00 | 26 770 945,76 | 8 830,10 | 36 182 000,00 | 5 729,50 | 8 831 000,00 | 16 446,44 | 30 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 581 301,98 | 0,00 | 3 863 318,91 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Заречный | 204 610 566,65 | 91 115 000,00 | 13,00 | 26 770 945,76 | 8 830,10 | 36 182 000,00 | 5 729,50 | 8 831 000,00 | 16 446,44 | 30 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 581 301,98 | 0,00 | 3 863 318,91 |
| Итого за 2021 год | 73 108 508,49 | 20 579 000,00 | 9,00 | 18 533 731,68 | 1 562,50 | 15 548 000,00 | 618,60 | 1 862 000,00 | 1 472,70 | 12 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 135 762,18 | 0,00 | 1 372 014,63 |
| 1 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 8 | 2 346 617,78 | 0,00 | 1 | 2 059 303,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 128,19 | 0,00 | 41 186,07 |
| 2 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 28 | 2 659 657,66 | 0,00 | 1 | 2 059 303,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 168,07 | 0,00 | 41 186,07 |
| 3 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 17 | 2 329 930,57 | 0,00 | 1 | 2 059 303,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 440,98 | 0,00 | 41 186,07 |
| 4 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 23 | 2 306 826,88 | 0,00 | 1 | 2 059 303,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 337,29 | 0,00 | 41 186,07 |
| 5 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 24 | 9 490 926,32 | 0,00 | 4 | 8 237 214,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 967,96 | 0,00 | 164 744,28 |
| 6 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 31 | 2 332 633,96 | 0,00 | 1 | 2 059 303,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 144,37 | 0,00 | 41 186,07 |
| 7 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 29А | 19 789 405,61 | 8 874 000,00 | 0 | 0,00 | 913,00 | 5 198 000,00 | 618,60 | 521 000,00 | 986,10 | 4 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 645,61 | 0,00 | 382 760,00 |
| 8 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 6 | 9 142 839,42 | 3 080 000,00 | 0 | 0,00 | 649,50 | 3 464 000,00 | 0,00 | 178 000,00 | 486,60 | 2 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 279,42 | 0,00 | 177 560,00 |
| 9 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 6 | 7 993 078,38 | 2 936 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 447 000,00 | 0,00 | 401 000,00 | 0,00 | 1 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 918,38 | 0,00 | 155 160,00 |
| 10 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 7 | 8 026 228,66 | 2 936 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 463 000,00 | 0,00 | 404 000,00 | 0,00 | 1 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 428,66 | 0,00 | 155 800,00 |
| 11 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 8 | 6 690 363,25 | 2 753 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 976 000,00 | 0,00 | 358 000,00 | 0,00 | 1 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 303,25 | 0,00 | 130 060,00 |
| Итого за 2022 год | 59 830 813,47 | 30 660 000,00 | 2,00 | 4 118 607,04 | 3 508,60 | 10 848 000,00 | 2 791,30 | 2 736 000,00 | 3 708,74 | 8 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 607 574,29 | 0,00 | 1 141 632,14 |
| 12 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 19 | 15 431 184,86 | 9 140 000,00 | 0 | 0,00 | 967,00 | 2 518 000,00 | 924,40 | 778 000,00 | 895,00 | 2 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 844,86 | 0,00 | 295 340,00 |
| 13 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 21 | 15 343 160,87 | 9 140 000,00 | 0 | 0,00 | 931,60 | 2 426 000,00 | 931,60 | 784 000,00 | 895,00 | 2 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 540,87 | 0,00 | 293 620,00 |
| 14 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 2 | 15 507 611,40 | 9 140 000,00 | 0 | 0,00 | 983,00 | 2 560 000,00 | 935,30 | 787 000,00 | 895,00 | 2 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 251,40 | 0,00 | 296 360,00 |
| 15 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 19 | 2 348 224,62 | 0,00 | 1 | 2 059 303,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 735,03 | 0,00 | 41 186,07 |
| 16 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 21А | 2 329 691,72 | 0,00 | 1 | 2 059 303,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 202,13 | 0,00 | 41 186,07 |
| 17 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27 | 8 870 940,00 | 3 240 000,00 | 0 | 0,00 | 627,00 | 3 344 000,00 | 0,00 | 387 000,00 | 1 023,74 | 1 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 940,00 |
| Итого за 2023 год | 71 671 244,69 | 39 876 000,00 | 2,00 | 4 118 607,04 | 3 759,00 | 9 786 000,00 | 2 319,60 | 4 233 000,00 | 11 265,00 | 9 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 837 965,51 | 0,00 | 1 349 672,14 |
| 18 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 23 | 30 240 783,80 | 19 276 000,00 | 0 | 0,00 | 1 764,00 | 4 593 000,00 | 1 689,90 | 1 423 000,00 | 1 405,00 | 3 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 743,80 | 0,00 | 579 040,00 |
| 19 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 4 | 7 288 873,00 | 4 120 000,00 | 0 | 0,00 | 398,00 | 1 036 000,00 | 115,00 | 562 000,00 | 1 972,00 | 1 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 273,00 | 0,00 | 137 600,00 |
| 20 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 6 | 7 290 696,98 | 4 120 000,00 | 0 | 0,00 | 398,00 | 1 036 000,00 | 115,00 | 562 000,00 | 1 972,00 | 1 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 096,98 | 0,00 | 137 600,00 |
| 21 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 8 | 7 276 988,19 | 4 120 000,00 | 0 | 0,00 | 403,00 | 1 049 000,00 | 169,70 | 562 000,00 | 1 972,00 | 1 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 128,19 | 0,00 | 137 860,00 |
| 22 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 45 | 2 332 959,67 | 0,00 | 1 | 2 059 303,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 470,08 | 0,00 | 41 186,07 |
| 23 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 24 | 7 288 210,73 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 | 1 036 000,00 | 115,00 | 562 000,00 | 1 972,00 | 1 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 610,73 | 0,00 | 137 600,00 |
| 24 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 25 | 7 290 566,69 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 | 1 036 000,00 | 115,00 | 562 000,00 | 1 972,00 | 1 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 966,69 | 0,00 | 137 600,00 |
| 25 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина д. 30 | 2 662 165,63 | 0,00 | 1 | 2 059 303,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 676,04 | 0,00 | 41 186,07 |