администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от__10.03.2017___  №  __316-П___

г. Заречный

# О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков

# в 2017 году

# В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Свердловской области от 27.12.2004 № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», распоряжением Правительства Свердловской области от 31.01.2017 № 80-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2017 году», в целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования предприятий и организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья на территории городского округа Заречный в 2017 году, на основании ст.ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на 2017 год (прилагается).

# 2. Утвердить состав межведомственной противопаводковой комиссии городского округа Заречный (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава

городского округа Заречный                                                                        А.В. Захарцев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от__10.03.2017___  №  __316-П___

«О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков

в 2017 году»

ПЛАН

мероприятий по организации безаварийного пропуска

весеннего половодья на 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Заречный | до 02.03. | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» |
|  | Организовать предпаводковое обследование ГТС Белоярской АЭС, с предоставлением в МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» актов обследования | до 01.04. | Белоярская АЭС (по согласованию) |
|  | Организовать постоянный контроль за выполнением противопаводковой сработки водохранилища с учетом ожидаемого весеннего половодья с ежедневным докладом по линии ЕДДС городского округа Заречный | Весь период | Белоярская АЭС (по согласованию) |
|  | Организовать проверку системы оповещения ГТС и представить в МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» акт проверки | до 18.03. | Белоярская АЭС (по согласованию) |
|  | Организовать послепаводковое обследование ГТС Белоярской АЭС, с предоставлением в МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» актов обследования | до 15.09. | Белоярская АЭС (по согласованию) |
|  | Организовать взаимодействие с главами соседних муниципальных образований по сбросу и опорожнению водохранилищ на период паводка | до 18.03. | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» |
|  | Провести проверку готовности сил и средств к проведению спасательных работ | до 25.03. | МКУ ГОЗ «Центр спасения» |
|  | Провести тренировку сил и средств привлекаемых к проведению спасательных работ | до 25.03. | МКУ ГОЗ «Центр спасения» 99 ПСЧ (по согласованию) |
|  | Обеспечить расчистку кюветов, дренажных каналов от снега, вывоз снега из дворов жилых домов, школ, учреждений | Весь период | МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» |
|  | Обеспечить очистку подмостовых пространств и водопропускных труб от снега, наледи и мусора | Весь период | МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» |
|  | Перед весенним половодьем провести санитарную очистку на подтопляемых территориях | до 01.04. | МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» |
|  | Подготовить необходимые спасательные средства и оборудование на спасательной станции | до 18.03. | МКУ ГОЗ «Центр спасения» |
|  | Подготовить и опубликовать в СМИ обращение к населению о правилах поведения на воде в паводковый период | до 25.03. | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» |
|  | Подготовить медицинские учреждения для оказания помощи пострадавшим в период весеннего паводка | Весь период | МСЧ № 32 (по согласованию) |
|  | Уточнить порядок и способы оповещения населения при угрозе возникновения ЧС, связанной с подтоплением жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения | до 02.03. | ЕДДС ГО Заречный |
|  | Предусмотреть действия личного состава ММО МВД РФ «Заречный» привлекаемого для обеспечения сохранности имущества граждан в зоне паводка | до 25.03. | МО МВД России «Заречный» (по согласованию) |
|  | Обеспечить контроль за качеством питьевой воды в период паводка | Весь период | ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 32 ФМБА России (по согласованию) ОАО «Акватех» (по согласованию) |
|  | Определить места временного размещения эвакуируемого населения и порядок питания | до 02.03. | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» |
|  | Проинформировать Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области о средствах, предусмотренных на противопаводковые мероприятия в бюджете городского округа Заречный | до 01.04. | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» |
|  | Направить в Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ГУ МЧС России по Свердловской области и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области Акты предпаводкового обследования | до 15.04. | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» |
|  | Представить в Департамент общественной безопасности Свердловской области данные по ущербу, нанесенному весенним половодьем в 2017 году | до 31.07. | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от__10.03.2017___  №  __316-П___

«О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков

в 2017 году»

## СОСТАВ

# межведомственной противопаводковой комиссии городского округа Заречный

| 1. | Потапов Валентин Владимирович | - и.о. первого заместителя главы администрации городского округа Заречный, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| 2. | Кузнецов Владимир Геннадьевич | - начальник МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС», заместитель председателя комиссии |
| 3. | Полева Татьяна Анатольевна | - заместитель начальника МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС», секретарь комиссии |
|  | Члены комиссии: |  |
| 4. | Гребенко Дмитрий Сергеевич | - заместитель начальника ФГКУ 59 ОФПС по Свердловской области 99 ПЧ |
| 5. | Мингалимов Рафаил Раифович | - начальник МО МВД России «Заречный» (по согласованию) |
| 6. | Панов Алексей Константинович | - заместитель начальника по медицинской части для работы по ГО и МР ФБУЗ Медико-санитарная часть № 32 ФМБА России (по согласованию) |
| 7. | Симошин Алексей Андреевич | - уполномоченный по ГО и ЧС ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 32 ФМБА России (по согласованию) |
| 8. | Чубарев Александр Георгиевич | - начальник ОМП, ГО и ЧС, АЦ филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» (по согласованию) |
| 9. | Хорощенко Татьяна Валерьевна | - инженер ОАО «Акватех» (по согласованию) |
| 10. | Хрущев Сергей Валентинович | - директор МКУ ГОЗ «Центр спасения» |
| 11. | Шелепов Денис Николаевич | - директор МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» |