администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от__09.10.2017__  №  __1090-П__

г. Заречный

О внесении изменений в постановление администрации городского

округа Заречный от 28.12.2016 № 1728-П «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области

на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции),

на территории городского округа Заречный на 2018-2020 годы»

В целях реализации пункта 1 статьи 6 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), Постановления Правительства от 3 июня 2014 года № 477-ПП «Об установлении порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП», на основании ст.ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), на территории городского округа Заречный на 2018-2020 годы, утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный от 28.12.2016 № 1728-П, в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 05.06.2017 № 637-П «О внесении изменений в Постановление администрации городского округа Заречный № 1728-П от 28.12.2016 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), на территории городского округа Заречный на 2018-2020 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Заречный.

Глава

городского округа Заречный                                                                    А.В. Захарцев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от__09.10.2017__  №  __1090-П__

«О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 28.12.2016 № 1728-П «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), на территории

городского округа Заречный на 2018-2020 годы»

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области

на 2015 - 2044 годы, утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 №306-ПП (в действующей редакции),

на территории городского округа Заречный на 2018 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 на территории МО городской округ Заречный

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нежилых помещений | Жилых помещений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2018 г. |
| 1 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 14 | 1963 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 006,20 | 943,80 | 45,00 | 888,80 |  | 42 | 8 786 514,75 | 9 309,72 | 9 313,38 | 2018 |
| 2 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 16 | 1963 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1 965,20 | 1 459,20 | 0,00 | 1 459,20 |  | 76 | 11 962 342,05 | 8 197,88 | 9 313,38 | 2018 |
| 3 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 18 | 1963 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 993,00 | 918,30 | 0,00 | 918,30 |  | 46 | 8 533 605,94 | 9 292,83 | 9 313,38 | 2018 |
| 4 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27 | 1963 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 012,70 | 938,80 | 0,00 | 938,80 |  | 45 | 71 730,28 | 76,41 | 9 313,38 | 2018 |
| 5 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 31 | 1964 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1 382,90 | 1 286,10 | 0,00 | 1 286,10 |  | 52 | 102 360,70 | 79,59 | 5 367,91 | 2018 |
| 6 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 4 | 1968 |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 9 | 1 | 2 498,60 | 2 269,20 | 257,30 | 2 011,90 |  | 106 | 1 988 000,00 | 876,08 | 5 218,02 | 2018 |
| 7 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 24 | 1968 |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 9 | 1 | 2 492,50 | 2 248,60 | 76,20 | 2 172,40 |  | 98 | 1 988 000,00 | 884,11 | 5 218,02 | 2018 |
| 8 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 6 | 1969 |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 9 | 1 | 2 515,40 | 2 276,00 | 0,00 | 2 276,00 |  | 78 | 1 988 000,00 | 873,46 | 5 218,02 | 2018 |
| 9 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 25 | 1969 |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 9 | 1 | 2 514,20 | 2 272,00 | 95,30 | 2 176,70 | 2 176,70 | 102 | 1 988 000,00 | 875,00 | 5 218,02 | 2018 |
| 10 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Алещенкова, д. 20 | 1989 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 2 160,80 | 1 915,10 | 0,00 | 1 915,10 |  | 89 | 1 988 000,00 | 1 038,07 | 5 218,02 | 2018 |
| 11 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Алещенкова, д. 18 | 1990 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 2 125,50 | 1 943,60 | 0,00 | 1 943,60 |  | 93 | 1 988 000,00 | 1 022,84 | 5 218,02 | 2018 |
| 12 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 33 | 1990 | 2008 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 165,10 | 1 961,40 | 0,00 | 1 961,40 |  | 97 | 1 988 000,00 | 1 013,56 | 5 218,02 | 2018 |
| 13 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Алещенкова, д. 22 | 1991 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 2 101,80 | 1 867,20 | 0,00 | 1 867,20 |  | 95 | 1 988 000,00 | 1 064,70 | 5 218,02 | 2018 |
| 14 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Энергетиков, д. 10 | 1991 | 2009 | Панельные | 9 | 5 | 10 690,80 | 9 599,00 |  | 9 599,00 |  | 462 | 9 940 000,00 | 1 035,52 | 5 218,02 | 2018 |
| 15 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 2А | 1996 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2 442,00 | 2 442,00 | 0,00 | 2 442,00 |  |  | 2 285 337,91 | 935,85 | 5 367,91 | 2018 |
| Итого за 2018 | - | - | - | - | - | 38 066,70 | 34 340,30 | 473,80 | 33 856,50 | 2 176,70 | 1 481,00 | 57 585 891,63 | 36 575,62 | - | - |
| 2019 г. |
| 16 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 7 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 726,40 | 646,20 | 646,20 | 646,20 | 646,20 | 27 | 4 032 498,11 | 5 623,42 | 9 313,38 | 2019 |
| 17 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 4 | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 656,20 | 609,50 | 0,00 | 609,50 | 533,00 | 25 | 5 779 204,65 | 9 481,88 | 9 313,38 | 2019 |
| 18 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 8 | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 666,30 | 615,30 | 67,80 | 547,50 | 615,00 | 30 | 5 890 619,84 | 9 573,57 | 9 313,38 | 2019 |
| 19 | городской округ Заречный, с. Мезенское (г Заречный), ул. Строителей, д. 9 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 476,70 | 476,70 | 0,00 | 476,37 | 390,00 | 40 | 3 659 042,74 | 7 675,78 | 9 313,38 | 2019 |
| 20 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 13 | 1974 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 875,90 | 875,90 |  | 875,90 |  |  | 2 076 380,91 | 2 370,57 | 9 313,38 | 2019 |
| 21 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 15 | 1984 |  | Панельные | 3 | 3 | 1 405,00 | 1 405,00 |  | 1 405,00 |  |  | 1 403 033,56 | 998,60 | 9 313,38 | 2019 |
| 22 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 31 | 1964 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1 382,90 | 1 286,10 | 0,00 | 1 286,10 |  | 52 | 9 086 704,58 | 7 065,32 | 5 367,91 | 2019 |
| Итого за 2019 | - | - | - | - | - | 6 189,40 | 5 914,70 | 714,00 | 5 846,57 | 2 184,20 | 174,00 | 31 927 484,39 | 42 789,14 | - | - |
| 2020 г. |
| 23 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27А | 1964 |  | Кирпичные | 4 | 1 | 2 549,90 | 2 549,90 | 1 004,50 | 1 415,50 | 1 415,00 | 134 | 13 687 633,71 | 5 367,91 | 5 367,91 | 2020 |
| 24 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. 9 Мая, д. 5 | 1965 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2 721,20 | 2 721,20 | 744,00 | 1 977,20 |  | 100 | 11 500 273,19 | 4 226,18 | 5 367,91 | 2020 |
| 25 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 17 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 647,70 | 642,80 | 0,00 | 642,80 | 648,00 | 31 | 48 499,78 | 75,45 | 9 313,38 | 2020 |
| 26 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 18 | 1960 | 2009 | Кирпичные | 2 | 2 | 671,30 | 618,60 | 0,00 | 618,60 | 618,00 | 36 | 3 330 039,92 | 5 383,19 | 9 313,38 | 2020 |
| 27 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 29 | 1985 |  | Ж/б панели | 5 | 1 | 2 942,20 | 2 368,20 | 0,00 | 2 368,20 |  |  | 1 889 352,94 | 797,80 | 5 367,91 | 2020 |
| Итого за 2020 | - | - | - | - | - | 9 532,30 | 8 900,70 | 1 748,50 | 7 022,30 | 2 681,00 | 301,00 | 30 455 799,54 | 15 850,53 | - | - |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Заречный | - | - | - | - | - | 53 788,40 | 49 155,70 | 2 936,30 | 46 725,37 | 7 041,90 | 1 956,00 | 119 969 175,56 | 95 215,29 | - | - |

ПЕРЕЧЕНЬ

видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области

на 2018-2020 годы на территории МО городской округ Заречный

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Заречный | 119 969 175,56 | 32 784 894,37 | 13,00 | 24 700 000,00 | 7 963,73 | 34 230 951,46 | 3 156,50 | 3 172 917,65 | 9 240,82 | 21 073 323,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687 847,05 | 0,00 | 2 319 241,74 |
| Итого за 2018 год | 57 585 891,63 | 11 076 113,66 | 13,00 | 24 700 000,00 | 2 016,28 | 11 759 251,06 | 1 139,00 | 965 185,72 | 3 060,67 | 6 889 894,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 637,35 | 0,00 | 1 107 808,92 |
| 1 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 14 | 8 786 514,75 | 3 654 504,84 | 0 | 0,00 | 568,82 | 2 722 009,84 | 0,00 | 176 957,52 | 895,26 | 1 987 894,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 321,14 | 0,00 | 170 827,33 |
| 2 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 16 | 11 962 342,05 | 4 355 690,34 | 0 | 0,00 | 878,64 | 4 055 972,70 | 691,80 | 471 283,74 | 1 270,15 | 2 730 979,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 137,73 | 0,00 | 232 278,52 |
| 3 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 18 | 8 533 605,94 | 3 065 918,48 | 0 | 0,00 | 568,82 | 2 740 741,16 | 447,20 | 316 944,46 | 895,26 | 2 171 021,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 087,50 | 0,00 | 165 892,52 |
| 4 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27 | 71 730,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 730,28 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 31 | 102 360,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 360,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 4 | 1 988 000,00 | 0,00 | 1 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 7 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 24 | 1 988 000,00 | 0,00 | 1 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 8 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 6 | 1 988 000,00 | 0,00 | 1 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 9 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 25 | 1 988 000,00 | 0,00 | 1 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 10 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Алещенкова, д. 20 | 1 988 000,00 | 0,00 | 1 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 11 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Алещенкова, д. 18 | 1 988 000,00 | 0,00 | 1 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 12 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 33 | 1 988 000,00 | 0,00 | 1 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 13 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Алещенкова, д. 22 | 1 988 000,00 | 0,00 | 1 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 14 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Энергетиков, д. 10 | 9 940 000,00 | 0,00 | 5 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 15 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 2А | 2 285 337,91 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 240 527,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 810,55 |
| Итого за 2019 год | 31 927 484,39 | 13 293 051,09 | 0,00 | 0,00 | 2 252,95 | 10 555 235,80 | 915,80 | 1 161 358,62 | 3 491,75 | 6 254 613,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 940,55 | 0,00 | 625 285,17 |
| 16 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 7 | 4 032 498,11 | 2 658 584,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 | 245 068,30 | 644,36 | 1 049 776,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 068,59 |
| 17 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 4 | 5 779 204,65 | 3 015 236,30 | 0 | 0,00 | 593,00 | 1 358 064,36 | 0,00 | 223 426,00 | 588,40 | 1 069 160,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 317,74 |
| 18 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 8 | 5 890 619,84 | 3 004 966,76 | 0 | 0,00 | 593,00 | 1 478 106,94 | 0,00 | 223 426,00 | 588,40 | 1 068 617,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 502,35 |
| 19 | городской округ Заречный, с. Мезенское (г Заречный), ул. Строителей, д. 9 | 3 659 042,74 | 921 256,13 | 0 | 0,00 | 480,00 | 1 428 499,20 | 0,00 | 184 320,82 | 612,00 | 1 016 024,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 940,55 | 0,00 | 71 002,00 |
| 20 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 13 | 2 076 380,91 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 035 667,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 713,35 |
| 21 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 15 | 1 403 033,56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 375 523,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 510,46 |
| 22 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 31 | 9 086 704,58 | 3 693 007,06 | 0 | 0,00 | 586,95 | 2 879 374,64 | 451,50 | 285 117,50 | 1 058,59 | 2 051 034,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 170,68 |
| Итого за 2020 год | 30 455 799,54 | 8 415 729,62 | 0,00 | 0,00 | 3 694,50 | 11 916 464,60 | 1 101,70 | 1 046 373,31 | 2 688,40 | 7 928 815,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 269,15 | 0,00 | 586 147,65 |
| 23 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 17 | 48 499,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 499,78 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27А | 13 687 633,71 | 4 927 860,23 | 0 | 0,00 | 2 450,00 | 4 634 385,87 | 129,90 | 171 678,44 | 2 100,00 | 3 486 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 946,54 | 0,00 | 264 405,63 |
| 25 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. 9 Мая, д. 5 | 11 500 273,19 | 2 968 638,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 040 601,03 | 531,80 | 651 268,87 | 0,00 | 3 401 935,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 580,31 | 0,00 | 221 248,88 |
| 26 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 18 | 3 330 039,92 | 519 230,68 | 0 | 0,00 | 593,00 | 1 481 565,52 | 440,00 | 223 426,00 | 588,40 | 1 040 522,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 294,90 |
| 27 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 29 | 1 889 352,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 651,50 | 1 759 912,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 242,52 | 0,00 | 35 198,24 |