администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от___06.07.2020____  №  ___478-П____

г. Заречный

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 01.07.2019 № 675-П «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), на территории городского округа Заречный на 2021-2023 годы»

В целях реализации пункта 1 статьи 6 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), части 4 пункта 7 Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 3 июня 2014 года № 477-ПП «Об установлении порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП», на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации городского округа Заречный 
от 01.07.2019 № 675-П «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), на территории городского округа Заречный на 2021-2023 годы» с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа Заречный от 10.10.2019 № 1009-П, изменения, изложив краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, на территории городского округа Заречный на 2021-2023 годы в новой редакции (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава

городского округа Заречный                                                                        А.В. Захарцев

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Заречный
от___06.07.2020__ №___478-П__

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области

от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), на территории городского округа Заречный на 2021-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на

2021-2023 годы на территории МО городской округ Заречный

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нежилых помещений | Жилых помещений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| городской округ Заречный |
| 2021 г. |
| 1 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 18 | 1960 | 2009 | Кирпичные | 2 | 2 | 671,3 | 618,6 | 0 | 618,6 | 618 | 36 | 3330039,92 | 4960,58 |  | 2021 |
| 2 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 31 | 1964 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 2138,2 | 1918,1 | 0 | 1918,1 | 1918,1 | 98 | 2221978,72 | 1039,18 |  | 2021 |
| 3 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 8 | 1969 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 2267 | 2267 | 0 | 2267 | 2267 | 103 | 2222795,1 | 980,5 |  | 2021 |
| 4 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 8 | 1969 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 527,8 | 527,8 | 78 | 306 |  | 22 | 5721066,79 | 10839,46 |  | 2021 |
| 5 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 6 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 736,1 | 736,1 | 49,8 | 471,6 |  | 33 | 7978926,23 | 10839,46 |  | 2021 |
| 6 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 28 | 1978 | 2009 | Кирпичные | 9 | 1 | 5150,3 | 4192,6 | 0 | 4192,6 | 3984,5 | 191 | 2236983,09 | 434,34 |  | 2021 |
| 7 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 30 | 1980 |  |  | 9 |  | 5170,5 |  |  |  |  |  | 135796,62 | 26,26 |  | 2021 |
| 8 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 17 | 1994 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 2113,3 | 1934,8 | 0 | 1934,8 | 1793,4 | 92 | 2220502,91 | 1050,73 |  | 2021 |
| 9 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 23 | 1994 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 1900,5 | 1117,6 | 0 | 1117,6 | 1117,6 | 85 | 2220127,11 | 1168,18 |  | 2021 |
| 10 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 24 | 1994 |  | Панельные | 9 | 4 | 10030,1 | 8253,3 | 0 | 8253,3 | 8022,8 | 391 | 8533901,74 | 850,83 |  | 2021 |
| 11 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 45 | 1996 |  |  | 9 |  | 2131,7 |  |  |  |  |  | 120972,24 | 56,75 |  | 2021 |
| 12 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 19 | 1996 |  |  | 9 |  | 2099,4 |  |  |  |  |  | 120163,06 | 57,24 |  | 2021 |
| 13 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 21А | 1997 |  |  | 9 |  | 2117,6 |  |  |  |  |  | 119435,95 | 56,4 |  | 2021 |
| Итого за 2021 | - | - | - | - | - | 37053,8 | 21565,9 | 127,8 | 21079,6 | 19721,4 | 1051 | 37182689 | 32359,91 | - | - |
| 2022 г. |
| 14 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27 | 1963 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1010,8 | 936,9 | 0 | 936,9 |  | 41 | 6934945,89 | 6860,85 |  | 2022 |
| 15 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 29А | 1964 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 2474,4 | 1618,1 | 202 | 1416,1 | 13,1 | 115 | 12611327,48 | 5096,72 |  | 2022 |
| 16 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 19 | 1967 |  | Кирпичные со сборным ж/б каркасом | 5 | 4 | 3397,3 | 3383,2 | 0 | 3383,2 | 3383,2 | 145 | 15185322,91 | 4469,82 |  | 2022 |
| 17 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 21 | 1967 |  | Кирпичные со сборным ж/б каркасом | 5 | 4 | 3394,5 | 3394,3 | 0 | 3394,9 | 3394,9 | 154 | 15181324,38 | 4472,33 |  | 2022 |
| 18 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 2 | 1967 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3622,1 | 3359,8 | 0 | 3359,8 | 3359,8 | 158 | 15905931,22 | 4391,36 |  | 2022 |
| 19 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 19 | 1996 |  |  | 9 |  | 2099,4 |  |  |  |  |  | 2022455,31 | 963,35 |  | 2022 |
| 20 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 21А | 1997 |  |  | 9 |  | 2117,6 |  |  |  |  |  | 2039988,27 | 963,35 |  | 2022 |
| 21 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 6 | 1958 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 803,9 | 519,2 | 18,7 | 500,5 | 0 | 26 | 7545756,79 | 9386,44 |  | 2022 |
| 22 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27А | 1964 |  | Кирпичные | 4 | 1 | 2137,7 | 1608 | 286,1 | 1321,9 | 1415 | 134 | 19383793,99 | 9067,59 |  | 2022 |
| 23 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 7 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 740,8 | 740,8 | 81,3 | 489 |  | 25 | 8029871,68 | 10839,46 |  | 2022 |
| Итого за 2022 | - | - | - | - | - | 21798,5 | 15560,3 | 588,1 | 14802,3 | 11566 | 798 | 104840717,9 | 56511,27 | - | - |
| 2023 г. |
| 24 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 4 | 1968 |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 9 | 1 | 2498,6 | 2269,2 | 257,3 | 2011,9 | 2011,9 | 103 | 10238693,93 | 4097,77 |  | 2023 |
| 25 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 24 | 1968 |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 9 | 1 | 2492,5 | 2248,6 | 76,2 | 2172,4 | 2172,4 | 98 | 10224349,02 | 4102,05 |  | 2023 |
| 26 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 23 | 1969 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 6537,2 | 6536,2 | 476,5 | 6059,7 | 6059,7 | 281 | 28331372,81 | 4333,87 |  | 2023 |
| 27 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 6 | 1969 |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 9 | 1 | 2515,4 | 2276 | 0 | 2276 | 2276 | 84 | 10278201,33 | 4086,11 |  | 2023 |
| 28 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 8 | 1969 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 2267 | 2267 | 0 | 2267 | 2267 | 103 | 9775449,57 | 4312,06 |  | 2023 |
| 29 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 25 | 1969 |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 9 | 1 | 2514,2 | 2272 | 95,3 | 2176,7 | 2176,7 | 102 | 10275379,38 | 4086,94 |  | 2023 |
| 30 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 30 | 1980 |  |  | 9 |  | 5170,5 |  |  |  |  |  | 4980997,04 | 963,35 |  | 2023 |
| 31 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 45 | 1996 |  |  | 9 |  | 2131,7 |  |  |  |  |  | 2053571,49 | 963,35 |  | 2023 |
| Итого за 2023 | - | - | - | - | - | 26127,1 | 17869 | 905,3 | 16963,7 | 16963,7 | 771 | 86158014,57 | 26945,5 | - | - |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Заречный | - | - | - | - | - | 71193,2 | 52728,2 | 1621,2 | 50578,6 | 45984,1 | 2517 | 228181422 | 3205,1 | - | - |

ПЕРЕЧЕНЬ

видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на

2021-2023 годы на территории МО городской округ Заречный

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем пожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в случае перевода лица, указанного в подпункте 2 или 3 части первой пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, на систему горячего водоснабжения, при которой горячее водоснабжение осуществляется путем нагрева воды с использованием индивидуального теплового пункта без отбора горячей воды из тепловой сети | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3,00 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Заречный | 228 181 421,97 | 107138435,9 | 13 | 29413155,31 | 10428,66 | 37711731,78 | 5641,9 | 9865523,3 | 18637,01 | 35581142,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4077233,55 | 0 | 4394199,79 |
| Итого за 2021 год | 37182689 | 5944521 | 9 | 18533732 | 593 | 6725120 | 440 | 862542,3 | 588,4 | 3029396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385472 | 0 | 701906,2 |
| 1 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 18 | 3 330 039,92 | 519230,68 | 0 | 0 | 593 | 1481565,52 | 440 | 223426 | 588,4 | 1040522,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65294,9 |
| 2 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 31 | 2 221 978,72 | 0 | 1 | 2059303,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121489,13 | 0 | 41186,07 |
| 3 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 8 | 2 222 795,10 | 0 | 1 | 2059303,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122305,51 | 0 | 41186,07 |
| 4 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 8 | 5 721 066,79 | 2265581,5 | 0 | 0 | 0 | 2189689,14 | 0 | 266892,63 | 0 | 830546,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57303,25 | 0 | 111054,19 |
| 5 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 6 | 7 978 926,23 | 3159709,26 | 0 | 0 | 0 | 3053865,43 | 0 | 372223,69 | 0 | 1158326,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79918,38 | 0 | 154882,51 |
| 6 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 28 | 2 236 983,09 | 0 | 1 | 2059303,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136493,5 | 0 | 41186,07 |
| 7 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 30 | 135 796,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135796,62 | 0 | 0 |
| 8 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 17 | 2 220 502,91 | 0 | 1 | 2059303,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120013,32 | 0 | 41186,07 |
| 9 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 23 | 2 220 127,11 | 0 | 1 | 2059303,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119637,52 | 0 | 41186,07 |
| 10 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 24 | 8 533 901,74 | 0 | 4 | 8237214,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131943,38 | 0 | 164744,28 |
| 11 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 45 | 120 972,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120972,24 | 0 | 0 |
| 12 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 19 | 120 163,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120163,06 | 0 | 0 |
| 13 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 21А | 119 435,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119435,95 | 0 | 0 |
| Итого за 2022 год | 104 840 717,92 | 55 329 969,68 | 2,00 | 3 982 787,82 | 6 076,66 | 21 704 671,96 | 2 882,30 | 6 087 342,17 | 6 783,61 | 14 510 159,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 487,89 | 0,00 | 2 032 298,62 |
| 14 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27 | 6 934 945,89 | 3545638,04 | 0 | 0 | 627 | 1441995,4 | 0 | 511131,24 | 1023,74 | 1300201,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135979,33 |
| 15 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 29А | 12 611 327,48 | 6999879,65 | 0 | 0 | 913,25 | 2820791,81 | 0 | 775674,91 | 986,1 | 1574624,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196937,5 | 0 | 243419,41 |
| 16 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 19 | 15 185 322,91 | 9610689,93 | 0 | 0 | 967 | 2368685,84 | 924,4 | 1170697,14 | 895 | 1472409,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270391,11 | 0 | 292449,64 |
| 17 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 21 | 15 181 324,38 | 9602768,96 | 0 | 0 | 965 | 2363786,8 | 931,6 | 1179815,5 | 895 | 1472409,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270168,26 | 0 | 292375,61 |
| 18 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 2 | 15 905 931,22 | 10246631,14 | 0 | 0 | 983 | 2407878,16 | 935,3 | 1184501,33 | 895 | 1472409,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288282,94 | 0 | 306228,4 |
| 19 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 19 | 2 022 2455,31 | 0 | 1 | 1982799,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39655,99 |
| 20 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 21А | 2 039 988,27 | 0 | 1 | 1999988,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39999,77 |
| 21 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 6 | 7 545 756,79 | 3450740,76 | 0 | 0 | 649,5 | 1932937,98 | 0 | 406508,11 | 486,6 | 1522045,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87279,42 | 0 | 146244,65 |
| 22 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27А | 19 383 793,99 | 8693737,2 | 0 | 0 | 971,91 | 5295231,6 | 91 | 484413,6 | 1602,17 | 4530337,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380074,39 |
| 23 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 7 | 8 029 871,68 | 3179884 | 0 | 0 | 0 | 3073364,37 | 0 | 374600,34 | 0 | 1165722,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80428,66 | 0 | 155871,43 |
| Итого за 2023 год | 86 158 014,57 | 45863944,73 | 2 | 6896635,81 | 3759 | 9281939,73 | 2319,6 | 2915638,81 | 11265 | 18041586,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498273,8 | 0 | 1659994,94 |
| 24 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 4 | 10 238 693,93 | 5565606,51 | 0 | 0 | 398 | 989710,58 | 115 | 141623,65 | 1972 | 3146030,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198863,57 | 0 | 196859,42 |
| 25 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 24 | 10 224 349,02 | 5552018,84 | 0 | 0 | 398 | 989710,58 | 115 | 141623,65 | 1972 | 3146030,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198378,08 | 0 | 196587,67 |
| 26 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 23 | 28 331 372,81 | 18493215,83 | 0 | 0 | 1764 | 4320953,28 | 1689,9 | 2140156,96 | 1405 | 2311435,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520295,75 | 0 | 545315,24 |
| 27 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 6 | 10 278 201,33 | 5603028,35 | 0 | 0 | 398 | 989710,58 | 115 | 141623,65 | 1972 | 3146030,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200200,69 | 0 | 197607,86 |
| 28 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 8 | 9 775 449,57 | 5049719,83 | 0 | 0 | 403 | 1002144,13 | 169,7 | 208987,25 | 1972 | 3146030,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180430,53 | 0 | 188137,63 |
| 29 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 25 | 10 275 379,38 | 5600355,37 | 0 | 0 | 398 | 989710,58 | 115 | 141623,65 | 1972 | 3146030,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200105,18 | 0 | 197554,4 |
| 30 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 30 | 4 980 997,04 | 0 | 1 | 4883330,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97666,61 |
| 31 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 45 | 2 053 571,49 | 0 | 1 | 2013305,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40266,11 |