

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

**п о с т а н о в л е н и е**

от\_\_\_06.04.2022\_\_\_ № \_\_428-П\_\_

г. Заречный

**О внесении изменений** **в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), на территории городского округа Заречный на 2021-2023 годы, утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный от 01.07.2019 № 675-П**

В целях реализации пункта 1 статьи 6 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), части 4 пункта 7 Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 3 июня 2014 года № 477-ПП, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), на территории городского округа Заречный на 2021-2023 годы, утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный от 01.07.2019 № 675-П с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Заречный от 10.10.2019 № 1009-П, от 06.07.2020 № 478-П, от 05.10.2020 № 764-П, от 02.12.2020 № 926-П, от 03.06.2021 № 587-П, от 12.07.2021 № 715-П, от 05.03.2022 № 289-П, изложив краткосрочный план в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава  городского округа Заречный |  | А.В. Захарцев |
|  |  |  |

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Заречный  
от\_\_\_06.04.2022\_\_\_ № \_\_428-П\_\_

**Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области**

**от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), на территории городского округа Заречный на 2021-2023 годы**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации**

**региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на**

**2021-2023 годы на территории МО городской округ Заречный**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Адрес многоквартирного дома | | Год | | Материал стен | | Количество этажей | | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | | Площадь помещений МКД | | | | | | | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | | Стоимость капитального ремонта | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | | Плановая дата завершения работ |  |  |  |
| Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Всего: | | В том числе | | | | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | |  |  |  |
| Нежилых помещений | | Жилых помещений | |  |  |  |
| кв.м | | кв.м | | кв.м | | кв.м | | кв.м | | чел. | | руб. | | руб./кв.м | | руб./кв.м | |  |  |  |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 |  |  |  |
| городской округ Заречный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 2021 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 6 | | 1958 | |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | | 1 | | 803,9 | 519,2 | | 18,7 | | 500,5 | | 0 | | 26 | | 3046851,48 | | 3790,08 | |  | | 2021 | |  |  |  |
| 2 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 18 | | 1960 | | 2009 | Кирпичные | 2 | | 2 | | 671,3 | 618,6 | | 0 | | 618,6 | | 618 | | 36 | | 5020792,71 | | 7479,20 | |  | | 2021 | |  |  |  |
| 3 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 31 | | 1964 | |  | Кирпичные | 9 | | 1 | | 2138,2 | 1918,1 | | 0 | | 1918,1 | | 1918,1 | | 98 | | 2381310,87 | | 1113,69 | |  | | 2021 | |  |  |  |
| 4 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 8 | | 1969 | |  | Кирпичные | 9 | | 1 | | 2267 | 2267 | | 0 | | 2267 | | 2267 | | 103 | | 2393524,17 | | 1055,81 | |  | | 2021 | |  |  |  |
| 5 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 7 | | 1970 | |  | Кирпичные | 2 | | 2 | | 740,8 | 740,8 | | 81,3 | | 489 | | 0 | | 25 | | 6273219,45 | | 8468,16 | |  | | 2022 | |  |  |  |
| 6 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 8 | | 1969 | |  | Кирпичные | 2 | | 2 | | 527,8 | 527,8 | | 78 | | 306 | | 0 | | 22 | | 5906824,97 | | 11191,40 | |  | | 2021 | |  |  |  |
| 7 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 6 | | 1970 | |  | Кирпичные | 2 | | 2 | | 736,1 | 736,1 | | 49,8 | | 471,6 | | 0 | | 33 | | 6522284,73 | | 8860,59 | |  | | 2021 | |  |  |  |
| 8 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 28 | | 1978 | | 2009 | Кирпичные | 9 | | 1 | | 5150,3 | 4192,6 | | 0 | | 4192,6 | | 3984,5 | | 191 | | 2383597,03 | | 462,80 | |  | | 2021 | |  |  |  |
| 9 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 30 | | 1980 | |  | Кирпичный | 9 | | 1 | | 5170,5 | 4197,6 | | 0 | | 4197,6 | | 4060,5 | | 249 | | 133759,67 | | 25,86 | |  | | 2021 | |  |  |  |
| 10 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 17 | | 1994 | |  | Кирпичные | 9 | | 1 | | 2113,3 | 1934,8 | | 0 | | 1934,8 | | 1793,4 | | 92 | | 2624161,88 | | 1241,73 | |  | | 2021 | |  |  |  |
| 11 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 23 | | 1994 | |  | Кирпичные | 9 | | 1 | | 1900,5 | 1117,6 | | 0 | | 1117,6 | | 1117,6 | | 85 | | 2361484,07 | | 1242,55 | |  | | 2021 | |  |  |  |
| 12 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 24 | | 1994 | |  | Панельные | 9 | | 4 | | 10030,1 | 8253,3 | | 0 | | 8253,3 | | 8022,8 | | 391 | | 8535008,20 | | 850,93 | |  | | 2021 | |  |  |  |
| 13 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 45 | | 1996 | |  | Кирпичный | 9 | | 1 | | 2131,7 | 1920,80 | | 107,6 | | 1813,20 | | 1872,60 | | 88 | | 119157,66 | | 55,89 | |  | | 2021 | |  |  |  |
| 14 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 19 | | 1996 | |  | Кирпичный | 9 | | 1 | | 2099,4 | 1806,20 | | 0 | | 1806,20 | | 1806,20 | | 82 | | 345152,81 | | 164,40 | |  | | 2021 | |  |  |  |
| 15 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 21А | | 1997 | |  | Панельный | 9 | | 1 | | 2117,6 | 1928,5 | | 0 | | 1928,5 | | 1928,5 | | 74 | | 117644,41 | | 55,55 | |  | | 2021 | |  |  |  |
| Итого за 2021 | | | - | | - | - | - | | - | | 38598,5 | 32679 | | 335,4 | | 31814,6 | | 29389,2 | | 1595 | | 48164774,11 | | 46058,63 | | - | | - | |  | | |
| 2022 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 16 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27 | | 1963 | |  | Кирпичные | 3 | | 2 | | 1010,8 | 936,9 | | 0 | | 936,9 | | 0 | | 41 | | 8123541,12 | | 8036,74 | |  | | 2022 | |  |  |  |
| 17 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Алещенкова, д. 25 | | 1989 | |  | Кирпичные | 5 | | 6 | | 5861,0 | 5312,7 | | 827 | | 4484,9 | | 4471,60 | | 196 | | 5841750,44 | | 996,71 | |  | | 2022 | |  |  |  |
| 18 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Кузнецова, д. 26 | | 1990 | |  | Кирпичные | 5 | | 3 | | 3600,80 | 3174,0 | | 0 | | 3174,0 | | 3126,4 | | 155 | | 5167853,99 | | 1435,19 | |  | | 2022 | |  |  |  |
| 19 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 17 | | 1994 | |  | Кирпичные | 9 | | 1 | | 2113,3 | 1934,8 | | 0 | | 1934,8 | | 1861,5 | | 95 | | 1868455,32 | | 884,14 | |  | | 2022 | |  |  |  |
| 20 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 19 | | 1996 | |  | Кирпичный | 9 | | 1 | | 2099,4 | 1806,2 | | 0 | | 1806,2 | | 1806,2 | | 82 | | 4782098,04 | | 2277,84 | |  | | 2022 | |  |  |  |
| 21 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 21А | | 1997 | |  | Панельный | 9 | | 1 | | 2117,6 | 1928,5 | | 0 | | 1928,5 | | 1928,5 | | 74 | | 2292762,53 | | 1082,71 | |  | | 2022 | |  |  |  |
| 22 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 13 | | 1983 | |  | Железобетонные панели | 2 | | 3 | | 805,7 | 538,1 | | 83,6 | | 538,1 | | 538,1 | | 38 | | 3982901,85 | | 4943,40 | |  | | 2022 | |  |  |  |
| 23 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 29А | | 1968 | |  | Кирпичные | 4 | | 2 | | 2474,4 | 1607,2 | | 260,3 | | 1346,9 | | 539,6 | | 94 | | 266645,61 | | 2107,76 | |  | | 2022 | |  |  |  |
| 24 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 19 | | 1967 | |  | Кирпичные со сборным ж/б каркасом | 5 | | 4 | | 3397,3 | 3383,2 | | 0 | | 3383,2 | | 3383,2 | | 145 | | 366488,86 | | 107,87 | |  | | 2022 | |  |  |  |
| 25 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 21 | | 1967 | |  | Кирпичные со сборным ж/б каркасом | 5 | | 4 | | 3394,5 | 3394,3 | | 0 | | 3394,9 | | 3394,9 | | 154 | | 368540,87 | | 108,55 | |  | | 2022 | |  |  |  |
| 26 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 2 | | 1967 | |  | Кирпичные | 5 | | 4 | | 3622,1 | 3359,8 | | 0 | | 3359,8 | | 3359,8 | | 158 | | 393251,40 | | 108,57 | |  | | 2022 | |  |  |  |
| Итого за 2022 | | | - | | - | - | - | | - | | 17608,6 | 15631,2 | | 910,6 | | 14803,4 | | 13732,3 | | 681 | | 33454654,93 | | 22089,48 | | - | | - | |  | | |
| 2023 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 27 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27А | | 1964 | |  | Кирпичные | 4 | | 1 | | 2137,7 | 1608 | | 286,1 | | 1321,9 | | 1415 | | 134 | | 19399433,04 | | 9074,9 | |  | | 2023 | |  |  |  |
| 28 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 30 | | 1980 | |  | Кирпичный | 9 | | 1 | | 5170,5 | 4197,60 | | 0 | | 4197,6 | | 4060,5 | | 249 | | 4980997,04 | | 963,35 | |  | | 2023 | |  |  |  |
| 29 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 45 | | 1996 | |  | Кирпичный | 9 | | 1 | | 2131,7 | 1920,8 | | 107,6 | | 1813,2 | | 1872,6 | | 88 | | 2053571,49 | | 963,35 | |  | | 2023 | |  |  |  |
| Итого за 2023 | | | - | | - | - | - | | - | | 11914,3 | 9333,6 | | 654 | | 8679,6 | | 7887,7 | | 561 | | 30104213,55 | | 13137,9 | | - | | - | |  | | |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Заречный | | | - | | - | - | - | | - | | 68121,4 | 57643,8 | | 1900 | | 55297,6 | | 51009,2 | | 2837 | | 10990132,07 | | 82333,54 | | - | | - | |  | | |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации**

**Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на**

**2021-2023 годы на территории МО городской округ Заречный**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | | | | | | | | | | | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона | | | | | | | | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | | Ремонт крыши | | Ремонт подвальных помещений | | Ремонт фасада | | Ремонт фундамента | | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем пожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в случае перевода лица, указанного в подпункте 2 или 3 части первой пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, на систему горячего водоснабжения, при которой горячее водоснабжение осуществляется путем нагрева воды с использованием индивидуального теплового пункта без отбора горячей воды из тепловой сети | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль |
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Заречный | | 113577328,1 | 31395292,60 | 13 | 29541512,89 | 7629,7 | 34326721,71 | 1993,90 | 2498421,87 | 5075,31 | 8860737,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4874062,63 | 0,00 | 12080578,57 |
| Итого за 2021 год | | 48164774,11 | 10360002,95 | 9 | 19327339,69 | 2539,25 | 9298336,11 | 1902,90 | 2010654,27 | 2449,40 | 4327176,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1986669,81 | 0,00 | 854595,01 |
| 1 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 6 | 3046851,48 | 2922689,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66000,69 | 0,00 | 58161,51 |
| 2 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 18 | 5020792,71 | 568617,49 | 0,00 | 0,00 | 503,00 | 2 168229,08 | 440,00 | 421528,67 | 588,40 | 1764453,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97964,29 |
| 3 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 31 | 2381310,87 | 0,00 | 1 | 2219909,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119666,79 | 0,00 | 41734,31 |
| 4 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 8 | 2393524,17 | 0,00 | 1 | 2231108,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120470,93 | 0,00 | 41944,84 |
| 5 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 7 | 6273219,45 | 2194626,33 | 0,00 | 0,00 | 724,75 | 2457263,91 | 557,50 | 519029,93 | 693,25 | 910268,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80026,51 | 0,00 | 112004,53 |
| 6 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 8 | 5906824,97 | 2343211,40 | 0,00 | 0,00 | 559,64 | 2186513,09 | 384,0 | 360758,12 | 519,08 | 853531,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57016,73 | 0,00 | 105794,14 |
| 7 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 6 | 6522284,73 | 2330858,45 | 0,00 | 0,00 | 661,86 | 2486330,03 | 521,40 | 709337,55 | 648,67 | 798923,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79518,79 | 0,00 | 117316,55 |
| 8 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 28 | 2383597,09 | 0,00 | 1 | 2207647,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134446,10 | 0,00 | 41503,77 |
| 9 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 30 | 133759,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133759,67 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 17 | 2624161,88 | 0,00 | 1 | 2235625,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346506,90 | 0,00 | 42029,75 |
| 11 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 23 | 2361484,07 | 0,00 | 1 | 2202239,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117842,96 | 0,00 | 41402,06 |
| 12 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 24 | 8535008,20 | 0,00 | 4 | 8230810,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149458,86 | 0,00 | 154739,23 |
| 13 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 45 | 119157,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119157,66 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 19 | 345152,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345152,81 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 21А | 117644,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117644,41 | 0,00 | 0,00 |
| Итого за 2022 год | | 48353894,85 | 17214904,80 | 2 | 5534810,40 | 4118,54 | 21825286,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2887392,82 | 0,00 | 891500,03 |
| 16 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27 | 8123541,12 | 5340459,60 | 0,00 | 0,00 | 627,00 | 2623796,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159285,12 |
| 17 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Алещенкова д. 25 | 5841750,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1193,47 | 5190987,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546943,09 | 0,00 | 103819,75 |
| 18 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Кузнецова, д. 26 | 5167853,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,97 | 4682952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391242,85 | 0,00 | 93659,04 |
| 19 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 17 | 1868455,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 1606876,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229440,98 | 0,00 | 32137,54 |
| 20 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 19 | 4897755,02 | 0,00 | 1 | 2767405,20 | 397,20 | 1810852,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227931,86 | 0,00 | 91565,16 |
| 21 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 21А | 2822753,30 | 0,00 | 1 | 2767405,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55348,10 |
| 22 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 13 | 6124568,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,9 | 5909821,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96551,30 | 0,00 | 118196,42 |
| 23 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 29А | 12378579,71 | 11874445,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266645,61 | 0,00 | 237488,90 |
| 24 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 19 | 366844,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366844,86 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 21 | 368540,87 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368540,87 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 2 | 393251,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393251,40 | 0,00 | 0,00 |
| Итого за 2023 год | | 24818030,86 | 8694950,4 | 2 | 5312350,80 | 971,91 | 5302772,40 | 91,00 | 487767,60 | 1602,17 | 4533561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486628,06 |
| 27 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27А | 19399433,04 | 8694950,40 | 0,00 | 0,00 | 971,91 | 5302772,40 | 91,00 | 487767,60 | 1602,17 | 4533561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380381,04 |
| 28 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 30 | 2710678,97 | 0,00 | 1 | 2657528,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53150,57 |
| 29 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 45 | 2707918,85 | 0,00 | 1 | 2654822,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53096,45 |